АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 14.01.2016 | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации района от 15.10.2013 № 1153 (с изменениями внесенными постановлениями администрации района от 07.05.2014 № 428, 11.12.2014 № 1420, от 25.05.2015 № 466), следующие изменения:

1) в разделе 1 программы «Паспорт  муниципальной программы» позицию  «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | Прогнозный объем финансирования районной программы в течение 2014-2017 г.г. составляет 46701,6 тыс.руб., в том числе: * средства областного бюджета (субсидии регионального Дорожного фонда) – 1019,0 тыс.руб. * средства районного бюджета – 45682,7 тыс.руб. в том числе: 2014 год - 5892,4тыс.руб. 2015 год - 7668,2 тыс.руб. 2016 год - 15645,0 тыс.руб. 2017 год - 16477 ,00 тыс.руб. *объемы финансирования из Дорожного фонда подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей средств Дорожного фонда на очередной финансовый год; *объемы финансирования средств районного подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

»;

2) раздел 4 муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  между населенными пунктами в границах Кирилловского  района.

В рамках реализации данного мероприятия  планируется выполнить:

| Наименование мероприятия | Название и протяженность дорог (км) | Название и протяженность дорог (км) | Название и протяженность дорог (км) | Название и протяженность дорог (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к п. Шиндалово – 0,043 км (471,6 тыс.руб.) Итого: 0,043 км на сумму 471,6 тыс.руб., в том числе 220,0 тыс. руб. (областные средства) 251,6 тыс.руб. (районные средства) | Подъезд к д.Васильево – 1,0 км (178,3 тыс.руб. – оплата ) Итого: 1,5 км на сумму 178,3 тыс. руб. | Подъезд к м.Топорня – 0,5 км (100,0 тыс.руб. – оплата), подъезд д.Коврижино – 0,5 км (350,0 тыс.руб.) Итого: 1 км на сумму 450,0 тыс.руб. | Подъезд к д.Косые Гряды – 1,6 км на сумму 1000 тыс.руб. Подъезд к д.Бонема – 1,0 км ( 2000,0 тыс. руб.) Итого: 2,6 км на сумму 3000,0 тыс.руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к д.Кузнецово – 0,2 км (208,7 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 208,7 тыс.руб. | 0 | Подъезд д.Жохово – 1,0 км (500,0 тыс.руб.) Итого: 1,0 км на сумму 500,0 тыс.руб. | Подъезд д.Жохово – 1,0 км (500,0 тыс.руб.) Итого: 1,0 км на сумму 500,0 тыс.руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 | 0 | Подъезд д.Филимоново от д.Ситьково – 1 км, Подъезд к д.Хмелевицы – 1,3 км (360,0 тыс.руб.) Итого: 1,3 км на сумму 360,0 тыс.руб. | с.Никольский Торжок-Кочевино – 6 км., подъезд к д.Чищино, от д.Рукино – 1 км (2000 тыс.руб.) Итого: 7,0 км на сумму 2000,0 тыс.руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Дорога Коварзино-Никифорово – 1,5 км (259,7 тыс.руб.) Подъезд к д.Малино – 0,2 км (225,0 тыс.руб.) Итого: 1,7 км на сумму 484,7 тыс. руб. | Подъезд к д.Малино – 0,2 км (оплата – 92,6 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 92,6 тыс.руб. | Коварзино– Никифорово – 2,0 км (380,0 тыс.руб.) Итого: 2,0 км на сумму 380,0 тыс.руб. | Подъезд к д.Плахино – 2,6 км, Коварзино-Гора-1 – 2 км (1300,0 тыс.руб.) Итого: 2,6 км на сумму 1300,0 тыс.руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | Подъезд к д.Большой Пепел – 0,5 км (330,0 тыс.руб.) Итого: 0,5 км на сумму 330,0 тыс.руб. | 0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезды к д. Великий Двор-1,0 км (339,5 тыс.руб.), Подъезд к д.Горка - 0,1 км (86,2 тыс.руб.) Итого: 1,1 км на сумму 425,7, в том числе 339,5 тыс. руб. (областные средства), 86,2 тыс.руб. (районные средства) | Подъезд д. Ромашево – 0,25 км, Подъезд д.Тимофеево – 0,2 км, Подъезд д.Ракула – 0,25 км (150,0 тыс.руб.) Итого: 0,7 км на сумму 150,0 тыс.руб. | Подъезд д. Ромашево – 0,25 км (150,0 тыс.руб.), Подъезд д. Спелово (150,0 тыс.руб.) – 0,5 км. Итого: 0,8 км. на сумму 300,0 тыс. руб. | Подъезд к к д.Подосеново – 1 км, к д.Козлово – 0,2 км к д.Сергеево – 0,5 км (1100,0 тыс.руб.) Итого: 1,9 км на сумму 1100,0 тыс.руб. |
| МО г.Кириллов |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | Саутино-Якшино – 0,45 км (0,4 тыс.руб.) Итого 0,45 км на сумму 0,4 тыс.руб. |
| Итого | 3,0 км на сумму 1590,7 тыс. руб. | 2,4 км на сумму 420,9 тыс.руб. | 7,6 км на сумму 2320,0 тыс.руб. | 22,8 км на сумму 5800,0 тыс. руб. |

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  в  населенных пунктах Кирилловского района.

В рамках реализации данного мероприятия  планируется выполнить:

| Наименование мероприятия | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
| Муниципальное образование город Кириллов |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | г.Кириллов Ремонт: ул. Пролетарская -0,3 ул. Ленина – 0,45 ул. Урицкого – 0,15 ул. Преображенского -0,17; Подъезд к ЗАГС – 0,04 ул. Гагарина (от ул.Пролетарская до ул.Преображенская) – 0,094 Тротуар по ул.Ленина – 0,2 Итого: 1,4 км на сумму 4017,9 тыс. руб. с.Горицы подъезд к детскому саду - 0,2 км Итого: 0,2 км на сумму 240, 0 тыс. руб. Итого: 1,6 км на сумму 4257,9 тыс.руб., в том числе 459,5 тыс.руб. (областные средства), 3798,4 тыс.руб. (собственные средства) | г.Кириллов Ремонт: ул.Преображенского (от ул.Гостинодворская до ул.Гагарина) – 0,1 км, ул.Граве (от ул.Братства до ул.Горького) - 0,2 км, ул.Гагарина (от ул.мира до д. № 103) – 0,32 км, ул.Ленина (от ул.Лелекова до ул.Советская) – 0,4 км, тротуар (от ул. Советская до д. № 132) – 0,53 км Итого: 1,55 км на сумму: 4036,1тыс. руб. с. Горицы: (подъезд к детскому саду) – 0,9 км (оплата 281,0 тыс. руб.) Итого: 2,45 км на сумму 4317,1 тыс.руб. | г.Кириллов Ремонт: ул.Ленина от д.132 до мкр. «Долгозерский» (0,43 км), ул.Гагарина от д.97 до пер.Слободской (0,35 км), ул.Преображенского от ул.Гостинодворская до ул.Гагарина (0,1 км) (7350 тыс. руб., из них 3150,0 тыс.руб. – оплата) с. Горицы: д.Лимоново - 0,5 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 2,05 км на сумму 7550,0 тыс.руб. | г.Кириллов Ремонт: ул. Победы (от Ленина до Парышкинской) -0,0817 км; ул. Урицкого (от Гагарина до Ленина) – 0,0942 км; ул. Дзержинского – 0,502 км; ул. Мира (ул.Гостинодворская до ул.Ленина) – 0,0975 км. Итого: 0,78км на сумму: 5477,0 тыс. руб. |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | Ремонт ул.Луговая (п.Косино) – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,3 км (300,0 тыс.руб.) Итого: 0,3 км на сумму 300,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт улиц в с.Талицы – 0,1 км (165,0 тыс.руб.) Итого: 0,1 км на сумму 165,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,4 км (400,0 тыс.руб.) Итого: 0,4 км на сумму 400,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,3 км (350,0 тыс.руб.) Итого: 0,3 км на сумму 350,0 тыс.руб. | Ремонт улиц в населенных пунктах – 0,2 км (200,0 тыс.руб.) Итого: 0,2 км на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Итого | 1,6 км на сумму 4257,9 тыс.руб. | 2,45 км на сумму 4317,1 тыс.руб. | 1,38 км на сумму 9165,0 тыс.руб. | 1,98 км на сумму 6677,0 тыс.руб. |

Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных мостов.

В рамках реализации данного мероприятия  планируется выполнить:

|  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов, шт. | Подъезд к д.Якшино 1 мост – 99,0 тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов, шт. | Подъезд к д.Трунино 1 мост – 30,0 тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов, шт. |  | Подъезд к д.Чеваксино 1 мост- 300,0 тыс. руб. |  | 0 | 0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов, шт. | 0 |  | Подъезд к д.Коварзино-Никифорово (мост Сигово) – 570,2 тыс.руб. | Подъезд к д.Коварзино-Никифорово (мост Сигово) – 160,0 тыс.руб. (оплата) | 0 |
| Итого | 2 моста на сумму 129,0 тыс. руб. |  | 2 моста на сумму 870,2 тыс. руб. | 1 мост на сумму 160,0 тыс.руб. | 0 |

Основное мероприятие 4. Содержание  автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов Кирилловского  района.

Протяженность дорог общего пользования местного значения  между населенными пунктами на территории Кирилловского составляет 424,7 км.

В рамках реализации данного мероприятия  планируется выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (расчистка от снега, грейдирование, ямочный ремонт и т.д.).

| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешинское сельское поселение (29,7 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 91,0 тыс.руб. | 142,0 тыс.руб. | 150,0 тыс.руб. | 150,0 тыс.руб. |
| Липовское поселение (31,3 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 20,2 тыс.руб. | 165,0 тыс.руб. | 220,0 тыс.руб. | 220,0 тыс.руб. |
| Николоторжское сельское поселение (54,5 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 186,5 тыс.руб. | 266,5 тыс.руб. | 262,0 тыс.руб. | 262,0 тыс.руб. |
| Талицкое поселение (23,8 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 69,9 тыс.руб. | 121,0 тыс.руб. | 115,0 тыс.руб. | 115,0 тыс.руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение (141,25 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 402,5 тыс.руб. | 815,5 тыс.руб. | 680,0 тыс.руб. | 680,0 тыс.руб. |
| Чарозерское сельское поселение (88,55 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 91,1 тыс.руб. | 405,0 тыс.руб. | 420,0 тыс.руб. | 420,0 тыс.руб. |
| г.Кириллов (41,1) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 145,0 тыс.руб. | 153,0 тыс.руб. | 153,0 тыс.руб. |
| Итого | 933,8 тыс.руб. | 2060,0 тыс.руб. | 2000,0 тыс.руб. | 2000,0 тыс.руб. |

Основное мероприятие 5.  Содержание  автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов Кирилловского  района.

Протяженность дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов на территории Кирилловского района составляет 391,35 км.

В рамках реализации данного мероприятия  планируется выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (расчистка от снега, грейдирование, ямочный ремонт и т.д.).

| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешинское сельское поселение (44,2 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 275,0 тыс.руб. | 275,0 тыс.руб. |
| Липовское поселение (33,5 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 218,0 тыс.руб. | 218,0 тыс.руб. |
| Николоторжское сельское поселение (33,5 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 330,0 тыс.руб. | 330,0 тыс.руб. |
| Талицкое поселение (57,4 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0. | 355,0 тыс.руб. | 355,0 тыс.руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение (73,5 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 450,0 тыс.руб. | 450,0 тыс.руб. |
| Чарозерское сельское поселение (34,05 км) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 225,0 тыс.руб. | 225,0 тыс.руб. |
| г.Кириллов (94,4) |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 147,0 тыс.руб. | 147,0 тыс.руб. |
| Итого | 0. | 0 | 2000,0 тыс.руб. | 2000,0 тыс.руб. |

»;

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение необходимое для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции»:

«5. Ресурсное обеспечение необходимое для реализации

муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2014-2017 годах составит 45682,7 тыс.руб., в том числе на содержание дорого местного значения между населенными пунктами – 10993,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств Дорожного фонда составит 46701,6 тыс.руб.

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета (Дорожный фонд), бюджетов поселений, внебюджетные средства приведена в приложении 2 к муниципальной программе.»;

5) приложения 1,2,3,4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации района                                                    	       В.П.Шачин

Приложение

к постановлению

администрации района

от  14.01.2016 №  1

«Приложение  1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети

в Кирилловском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы»

за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районный бюджет | 5892,4 | 7668,2 | 15645,0 | 16477,0 |
| Областной бюджет | 1019,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 6911,4 | 7668,2 | 15645,0 | 16477,0 |

Приложение  2

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного и  районного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог местного

значения и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе

на 2015-2017 годы»

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| всего | 6911,4 | 7668,2 | 15645,0 | 16477,0 |
| областной бюджет | 1019,0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 5892,4 | 7668,2 | 15645,0 | 16477,0 |

Приложение  3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети

в Кирилловском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы»

(тыс. руб.)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог района | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог между населенными пунктами | км | 3,0 | 9,7 | 5,3 | 22,8 |
|  |  | Проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов | км | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 0,8 |
|  |  | Ремонт мостов | штук | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения | км | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 |

Приложение  4

муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог местного значения

и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе

на 2014 – 2017 годы» в разрезе поселений района

(км)

| № п/п | Наименование поселений | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алешинское сельское поселение | 0,043 |  | 1,5 | 1,0 |  | 2,6 |
| 2 | Липовское поселение | 0,0 |  | 0,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 3 | Николоторжское сельское поселение | 0,0 |  | 0,0 | 1,3 |  | 7,0 |
| 4 | Талицкое поселение | 0,0 |  | 0,0 | 0,5 |  | 0,0 |
| 5 | Ферапонтовское сельское поселение | 1,5 |  | 0,2 | 2,0 |  | 2,6 |
| 6 | Чарозерское сельское поселение | 1,0 |  | 0,7 | 0,8 |  | 1,9 |
| 7 | МО г.Кириллов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,45 |
| 2. Проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование г. Кириллов | 1,6 | 2,45 |  |  | 2,05 | 0,78 |
| Ремонт мостов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горицкое сельское поселение | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Талицкое сельское поселение | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Николоторжское сельское поселение | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2 | Коварзинское сельское поселение | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |

».