ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Кирилловского  муниципального  района Вологодской области

# Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

| от | 04.04.2016 | № | 348 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2013 № 25

Представительное Собрание

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» по развитию системы электроснабжения города Кириллова Вологодской области на 2014-2021 годы, утверждённую решением Представительного Собрания от  09.12.2013  № 25 (далее – Программа) следующие изменения:

1)  Раздел  Программы «Паспорт инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

«

| 1. Наименование программы |  | Инвестиционная программа «Развитие системы электроснабжения города Кириллов на 2014– 2021 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы |  | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477); Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 795 «Об утверждении Перечня основных показателей рейтинга инвестиционной привлекательности по регионам в части технологического присоединения к электрическим сетям и об установлении Рекомендуемых показателей эффективности деятельности сетевых организаций в области технологического присоединения»; Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 (ред. от 01.08.2012)»Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»; Приказ Минрегиона РФ от 28.02.2012 № 74 «Об утверждении типовой формы карты инвестиционного проекта»; Приказ Минэнерго РФ от 19.12.2011 № 606/1»Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»; Приказ Минэнерго РФ от 11.08.2011 № 347 «Об утверждении форм раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и отчетах об их реализации»; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 3. Заказчик инвестиционной программы |  | Администрация Кирилловского муниципального района Вологодской области |
| 4. Разработчик, исполнитель программы |  | Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» |
| 5. Цели и задачи инвестиционной программы |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Кириллова и обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов города к электрическим сетям, обновление основных фондов электросетевого хозяйства имеющих полный износ |
| 5.1. Программно-целевые инструменты |  | - определение целевых индикаторов и показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - реализация мероприятий и типовых проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 6. Сметная стоимость инвестиционной программы |  | 84,556 млн. руб. |
| 7. Форма государственной поддержки |  | Финансирование программы |
| 8. Источники финансирования инвестиционной программы): |  | Средства от выручки за передачу электрической энергии в составе регулируемых тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе амортизационные отчисления, кредиты и займы |
| - | собственные средства (от тарифной выручки); | 84,556 млн. руб. |
| - | средства бюджета субъекта Российской Федерации; | 0 млн. руб. |
| - | средства муниципального бюджета Кирилловского района и (или) бюджета города Кириллова; | 0 млн. руб. |
| - | прочие средства | 0 млн. руб. |
| 9. Срок окупаемости проекта |  | Приводится в приложениях по видам мероприятий |
| 10. Срок и этапы реализации проекта |  | 2014-2021 годы |
| 11.Объем имущественных и/или обязательственных прав инвестора на результаты реализации инвестиционного проекта |  | Имущественные права в объеме инвестированных средств |
| 12. Состояние проработки инвестиционного проекта (кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация, наличие необходимой разрешительной документации, наличие заключений государственной, ведомственной, а при необходимости – экологической экспертизы) |  | Проектная документация разработана, в настоящее время проходит государственную экологическую экспертизу |
| 13. Объем необходимых инвестиций по годам |  | 2014 г. – 5,701 млн. руб. 2015 г. – 8,704 млн. руб. 2016 г. – 12,315 млн. руб. 2017 г. – 18,369 млн. руб. 2018 г. – 10,580 млн. руб. 2019 г. – 10,280 млн. руб. 2020 г. – 9,324 млн. руб. 2021 г. – 9,283 млн. руб. |
| 14. Вид производственной деятельности |  | Передача и распределение электрической энергии (мощности) |
| 15. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы «Развитие системы электроснабжения города Кириллов Вологодской области на 2014-2021 гг.» |  | 1. Повышение надежности схемы электроснабжения города Кириллов Вологодской области. 2. Обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов города к электрическим сетям. 3. Снижение перерывов электроснабжения потребителей в результате аварий на электрических сетях. 4. Обеспечение взаимного резервирования фидеров для эффективности оперативных переключений, а также обеспечение резервного электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с категорией надежности. 5. Повышение эффективности и надежности работы оборудования. 6. Уменьшение технологических потерь электроэнергии. 7. Энергосбережение и экономия энергоресурсов |
| 16. Курирующий орган исполнительной власти Вологодской области |  | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |

»;

2) приложения 1 и 1.1 к инвестиционной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава района								 С.В.Усов

Приложение

к решению Представительного  Собрания

от 04.04.2016  № 348

«Приложение  № 1

к инвестиционной программе

"Развитие системы электроснабжения города

Кириллова на 2014-2021 годы"

(корректировка инвестпрограммы)

Расчёт кредита на строительство электросетевых объектов

Общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» (корректировка  инвестпрограммы)

|  | Ед. изм. | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год план |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ | % |  |  | 6,30% |  | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |  |
| Индекс эффективности | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% |  | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |  |
| НВВ, в том числе | тыс. руб. | 29 340,92 | 32 781,02 | 32 566,96 |  | 34 638,78 | 33 752,42 | 32 644,20 | 31 061,14 | 31 092,79 | 257 878,23 |
| Амортизация текущая | тыс. руб. | 2 983,41 | 3 697,17 | 3 697,17 |  | 3 697,17 | 3 697,17 | 3 397,17 | 2 441,17 | 2 441,17 | 26 051,60 |
| Амортизация по инвестпрограмме | тыс. руб. | - | - | 2 193,83 |  | 3 582,86 | 3 582,86 | 3 582,86 | 3 582,86 | 3 582,86 | 20 108,15 |
| КВ из прибыли | тыс. руб. | 2 470,22 | 3 299,00 | 3 270,20 |  | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 258,46 | 25 497,88 |
| КВ из прибыли от НВВ | % | 8,42% | 10,06% | 10,04% |  | 9,53% | 9,78% | 10,11% | 10,62% | 10,48% | 9,89% |
| Рост НВВ к предыд. | % | 168,24% | 111,72% | 99,35% |  | 106,36% | 97,44% | 96,72% | 95,15% | 100,10% |  |
| Возврат НДС |  | 247,72 | 1 707,83 | 3 154,17 |  | 7 788,66 |  |  |  |  | 12 898,37 |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на начало года | тыс. руб. | - | 0,00 | 34 097,16 |  | 57 835,29 | 39 466,60 | 28 886,56 | 18 606,53 | 9 282,49 | - |
| Выборка по кредиту | тыс. руб. | 5 701,34 | 42 801,16 | 36 053,50 |  | - | - | - | - | - | 84 556,00 |
| Процент по кредиту | % | 15,50% | 15,50% | 15,50% |  | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
| Основной платеж | тыс. руб. | 5 701,34 | 8 704,00 | 12 315,37 |  | 18 368,69 | 10 580,03 | 10 280,03 | 9 324,03 | 9 282,49 | 84 556,00 |
| Проценты по кредиту | тыс. руб. | 143,60 | 1 328,99 | 6 187,51 |  | 6 117,32 | 4 477,42 | 2 884,01 | 1 438,79 | 659,44 | 23 237,08 |
| Кол-во платежей в год |  | 5 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |  |
| Комментарий |  | оплата ПИР | оплата СМР | оплата СМР, ввод ОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок кредита |  | 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний срок амортизации |  | 20 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Приложение 1.1.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

(корректировка инвестпрограммы)

Общества с ограниченной ответственностью  "Кирилловская электросеть"  на 2014-2021 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования 2014 года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования **** (гашение кредитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2017 года | Итого | План 2014 года (факт) | План 2015 года (факт) | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого | примечание |
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/ МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВт/Гкал/ч/км/ МВА | МВт/Гкал/ч/км/ МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 84,556 | 84,556 | 5,701 | 0,000 | 0,000 | 5,701 | 8,704 | 12,315 | 18,369 | 10,580 | 10,280 | 9,324 | 9,283 | 84,556 |  |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 84,556 | 84,556 | 5,701 | 0,000 | 0,000 | 5,701 | 8,704 | 12,315 | 18,369 | 10,580 | 10,280 | 9,324 | 9,283 | 84,556 |  |
| 1 | Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих кабельных линий КЛ 10-кВ) | С | 2 МВА / 2,84 км КЛ-10 кВ | 2 014 | 2 017 | 74,675 | 74,675 | 4,514 | 2 МВА/ 2,84 км КЛ-10 кВ | 2 МВА / 2,84 км КЛ-10 кВ | 4,514 | 7,753 | 9,630 | 16,369 | 8,580 | 9,224 | 9,324 | 9,283 | 74,675 | возврат кредита |
| 2 | Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА), расположенной на ул. Уверова | С | 0,4 МВА | 2014 | 2017 | 2,073 | 2,073 | 0,436 | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,436 | 0,952 | 0,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 2,073 | возврат кредита |
| 3 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) | С | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 2 014 | 2 017 | 7,807 | 7,807 | 0,751 | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 0,751 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,056 |  |  | 7,807 | возврат кредита |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | 1,329 | 6,188 | 6,117 | 4,477 | 2,884 | 1,439 | 0,659 | 23,237 |  |
| 1 | Всего по проектам 1-3 инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | 1,329 | 6,188 | 6,117 | 4,477 | 2,884 | 1,439 | 0,659 | 23,237 |  |

|  | * С - строительство, П- проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **** - в прогнозных ценах соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |

Приложение

к решению Представительного  Собрания

от _________________ № ___________

«Приложение  № 1

к инвестиционной программе

"Развитие системы электроснабжения города

Кириллова на 2014-2021 годы"

(корректировка инвестпрограммы)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента топливно-энергетического

комплекса и регулирования тарифов Вологодской области

______________________А.Е.Стрижов

«______»__________________2016 г.

Расчёт кредита на строительство электросетевых объектов

Общества с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть" (корректировка  инвестпрограммы)

|  | Ед. изм. | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ | % |  |  | 6,30% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |  |
| Индекс эффективности | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |  |
| НВВ, в том числе | тыс. руб. | 29 340,92 | 32781,02 | 32566,96 | 35 134,72 | 34165,16 | 32 973,80 | 31 449,74 | 28 650,46 | 257 062,79 |
| Амортизация текущая | тыс. руб. | 2 983,41 | 3 697,17 | 3 697,17 | 3 697,17 | 3 697,17 | 3 397,17 | 2 741,17 | 2 741,17 | 26 651,60 |
| Амортизация по инвестпрограмме | тыс. руб. | - | - | 2193,83 | 4 227,78 | 4 227,78 | 4 227,78 | 4 227,78 | 4 227,78 | 23 332,73 |
| КВ из прибыли | тыс. руб. | 2 470,22 | 3299,00 | 3235,93 | 3 200,00 | 3200,00 | 3 200,00 | 3 068,15 |  | 21 673,30 |
| КВ из прибыли от НВВ | % | 8,42% | 10,06% | 9,94% | 9,11% | 9,37% | 9,70% | 9,76% | 0,00% | 8,43% |
| Рост НВВ к предыд. | % | 168,24% | 111,72% | 99,35% | 107,88% | 97,24% | 96,51% | 95,38% | 91,10% |  |
| Возврат НДС |  | 247,72 | 1 707,83 | 3 154,17 | 7 788,66 |  |  |  |  | 12 898,37 |

| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | тыс. руб. | - | 0,00 | 34 097,16 |  | 57 869,56 | 38 955,95 |  | 27 831,00 |  | 17 006,05 |  | 6 968,95 |  | - |  |
| Выборка по кредиту | тыс. руб. | 5 701,34 | 42 801,16 | 36 053,50 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 84 556,00 |  |
| Процент по кредиту | % | 15,50% | 15,50% | 15,50% |  | 15,50% | 15,50% |  | 15,50% |  | 15,50% |  | 15,50% |  | 15,50% |  |
| Основной платеж | тыс. руб. | 5 701,34 | 8 704,00 | 12 281,10 |  | 18 913,61 | 11 124,95 |  | 10 824,95 |  | 10 037,10 |  | 6 968,95 |  | 84 556,00 |  |
| Проценты по кредиту | тыс. руб. | 143,60 | 1 328,99 | 6 192,82 |  | 6 038,17 | 4 313,81 |  | 2 635,94 |  | 1 080,19 |  | 495,09 |  | 22 228,60 |  |
| Кол-во платежей в год |  | 5 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  |  |  |
| Комментарий |  | оплата ПИР | оплата СМР | оплата СМР, ввод ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок кредита |  | 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний срок амортизации |  | 20 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. начальника Департамента топливно-энергетического комплекса |  | Глава Кирилловского муниципального района |  |  |  | Глава муниципального образования город Кириллов |  |  |
| и регулирования тарифов Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________И.В. Жукова |  | ______________________С.В. Усов |  |  |  | ______________________А.Е. Котов |  |  |
| «______»_____________201_ г |  | «_______»____________2016 г. |  |  |  | «______»__________________2016 г. |  |  |

«Приложение 1.1.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента топливно-энергетического

комплекса и регулирования тарифов Вологодской области

______________________А.Е.Стрижов

«______»__________________2016 г.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

(корректировка инвестпрограммы )

Общества с ограниченной ответственностью  "Кирилловская электросеть"  на 2014-2021 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования 2014 года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования **** (гашение кредитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2017 года | Итого | План 2014 года (факт) | План 2015 года (факт) | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого | примечание |
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/ МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВт/Гкал/ч/км/ МВА | МВт/Гкал/ч/км/ МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 84,556 | 84,556 | 5,701 | 0,000 | 0,000 | 5,701 | 8,704 | 12,281 | 18,914 | 11,125 | 10,825 | 10,037 | 6,969 | 84,556 |  |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 84,556 | 84,556 | 5,701 | 0,000 | 0,000 | 5,701 | 8,704 | 12,281 | 18,914 | 11,125 | 10,825 | 10,037 | 6,969 | 84,556 |  |
| 1 | Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих кабельных линий КЛ 10-кВ) | С | 2 МВА / 2,84 км КЛ-10 кВ | 2 014 | 2 017 | 74,675 | 74,675 | 4,514 | 2 МВА/ 2,84 км КЛ-10 кВ | 2 МВА / 2,84 км КЛ-10 кВ | 4,514 | 7,753 | 9,596 | 16,914 | 9,125 | 9,769 | 10,037 | 6,969 | 74,676 | возврат кредита |
| 2 | Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА), расположенной на ул. Уверова | С | 0,4 МВА | 2014 | 2017 | 2,073 | 2,073 | 0,436 | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,436 | 0,952 | 0,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 2,073 | возврат кредита |
| 3 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) | С | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 2 014 | 2 017 | 7,807 | 7,807 | 0,751 | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 1 МВА/ 0,41 км ВЛ-0,4 кВ | 0,751 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,056 |  |  | 7,807 | возврат кредита |
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | 1,329 | 6,193 | 6,038 | 4,314 | 2,636 | 1,080 | 0,495 | 22,229 |  |
| 1 | Всего по проектам 1-3 инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | 1,329 | 6,193 | 6,038 | 4,314 | 2,636 | 1,080 | 0,495 | 22,229 |  |

|  | * С - строительство, П- проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **** - в прогнозных ценах соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Генеральный директор ООО «КЭС» К.О. Жуков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. начальника Департамента топливно-энергетического комплекса |  | Глава Кирилловского муниципального района |  |  |  | Глава муниципального образования город Кириллов |  |  |
| и регулирования тарифов Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________И.В. Жукова |  | ______________________С.В. Усов |  |  |  | ______________________А.Е. Котов |  |  |
| «______»_____________201_ г |  | «_______»____________2016 г. |  |  |  | «______»__________________2016 г. |  |  |