АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 14.01.2016 | № | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 25.05.2015 № 467

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление администрации района от 25.05.2015 № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района»» следующие изменения:

- 1) В названии постановления слова «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района» заменить словами «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Кирилловского муниципального района».

- 2. Внести в  муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации района от 25.05.2015 № 467, следующие изменения и дополнения:

- 1) по тексту муниципальной программы слова «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района» заменить словами «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Кирилловского муниципального района»;

2) в разделе 1 муниципальной программы «Паспорт  муниципальной программы» позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в течение 2015-2017 гг. составляет 12915,9 тыс.рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., - средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб., - средства районного бюджета – 4031,7 тыс.руб., - средства собственников жилья – 8884,2 тыс. руб. *объемы финансирования из местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год |
| --- | --- |

»;

3) в разделе 2 муниципальной программы Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития»:

- слова «73548,3 тыс.руб.» заменить словами «12915,9 тыс.руб.»;

- слова «Адресная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Кирилловского муниципального района представлена в приложении   1 к муниципальной  программе» заменить словами «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов Кирилловского муниципального района представлен в приложении 1 к муниципальной  программе; ремонт муниципального жилищного фонда на территории Кирилловского муниципального района представлен в приложении 4 к муниципальной  программе»;

4)  раздел 4 муниципальной программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

« 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мер по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда за счет следующих источников:

- средства районного бюджета;

- средства собственников многоквартирных домов;

- иные привлеченные инвестиции.

В основу механизма реализации программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда.

Правовое, нормативное и методическое регулирование этого процесса будет направлено на стимулирование инвестиционной, организационно-технической и производственной деятельности владельцев жилищного фонда, подрядных и эксплуатационных организаций, повышение качества ремонтных работ.

Муниципальная программа предполагает финансирование за счет  средств районного бюджета – 4031,7 тыс. руб., средств населения (собственников жилых помещений) – 8884,2 тыс. руб.

Ресурсное  обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 2  к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета приведена в приложение 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования определяются ежегодно при формировании консолидированного бюджета.»;

5) муниципальную программу добавить разделом 7 «Перечень программных мероприятий»:

«7. Перечень программных мероприятий

В перечень программных мероприятий включены меры нормативно-правового, организационного и финансового характера.

Реализация программы включает следующие мероприятия:

- проведение анализа технического состояния жилищного фонда,

- выявление последовательности и очередности ремонта жилищного фонда,

- мониторинг эффективности расходования средств,

- разработка и реализация мер по информационному обеспечению мероприятий программы в СМИ,

- мониторинг и оценка реализации программы.

- организацию обеспечения проведения капитального ремонта общества имущества в многоквартирных домах;

- мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда».

3. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Муниципальную программу дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации района                                                                    В.П.Шачин

Приложение

к постановлению

администрации района

от 14.01.2016 № 3

«Приложение 1

к муниципальной программе

Приложение 2

к  муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района на 2015-2017 годы»

за счет средств   районного бюджета  (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Районный бюджет | 319,3 | 1856,2 | 1856,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Средства населения (собственников жилых помещений) | 2961,4 | 2961,4 | 2961,4 |

Приложение  3                                                                                                                                   к муниципальной  программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного и  бюджетов поселений

на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Кирилловского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| всего | 3280,7 | 4817,6 | 4817,6 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 319,3 | 1856,2 | 1856,2 |
| средства населения (собственников жилых помещений) | 2961,4 | 2961,4 | 2961,4 |

Примечание: Объемы финансирования  подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

».

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 14.01.2016 № 3

«Приложение 4

к муниципальной программе

Ремонт муниципального жилищного

фонда на территории Кирилловского муниципального района

| Наименование поселения | Адрес | Вид ремонта | Адрес | Вид ремонта | Адрес | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| Алешинское | п.Шексна, д.6 | Ремонт фундамента | п.Шексна, д.6 | Ремонт фасада, веранды | п.Шексна, д.6 | Внутренние работы (электропроводка и т.д.) |
| Липовское | п.Косино, ул.Центральная, д.8 | Ремонт крыши | с.Вогнема, ул.Центральная, д.25 | Ремонт печей, внутренний ремонт | м.Пустынь, д.21 | Ремонт системы отопления |
|  | с.Вогнема, ул.Молодежная, д.25 | Ремонт крыши | м.Пустынь, д.21 | Ремонт балкона | п.Косино, ул.Центральная, д.2, кв.3 | Капитальный ремонт |
| Николоторжское | с.Никольский Торжок, ул.Центральная, д.51, кв.2 | Ремонт печей | с.Волокославинское, ул.Молодежная, д.37, кв.4 | Капитальный ремонт стен | с.Волокославинское, ул.Молодежная, д.17, кв.1,2 | Капитальный ремонт стен |
|  | с.Волокославинское, ул.Молодежная, д.19 | Капитальный ремонт стен | д.Сопигино, д.4, кв.2 | Ремонт крыши | с.Никольский Торжок, ул.Центральная, д.50, кв.2 | Капитальный ремонт стен и полов |
|  | с.Волокославинское, ул.Молодежная, д.8, кв.1 | Капитальный ремонт стен | д.Сопигино, д.3, кв.1-4 | Капитальный ремонт |  |  |
|  | с.Волокославинское, ул.Преображенского, д.33, кв.2 | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Талицкое | с.Талицы, Лесной пер., д.6 | Капитальный ремонт | с.Талицы, ул.Школьная, д.5 | Капитальный ремонт | с.Талицы, ул.Молодежная, д.4 | Капитальный ремонт |
| Ферапонтовское | д.Суховерхово, ул.Колхозная, д.4 | Капитальный ремонт | с.Ферапонтово, ул.Слободская, д.54, кв.2 | Капитальный ремонт | с.Ферапонтово, ул.Слободская, д.22, кв.2 | Капитальный ремонт |
|  |  |  | п.Запань Нова, д.33, кв.1,2 | Капитальный ремонт | п.Новостройка, ул.Ленина, д.7 | Капитальный ремонт |
| Чарозерское | с.Чарозеро, ул.Центральная, д.66 | Ремонт печей | д.Коротецкая, ул.Ветеранов, д.2 | Ремонт фундамента | с.Чарозеро, ул.Садовая, д.26, кв.1 | Ремонт печей |
|  | с.Чарозеро, ул.Лиственная, д.5 | Ремонт крыши |  |  | с.Чарозеро, ул.Лиственная, д.6 | Ремонт крыши |
| Кирилловский район | Ремонт муниципальных квартир, находящихся в собственности района |  |  |  |  |  |

».