АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 30.07.2020 | № | 447 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации района от 29.12.2017 № 1051

Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 29.12.2017 № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации района от 21.03.2018 № 156, от 07.06.2018 № 330, от 27.07.2018          № 470, от 28.09.2018 № 609, от 28.11.2018 № 763, от 26.12.2018 № 837, от 27.02.2019 № 77, от 06.03.2019 № 92, от 26.03.2019 № 135, от 17.05.2019 № 256, от 26.06.2019 № 360, от 15.08.2019 № 479, от 31.10.2019 № 630, от 12.12.2019 № 766, от 31.12.2019 № 849, 31.01.2020 № 42, 24.04.2020 № 272), следующие изменения:

- 1) позицию  «Объем бюджетных ассигнований программы» раздела 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «

| Объем бюджетных ассигнований программы | - объем бюджетных ассигнований за реализацию программы составляет 398 194,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год - 39 494,5 тыс. рублей; - 2019 год - 94 260,5 тыс. рублей; - 2020 год – 113 727,5 тыс. рублей; - 2021 год – 35 000,9 тыс. рублей; - 2022 год – 115 710,6 тыс. рублей; - 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей». Из них за счет средств районного бюджета – 120213,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 2) приложения 1,2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- 3) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» раздела 1 Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

- «

| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 53 460,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 1 661,4 тыс. рублей; - 2019 год – 35 926,4 тыс. рублей; - 2020 год – 11 186,7 тыс. рублей; - 2021 год – 419,6 тыс. рублей; - 2022 год – 4 266,1 тыс. рублей; - 2023 год – 0,0 тыс. рублей; - 2024 год – 0,0 тыс. рублей». - Из них за счет средств районного бюджета – 3 583,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 4) приложение 3,4 к подпрограмме 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2  к настоящему постановлению;

- 5) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» раздела 1 Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

- «

| Объем финансирования подпрограммы 2 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 336479,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 36 612,1 тыс. рублей; - 2019 год – 56 457,3 тыс. рублей; - 2020 год – 100550,7 тыс. рублей; - 2021 год – 32 816,7 тыс. рублей; - 2022 год – 110 042,8 тыс. рублей; - 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета – 116629,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 6) пункт 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

- «Основное мероприятие 2.19. Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений.

- Цель мероприятия 2.19. разработать комплексную схему дорожного движения для автомобильных дорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений.

- В рамках мероприятия 2.19. планируется разработать комплексную схему дорожного движения для автомобильных дорог Кирилловского района и согласовать с муниципальными образованиями района и области, а также с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области, а также разработать программы комплексного развития транспортной структуры 4 поселений: Алешинское, Липовское, Николоторжское, Талицкое.

- 7) приложения 3, 4 к подпрограмме 2 приложения 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

8) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» раздела 1 Паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования подпрограммы 3 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 8 254,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 221,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 876,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 990,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 764,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 401,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

9) приложение 4 к подпрограмме 3 приложения 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июля 2020 года.

Руководитель администрации района 					                  А.Л.Кузнецов

Приложение 1

к постановлению

- администрации района

- от 30.07.2020 № 447

- «Приложение 1

- к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 23405,6 | - 23809,1 | - 24582,9 | - 22612,6 | - 25803,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 120213,2 |
| - Ответственный исполнитель: - управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кирилловского муниципального района | - 23173,8 | - 21674,8 | - 23438,1 | - 22145,0 | - 23133,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 113564,7 |
| - Соисполнитель 1: - управление архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 770,6 |
| - Соисполнитель 2: - комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации Кирилловского муниципального района | - 140,8 | - 1954,7 | - 644,8 | - 467,6 | - 2670,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 5877,9 |
| - Соисполнитель 3: - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Кирилловского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию целей муниципальной программы

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 39494,5 | - 94260,5 | - 113727,5 | - 35000,9 | - 115710,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 398194,0 |
| - Районный бюджет | - 23405,6 | - 23809,1 | - 24582,9 | - 22612,6 | - 25803,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 120213,2 |
| - Областной бюджет | - 13875,9 | - 35598,0 | - 78054,6 | - 11023,7 | - 8527,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 147079,2 |
| - Федеральный бюджет | - 827,7 | - 34630,6 | - 10759,6 | - 1204,2 | - 81253,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 128675,3 |
| - Бюджеты - поселений | - 1261,0 | - 170,6 | - 222,9 | - 160,4 | - 127,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 1942,3 |
| - Физические и - юридические лица | - 124,3 | - 52,2 | - 107,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 284,0 |

»;

Приложение 2

к постановлению

- администрации района

- от 30.07.2020 № 447

- «Приложение 3

- к подпрограмме 1

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование - основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 1 |  | - Всего, из них: | - 1300,0 | - 729,3 | - 951,5 | - 301,4 | - 301,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 3583,6 | - районный бюджет |
|  |  | - управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 1209,0 | - 549,7 | - 451,5 | - 301,4 | - 301,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 2813,0 | - районный бюджет |
|  |  | - управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 770,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | - Управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 770,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.2 | - Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.3 | - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 987,4 | - 380,7 | - 313,4 | - 301,4 | - 301,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 2284,3 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.4 | - Обеспечение жильем молодых семей | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 136,6 | - 166,0 | - 138,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 440,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.5 | - Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.6 | - Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.7 | - Проведение обследования на предмет аварийности жилых домов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 85,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 85,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.8 | - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3,0 | - районный бюджет |

- * Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

- Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 57,0 | - 44,0 | - 45,0 | - 45,0 | - 45,0 |
| - Липовское | - 69,9 | - 29,0 | - 46,2 | - 46,2 | - 46,2 |
| - Николоторжское | - 70,0 | - 42,0 | - 42,0 | - 30,0 | - 30,0 |
| - Талицкое | - 23,9 | - 16,9 | - 19,1 | - 19,1 | - 19,1 |
| - Ферапонтовское | - 6,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 45,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 275,4 | - 131,9 | - 152,3 | - 140,3 | - 140,3 |

- Капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 135,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Липовское | - 192,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Николоторжское | - 69,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Талицкое | - 109,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Ферапонтовское | - 71,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 578,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 4

- к подпрограмме 1

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию подпрограммы 1

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1661,4 | - 35926,4 | - 11186,7 | - 419,6 | - 4266,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 53460,2 |
| - районный бюджет | - 1300,0 | - 729,3 | - 951,5 | - 301,4 | - 301,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 3583,6 |
| - областной бюджет | - 237,1 | - 1841,8 | - 648,9 | - 87,3 | - 3934,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 6749,9 |
| - федеральный бюджет | - 124,3 | - 33355,3 | - 9586,3 | - 30,9 | - 29,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 43126,7 |
| - бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- »;

- Приложение 3

- к постановлению

- администрации района

- от 30.07.2020 № 447

- «Приложение 3

- к подпрограмме 2

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 2 |  | - Всего, - из них: | - 22105,6 | - 23079,8 | - 23631,4 | - 22311,2 | - 25501,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 116629,6 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 21964,8 | 21125,1 | 22986,6 | 21843,6 | 22831,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 110751,7 | - районный бюджет |
|  |  | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 140,8 | 1954,7 | 644,8 | 467,6 | 2670,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 5877,9 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.1 | - Ремонт и содержание общественных колодцев, системы водоснабжения и канализации, определение балансодержателя источников нецентрализованного водоснабжения, контроль качества воды в общественных колодцах | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 140,8 | - 198,1 | - 164,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 503,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.2 | - Участие в ликвидации навалов мусора | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 1657,6 | 480,0 | 180,0 | 180,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2497,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.3 | - Региональный государственный экологический надзор | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.4* | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2645,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.5** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 10199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10199,9 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.6*** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2752,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.7**** | - Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2346,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.8***** | - Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2566,3 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.9****** | - Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 1035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1035,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.10 | - Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена устаревших приборов учета всех муниципальных организаций района» | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 150,0 | 380,5 | 150,5 | 200,0 | 52,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 933,4 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.11 | - Текущее содержание, ремонт в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами скотомогильников на территории муниципального образования | - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.12 | - Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории области | - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 99,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.14 | Мероприятия по подготовке объектов в осенне-зимний период | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 269,3 | 177,0 | 275,9 | 12,4 | 300,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1034,6 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.15******* | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 11359,1 | 12828,8 | 13464,4 | 14312,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 51964,7 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.16******** | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 8848,1 | 8126,3 | 7893,6 | 7893,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 32761,6 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.17 | Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 360,4 | 1295,1 | 273,2 | 273,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 2201,9 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.18 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 2490,0 | 0,0 | 0,0 | 2777,6 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.19********* | Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | - районный бюджет |

* Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 5,7 тыс. руб., подъезд к п. Шиндалово – 565,8 тыс. руб., подъезд к д. Васильево – 96,5 тыс. руб. Итого: на сумму 668,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб., участок подъезда к д. Зуево – 300,00 тыс. руб. Итого: на сумму 303,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к деревне Тереховская – 170,00 тыс. руб.; подъезд к д. Чищино – 99,00 тыс. руб.; подъезд к д. Дуравино – 31,7 тыс. руб.; подъезд к д. Минчаково – 98,0 тыс. руб.; подъезд к д. Выметное – 98,9 тыс. руб. Итого: на сумму 497,6 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Ремонт дороги к д. Нова – 22,0 тыс. руб; Ремонт подъезда к д. Гора – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к кладбищу д. Коварзино – 99,0 тыс. руб.; ремонт дороги к д. Фефелово – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Евсюнино – 32,0 тыс. руб.; ремонт дороги Ферапонтово-Мыс – 98,0 тыс. руб.; ремонт дороги к кладбищу д. Поповка – 25,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Олюшино – 32,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Лесово – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Плахино – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Бяковское – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Пески – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Данильцево – 50,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Дьяконовка – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Цветково – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Гора -2 – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Малино – 22 тыс. руб.; Итого: на сумму 729,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к д. Дмитриево (к кладбищу) – 80,0 тыс. руб.; подъезд к д. Семково – 65,6 тыс. руб. Итого: на сумму 145,6 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб.; подъезд к д. Ботово – 173,2 тыс. руб.; подъезд к д. Комлино – 125,6 тыс. руб. Итого: на сумму 301,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 |
| Итого | 2 645,0 тыс. руб. |

** Основное мероприятие 2.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 6,0 тыс. руб., ремонт улиц в д. Сосуново – 196,0 тыс. руб. Итого: на сумму 202,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 4,6 тыс. руб.; ремонт улицы в п. Косино, ул. Луговая - 500,0 тыс. руб.; Экспертиза сметы пер. Березовый, с .Вогнема – 4,6 тыс. руб.; Итого: на сумму 509,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Заречье – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Луговая – 70,3 тыс. руб.; ремонт ул. Захарьинская – 49,8 тыс. руб.; ремонт ул. Молодежная – 35,7 тыс. руб.; ремонт ул. Благовещенская, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. Школьная, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Скоково – 97,6 тыс. руб.; Итого: на 552,8 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц в д. Бяковское – 20,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Емишево – 35,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Щелково – 98,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Суховерхово – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Слободская с. Ферапонтово – 99,0 тыс. руб.; ремонт улицы Молодежной с. Ферапонтово – 90,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Карботка – 55,0 тыс. руб.; ремонт улицы Мирная д. Яршево – 49,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Яршево, д. 47б – 30,0 тыс. руб.; ремонт улицы д. Зыбошное – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Полевая д. Карботка – 32,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Нефедьево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Шишкино – 15,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Лещево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Палшемское – 32,0 тыс. руб.; ремонт улицы Русановская д. Коварзино – 40,0 тыс. руб Итого: на сумму 679,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Северная в с. Талицы - 99,7 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Рудаково - 99,8 тыс. руб., экспертиза сметы - в д. Молоди – 3,5 тыс. руб., экспертиза сметы – в д. Большой Пепел – 9,4 тыс. руб.; ремонт ул. д. Займищи – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Первомайская, с. Талицы -41,0 тыс. руб. Итого: на сумму 353,0 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 9,2 тыс. руб.; ремонт ул. Сельская в с. Чарозеро – 231,0 тыс. руб.; ремонт ул. Васильевская в с Чарозеро – 298,5 тыс. руб.; ремонт ул. Заречная в с. Чарозеро – 91,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Козлово – 162,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Подосеново – 227,1 тыс. руб. Итого: на сумму 1019,6 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц города – 2592,75 тыс. руб. Оплата работ в 2018 году за выполненные работы 2017 г. – 4 189,25 тыс. руб. Итого: на сумму 6 782,0 тыс. руб. |
| Итого | 10 097,9 тыс. руб. |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения**

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Город Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области Итого: на сумму 1 475,1 тыс. руб. |
| Итого: | 1 475,1 тыс. руб. |

*** Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название моста |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Обустройство трубопереезда к кладбищу д. Коварзино – 39,0 тыс. руб.; Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Ивашково – 38,7 тыс. руб. Обустройство трубопереезда дороги Ферапонтово – Мыс – 96,8 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Щелково – 18,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Нефедьево – 28,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Зуево – 39,35 тыс. руб. Обустройство трубопереезда к кладбищу с. Ферапонтово – 39,35 тыс. руб. Итого: на сумму 300,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Ремонт трубопереезда через р. Сусла – 2 452,1 тыс. руб. Итого: на сумму 2 452,1 тыс. руб. |
| Итого | 2 752,1 тыс. руб. |

**** Основное мероприятие 2.7 Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 215,9 тыс. руб |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 245,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 246,2 тыс. руб |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 1064,9 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 158,9 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 193,1 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 222,6 тыс. руб. |
| Итого | 2346,6 тыс. руб. |

***** Основное мероприятие 2.8 Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 381,4 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 430,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 307,3 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 544,6 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 650,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 252,2 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 0,0 тыс. руб. |
| Итого | 2566,3 тыс. руб. |

****** Основное мероприятие 2.9 Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | Содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Кирилловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 1 035,7 тыс. руб. | 958,7 тыс. руб. | 1 340,0 тыс. руб. |  | 1 000,0 тыс. руб. |  | 1 000,0 тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 |

******* Основное мероприятие 2.15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | д. Иванов Бор ул. Заречная - 0,2 км. (490,0 т.р.); Смета-5,0 т.р.; м. Топорня - 0,02 км (58,0 т.р.); подъезд к д. Васильево - 0,04 (138,0 т.р.) Итого: на сумму 691,0 тыс. руб. | ул. Братства в д. Иванов Бор - 0,8 км; улицы п. Шексна - 2,0 км.; Подъезд с. Топорня (со стороны д. Алешино) - 0,12 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 528,2 тыс. руб. | Подъезд д. Васильево – 1,0 км.; ул. Дачная в м. Топорня – 0,15 км.; экспертизы смет Итого: на сумму 747,5 тыс. руб. | Подъезд к д. Городище - 0,1 км; подъезд к д. Ладунино – 0,2 км.; экспертизы смет; ул. в д. Иванов Бор – 1,2 км.; ул. м. Косые Гряды – 0,6 км.. Итого: на сумму 783,4 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к д. Горка - 0,07 км. (99,4 т. р.); Пер. Березовый с. Вогнема - 0,11 км. (494,6 т. р.); ул. м. Пустынь – 0,1 км (74,5 т.р.) Итого: на сумму 668,5 тыс. руб. | ул. Центральная д. Пеньково - 0,4 км.; ул. Озерная д. Пеньково - 0,06 км.; ул. Мира д. Пеньково – 0,06 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 583,1 тыс. руб. | Подъезд к д. Новодевичье – 1,0 км.; ул. Луговая в п. Косино – 0,1 км. Итого: на сумму 777,8 тыс. руб. | Подъезд к д. Липово - 0,07 км.; Пер. Березовый в с. Вогнема – 0,15 км. Итого: на сумму 815,2 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к н.п. Шлюз № 5 - 0,5 км (99,4 т. р.); подъезд к д. Дуравино - 0,3 км (99,2 т. р.); подъезд к д. Филимоново 0,20 км (98,8 т.р.); подъезд к д. Выметное - 0,3 км (182,7 т. р.); ремонт улицы в д. Минчаково - 0,3 км (49,3 т. р.); ремонт улицы в д. Клеменево - 0,3 км. (50,0 т. р.); ремонт улицы Захарьинской в с. Никольский Торжок - 0,3 км (45,2 т. р.); ремонт улицы Школьная в с. Волокославинское - 0,5 км (24,2 т. р.); ремонт улицы Преображенского в с. Волокославинское - 0,5 км (98,7 т. р.) Итого: на сумму 747,5 тыс. руб | Трубопереезд на подъезде к д. Дуравино - 0,1 км.; Подъезд к д. Филимоново - 0,1 км.; ул. в с. Никольский Торжок - 0,3 км.; Подъезд к д. 5 Шлюз - 0,1 км.; ул. в д. Бураково - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 836,6 тыс. руб. | Подъезд к д. Сопигино – 0,3 км.; Подъезд к д. Левково – 0,2 км.; ул. в с. Никольский Торжок – 0,5 км.; ул. в с. Волокославинское – 0,3 км.; ул. в д. Бураково – 1,0 км. Итого: на сумму 1079,8 тыс. руб. | Подъезд к д. Славянка - 0,5 км.; подъезд к д. Выметное – 0,2 км.; ул. в с. Волокославинское - 0,2 км.; ул. в с. Никольский Торжок - 0,5 км. Итого: на сумму 1131,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Подъезд к д. Леушкино - 0,2 км (99 т.р.); подъезд к д. Никифорово - 0,2км (89 т.р); подъезд к д. Артемово (подъезд к кладбищу д. Коварзино) - 0,1 км (80 т.р); подъезд к д. Данильцево -0,2 км (54 т.р); подъезд к д. Фефелово - 0,1 (20 т.р.); подъезд к д. Евсюнино (объездная дорога с. Ферапонтово) - 0,1 км (63 т.р.); подъезд к д. Окулово (ремонт объездной с. Ферапонтово) – 1,0 км (99т.р.); трубопереезд улицы д. Щелково – 0,1 (99 т.р.); трубопереезды улицы д. Усково -0,0,5 км (60 т.р.); ремонт д. Щелково - 0,2 км (80 т.р); ремонт д. Усково - 0,2 км (80 т.р.); ремонт ул. д. Карботка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. п. Запань-Нова - 0,1 км (30 т.р); ремонт ул. д. Бяковское - 0,2 км (30т.р.); ремонт ул. д. Шиляково-0,2 км (66 т.р.); ремонт ул. д. Суховерхово-0,2 км (70 т.р.); ремонт ул. д. Новостройка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. д. Коварзино - 0,2 км (52 т.р); ремонт ул. с. Ферапонтово - 0,3 км (129 т.р.); ремонт ул. д. Яршево - 0,2 км (56 т.р.); проезд по д. Пялнобово – 0,5 км (262,0 т.р.). Итого: на сумму 1562,0 тыс. руб. | Подъезд Гридинская д. Ивашково 1 - 0,06 км; подъезд к д. Мыс - 0,25 км; подъезд к д. Леушкино - 0,15 км; подъезд поворот Лесово-Филиппово - 0,05 км; подъезд к д. Никифорово - 0,15 км; подъезд церковь Ципино- д. Загорье - 0,05 км; подъезд к д. Сигово д. Ивашково 2 - Филино - 0,05 км; подъезд автодорога на Л. Бор - Б.Палшема- 0,1 км; подъезд к д. Фефелово - 0,1 км; подъезд к д. Коварзино -0,5 км; подъезд к д. Зыбошное - 0,1 км; Проезд по д. Нова - 0,05 км.; проезд по д. Зыбошное - 0,02 км; проезд по д. Татарово - 0,05 км.; ул. Каргопольская - 0,01 км.; проезд по д. Нефедьево - 0,05 км.; ул. п. Запань Нова - 0,03 км.; проезд. по д. Щелково - 0,04 км.; ул. д. Суховерхово - 0,03 км.; ул. д. Коварзино - 0,05 км.; ул. д. Новостройка - 0,05 км.; ул. д. Яршево - 0,05 км.; ул. д. Шиляково - 0,02 км.; ул. с. Ферапонтово - 0,13 км.; подъезд к пожарному водоему - 0,02 км.; проезд по д. Аксеново - 0,02 км.; проезд по д.Колдома - 0,02 км.; проезд по д. Глебовское - 0,02 км.; проезд по д. Теряево - 0,02 км.; ул. д. Карботка - 0,02 км.; экспертиза смет и разработка проектно-сметных документаций Итого: на сумму 1882,3 тыс. руб. | Подъезд к д. Гридинская д. Ивашково 1 – 0,15 км.; подъезд к с. Ферапонтово объездная – 0,15 км.; подъезд поворот на д. Балуево д. Лещево – 0,05 км.; подъезд к д. Зайцево-1 – 0,1 км.; подъезд к д. Демидово – 0,1 км.; подъезд к д. Ереминское – д. Митинское - 0,1 км.; подъезд к д. Зайцево – 0,1 км.; подъезд к д. Мыс – 0,2 км.; подъезд к д. Гридино – 0,1 км.; подъезд к п. Запань-Нова - 0,1 км.; подъезд к д. Гора-1 – 0,1 км.; проезд по д. Аксеново – 0,05 км; проезд по д. Глебовская - 0,05 км.; проезд по д. Дъяконовская - 0,05 км.; ул. с. Ферапонтово – 0,15 км.; ул. д. Яршево 0,1 км.; ул. д. Карботка – 0,05 км.; ул. д. Коварзино - 0,05 км; проезд по д. Зыбошное – 0,03 км.; проезд д. Колдома – 0,05 км.; проезд по д. Куракино – 0,05 км.; проезд по д. Татарово – 0,05 км.; проезд д. Окулово – 0,05 км. Итого: на сумму 2324,1 тыс. руб. | с. Ферапонтово объездная - 0,2 км.; подъезд к д. Евсюнино – 0,1 км.; подъезд д. Никифорово – 0,1 км.; подъезд к д. Борок - 0,1 км.; подъезд к д. Лесово - 0,1 км.; подъезд к д. Леушкино - 0,1 км.; подъезд к д. Малино – 0,1 км.; подъезд к д. Гора 1 – 0,1 км.; подъезд к д. Яршево объездня - 0,1 км.; улицы с. Ферапонтово – 0,5 км.; улицы д. Яршево – 0,5 км.; подъезд к кладбищу д. Коварзино – 0,1 км. Итого: на сумму 2436,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Экспертиза сметы Б.Пепел - 9,5 т.р. подъезд к д. Дресвища – 0,1 км (98,9 т.р.); ул. д. Починок - 0,2 км. (99,0 т.р.) Итого: на сумму 207,4 тыс. руб. | Подъезд к д. Починок - 0,1 км.; подъезд к д. Дор - 0,1 км.; подъезд к д. Горушка- 0,1 км.; подъезд к д. Верхоглядово - 0,1 км.; подъезд к д. Семково - 0,1 км.; ул. с. Колкач - 0,2 км.; улицы с. Талицы: ул. Советская - 0,2 км.; ул. Зареченская - 0,1 км.; пер. Швейный - 0,2 км.; ул. Первомайская - 0,2 км.; ул. Молодежная - 0,2 км.; ул. Левинская - 0,3 км.; ул. Северная - 0,2 км.; ул. Школьная - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 571,1 тыс. руб. | Подъезд к д. Сидоровское - 0,2 км.; подъезд к д. Талашманиха - 0,3 км.; подъезд к д. Сущево - 0,1 км.; ул. с. Колкач - 0,4 км.; ул. Советская в с. Талицы - 0,3 км.; ул. д. Займищи - 0,3 км.; ул. д. Б.Пепел - 0,2 км. Итого: на сумму 808,2 тыс. руб. | Подъезд к д. Ягрыш - 0,1 км.; подъезд к д. Лучкино - 0,1 км.; подъезд к с. Колкач - 0,1 км.; подъезд к с. Колкач - 0,2 км.; ул. Советская в с. Талицы - 0,3 км.; ул. д. Толстик - 0,1 км.; ул. д. Петровское - 0,2 км.; ул. д. Сидоровское - 0,3 км. Итого: на сумму 847,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | Экспертиза сметы - 9,4 т.р.; ул. Центральная в с. Чарозеро 0,1 км (93,9т.р.); ул. Майская в с. Чарозеро - 0,3 км (216,3 т.р.); ул. д. Воронино - 0,2 км (127,9 т.р.); подъезд к д. Ефремовская - 0,4 км (469,0 т.р.); подъезд к д. Козлово – 0,15 км (127,9 т.р.) Итого: на сумму 1044,4 тыс. руб. | Подъезд к д.Ботово - 0,3 км; ул. Молодежная в д. Коротецкая - 0,3 км; улица Садовая в с. Чарозеро - 0,4 км, экспертиза смет Итого: на сумму 849,6 тыс. руб. | Подъезд к д. Семёновская - 0,6 км; улицы поселения - 0,7 км Итого: на сумму 1202,4 тыс. руб. | Подъезд к д. Часовенская – 0,6 км.; ул. д. Трофимово – 0,6 км.; ул. поселения – 0,2 км. Итого: на сумму 1260,3 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0.0 | с. Горицы: ул. Июльская, (230 м.), ул. Монастырская (300 м.); г. Кириллов: тротуар по ул. Лелекова (110 м.), ул. Судостроителей (240 м), ул. Февральская (520 м); ул. Андреева (300 м.); ул. Граве (150м); ул. Граве 2 этап (150 м)ул. Калачева (300м); ул. Братства (280м); ул.Гагарина (180м); ул. Преображенская (1,6 км); ул. Урицкого (0,51км). Итого: на сумму 37298,8 тыс. руб. | г. Кириллов: с. Горицы - 0,7 км, ул. Гагарина 0,6км.; ул. Ленина – 0,23 км.; тротуар по ул. Урицкого; экспертиза смет Итого: на сумму 3643,5 тыс. руб. | ул. Базарная (от ул. Победы до ул. Мира) - 0,13 км.; ул. Мира – 0,3 км.; ул. Механизаторов - 0,5 км.; ул. Боброва - 0,6 км.; ул. Советская - 1,3 км.; с. Горицы - 0,3 км. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | ул. Маяковского - 0,9 км.; ул. Октябрьская - 1,3 км.; с. Горицы - 0,8 км. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0.0 | 42219,6 | 8894,4 | 13944.10 | 13944.10 | 0,0 | 0,0 |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предъявляемым отдельным категориям граждан*******

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 597,8 тыс. руб. Итого: на сумму 597,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы 811,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улицы Молоди в д. Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 350,7 тыс. руб. Итого: на сумму 350,7 тыс. руб. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,3 км.)- 952,1 т.р.: из них областные – 778,2 т.р. районные – 173,9 т.р.) | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы 811,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы 859,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 948,5 тыс. руб. | 952,1 тыс. руб. | 859,4 тыс. руб. | 811,1 тыс. руб. | 811,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

******** Основное мероприятие 2.16 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 869,5 тыс. руб. | 794,7 тыс. руб. | 794,7 тыс. руб. | 794,7 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 667,3 тыс. руб. | 1062,5 тыс. руб. | 1096,0 тыс. руб. | 1096,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 791,8 тыс. руб. | 704,3 тыс. руб. | 778,1 тыс. руб. | 778,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 2686,6 тыс. руб. | 1952,0 тыс. руб. | 1952,0 тыс. руб. | 1952,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 1518,7 тыс. руб. | 878,9 тыс. руб. | 878,9 тыс. руб. | 878,9 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 698,6 тыс. руб. | 728,1 тыс. руб. | 728,1 тыс. руб. | 728,1 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 656,9 тыс. руб. | 665,8 тыс. руб. | 665,8 тыс. руб. | 665,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 7889,4 тыс. руб. | 6786,3 тыс. руб. | 6893,6 тыс. руб. | 6893,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

** Перечень объектов дорожного хозяйства общего пользования местного значения, предлагаемых к софинансированию за счет средств субсидии Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ |  | Заказчик |  |  |  | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочная дата получения заключения экспертизы) | Сроки производства работ (начало - ввод) |  | Мощность по проектно-сметной документации, км / в том числе п.м |  | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  | Подлежит выполнению до конца строительства (ремонта) |  |  | Ввод мощностей в году, км / в том числе п.м | Объем финансирования тыс. рублей |  |  |  |  |  | Долевое участие бюджета МО, % | Плановое значение целевых показателей эффективности использования субсидий (в соответствии с показателями, предусмотренными Правилами для соответствующего вида субсидий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км / в том числе п.м |  | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  |  |  | субсидии Дорожного фонда |  | бюджета МО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 0,6 км. |  | 2 423,68178 |  | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км |  | 2 423,68178 |  | 2306,98144 |  | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 0,6 км. |  | 2 423,68178 |  | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км |  | 2 423,68178 |  | 2306,98144 |  | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | ремонт |  | Администрация поселения Алешинское |  |  |  | № 2018-0162/01-08 от 20.06.2018 |  | 2018 г. |  | 0,2 км. |  | 597,80575 |  | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км |  | 597,80575 |  | 591,82769 |  | 5,97806 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.2. | Ремонт улицы Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт |  | Администрация Талицкого поселения |  |  |  | № 2018-1171/01-08 от 20.08.2018 |  | 2018 г. |  | 0,2 км. |  | 350,74326 |  | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км |  | 350,74326 |  | 254,77231 |  | 95,97095 | 27,36 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.3. | "Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области" | ремонт |  | Администрация муниципального образования город Кириллов |  |  |  | № 2018-0877/01-08 от 29.06.2018 |  | 2018 г. |  | 0,2 км |  | 1475,13277 |  | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км |  | 1475,13277 |  | 1460,38144 |  | 14,75133 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,32 км |  | 36841,80796 |  | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км |  | 34092,99059 |  | 32778,20000 |  | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 3,32 км |  | 36841,80796 |  | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км |  | 34092,99059 |  | 32778,20000 |  | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | капитальный ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | № 2018-1607/01-08 от 16.10.2018 |  | 2019 г. |  | 1.6 км |  | 20615,32026 |  | 1.6 км | 18234,81113 | 1,6 км |  | 18234,81113 |  | 17687,7668 |  | 547,04433 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 1,6 км. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | капитальный ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | № 2018-1577/01-08 от 19.10.2018 |  | 2019 г. |  | 0,51 км |  | 6000,00000 |  | 0,51 км | 5631,69176 | 0,51 км |  | 5631,69176 |  | 5462,74101 |  | 168,95075 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,51 км. |
| 1.3. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт |  |  | Администрация Талицкого поселения |  |  | № 2018-1607/01-08 от 02.10.2018 |  | 2019 г. |  | 0,3 км |  | 952,14000 |  | 0,3 км | 918,81510 | 0,3 км |  | 918,81510 |  | 778,20000 |  | 140,61510 | 15,3 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.4. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | №2019-1209/01-08 от 27.06.2019 |  | 2019 г. |  | 0,28 км |  | 2422,34800 |  | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км |  | 2422,34800 |  | 2398,12452 |  | 24,22348 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,28 км. |
| 1.5. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | №2019-1215/01-08 от 27.06.2019 |  | 2019 г. |  | 0,18 км |  | 1523,40700 |  | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км |  | 1523,40700 |  | 1508,17293 |  | 15,23407 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.6. | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | №2019-1156/01-08 от 04.07.2019 |  | 2019 г. |  | 0,3 км |  | 1695,25800 |  | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км |  | 1695,25800 |  | 1 678,30542 |  | 16,95258 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.7. | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | №2019-1257/01-08 от 26.06.2019 |  | 2019 г. |  | 0,15 км |  | 1407,692000 |  | 0,15 км | 1407,69200 | 0,15 км |  | 1407,69200 |  | 1393,61508 |  | 14,07692 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 1.8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | ремонт |  |  | Администрация муниципального образования г. Кириллов |  |  | № 35-1-2445-19 от 31.10.2019 |  | 2019 г. |  | 0,15 км |  | 2225,64270 |  | 0,15 км | 2225,64270 | 0,15 км |  | 2225,64270 |  | 1871,27424 |  | 354,36846 | 15,9 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 5,62 |  | 79186,33201 |  | 5,62 | 79186,33201 | 5,62 |  | 79186,33201 |  | 75 833,60000 |  | 3352,73200 | 4,44 | Ввод отремонтированных дорог – 5,62 км. |
| 1.1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0363-20 от 31.03.2020 |  | 2020 |  | 0,9 |  | 11431,91906 |  | 0,9 | 11431,91906 | 0,9 |  | 11431,91906 |  | 11088,96149 |  | 342,95757 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,9 км. |
| 1.2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-50366-20 от 01.04.2020 |  | 2020 |  | 0,37 |  | 6 071,07498 |  | 0,37 | 6 071,07498 | 0,37 |  | 6 071,07498 |  | 5888,94273 |  | 182,13225 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,37 км. |
| 1.3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0411-20 от 13.04.2020 |  | 2020 |  | 0,72 |  | 13160,20034 |  | 0,72 | 13160,20034 | 0,72 |  | 13160,20034 |  | 12765,39433 |  | 394,80601 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,72 км. |
| 1.4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0362-20 от 31.03.2020 |  | 2020 |  | 0,47 |  | 8925,18165 |  | 0,47 | 8925,18165 | 0,47 |  | 8925,18165 |  | 8657,42620 |  | 267,75545 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,47 км. |
| 1.5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0410-20 от 13.04.2020 |  | 2020 |  | 0,48 |  | 8080,38298 |  | 0,48 | 8080,38298 | 0,48 |  | 8080,38298 |  | 7837,97149 |  | 242,41149 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,48 км |
| 1.6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0244-19 от 10.03.2020 |  | 2020 |  | 0,35 |  | 4967,20950 |  | 0,35 | 4967,20950 | 0,35 |  | 4967,20950 |  | 4818,19322 |  | 149,01628 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0266-20 от 17.03.2020 |  | 2020 |  | 0,31 |  | 4296,74840 |  | 0,31 | 4296,74840 | 0,31 |  | 4296,74840 |  | 4167,84595 |  | 128,90245 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,31 км |
| 1.8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1-0253-19 от 13.03.2020 |  | 2020 |  | 0,13 |  | 1901,45780 |  | 0,13 | 1901,45780 | 0,13 |  | 1901,45780 |  | 1844,41407 |  | 57,04373 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,13 км |
| 1.9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | Ремонт |  |  |  | Администрация Ферапонтовского сельского поселения |  | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 |  | 2020 |  | 1,0 |  | 11582,41706 |  | 1,0 | 11582,41706 | 1,0 |  | 11582,41706 |  | 11234,94455 |  | 347,47251 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 1 км |
| 1.10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1--5-0429-20 от 15.04.2020 |  | 2020 |  | 0,26 |  | 1912,39124 |  | 0,26 | 1912,39124 | 0,26 |  | 1912,39124 |  | 1855,01950 |  | 57,37174 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,26 км |
| 1.11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1--0825-20 от 22.06.2020 |  | 2020 |  | 0,29 |  | 2067,54900 |  | 0,29 | 2067,54900 | 0,29 |  | 2067,54900 |  | 2005,52253 |  | 62,02647 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,29 км |
| 1.12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | Ремонт |  |  |  | Администрация МО г. Кириллов |  | № 35-1--0826-20 от 22.06.2020 |  | 2020 |  | 0,16 |  | 2624,02200 |  | 0,16 | 2624,02200 | 0,16 |  | 2624,02200 |  | 1586,54826 |  | 1 037,47374 | 39,54 | Ввод отремонтированных дорог – 0,16 км |
| 1.13 | Выполнение работ по ремонту части ул.Слободская в с Ферапонтово | Ремонт |  |  |  | Администрация Ферапонтовского сельского поселения |  | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 |  | 2020 |  | 0,18 |  | 1306,17600 |  | 0,18 | 1306,17600 | 0,18 |  | 1306,17600 |  | 1248,81568 |  | 57,36032 | 4,39 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | ремонт |  |  |  | Администрация сельского поселения Николоторжское |  | № 35-1-0721-20 от 03.06.2020 |  | 2020 г. |  | 0,3 км |  | 859,60200 |  | 0,3 км | 859,60200 | 0,3 км |  | 859,60200 |  | 833,60000 |  | 26,00200 | 3,12 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 км |  | 811,10000 |  | 0,25 км | 811,10000 | 0,25 км |  | 811,10000 |  | 786,50000 |  | 24,600000 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км |
| 1.1 | Ремонт улицы в д. Ратибор Алешинского сельского поселения Кирилловского района Вологодской области» | ремонт |  |  |  | Администрация поселения Алешинское |  |  |  | 2021 |  | 0,25 км |  | 811,10000 |  | 0,25 км | 811,10000 | 0,25 км |  | 811,10000 |  | 786,50000 |  | 24,600000 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 км |  | 811,10000 |  | 0,35 км | 811,10000 | 0,35 км |  | 811,10000 |  | 786,50000 |  | 24,600000 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» |  | ремонт |  |  |  | Администрация Талицкого поселения |  |  | 2022 |  | 0,35 км |  | 811,10000 |  | 0,35 км | 811,10000 | 0,35 км |  | 811,10000 |  | 786,50000 |  | 24,600000 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | 2019 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 1,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,6 | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,51 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,51 | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 |
| 4 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,28 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,28 | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 |
| 5 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,18 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,18 | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,15 | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,08 | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,9 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,9 | 11431,91906 | 11088,96149 | 342,95757 |
| 2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,37 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,37 | 6 071,07498 | 5888,94273 | 182,13225 |
| 3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,72 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,72 | 13160,20034 | 12765,39433 | 394,80601 |
| 4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,47 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,47 | 8925,18165 | 8657,42620 | 267,75545 |
| 5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,48 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,48 | 8080,38298 | 7837,97149 | 242,41149 |
| 6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,35 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,35 | 4967,20950 | 4818,19322 | 149,01628 |
| 7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,31 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,31 | 4296,74840 | 4167,84595 | 128,90245 |
| 8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,13 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,13 | 1901,45780 | 1844,41407 | 57,04373 |
| 9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 1,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 11582,41706 | 11234,94455 | 347,47251 |
| 10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,26 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,26 | 1912,39124 | 1855,01950 | 57,37174 |
| 11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,29 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,29 | 2067,54900 | 2005,52253 | 62,02647 |
| 12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,16 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,16 | 2624,02200 | 1586,54826 | 1 037,47374 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту части ул.Слободская в с Ферапонтово | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 0,18 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,18 | 1306,17600 | 1248,81568 | 57,36032 |
| 14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | 2020 г. | Администрация сельского поселения Николоторжское | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 859,60200 | 833,60000 | 26,00200 |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Ратибор Алешинского сельского поселения Кирилловского района Вологодской области» | 2021 г. | Администрация поселения Алешинское | 0,25 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,25 | 811,10000 | 786,50000 | 24,600000 |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» | 2022 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,35 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,35 | 811,10000 | 786,50000 | 24,600000 |

********* Основное мероприятие 219. Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений

| Наименование | Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4

- к подпрограмме 2

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 2

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | 36612,1 | 56457,3 | 100550,7 | 32816,7 | 110042,8 | - 0,0 | - 0,0 | 336479,6 |
| - районный бюджет | - 22105,6 | - 23079,8 | - 23631,4 | - 22311,2 | - 25501,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 116629,6 |
| - областной бюджет | 13232,2 | 33325,3 | 76811,8 | 10505,5 | 4541,2 | - 0,0 | - 0,0 | 138416,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | - 0,0 | - 0,0 | 80 000,0 |
| - бюджеты поселений | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 1150,0 |
| - физические и юридические лица | 124,3 | 52,2 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 284,0 |

- »;

- Приложение 4

- к постановлению

- администрации района

- от 30.07.2020 № 447

- «Приложение 4

- к подпрограмме 3

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 3

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), - годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1221,0 | - 1876,8 | - 1990,1 | - 1764,6 | - 1401,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 8254,2 |
| - районный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - областной бюджет | - 406,6 | - 430,9 | - 593,9 | - 430,9 | - 51,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1913,3 |
| - федеральный бюджет | - 703,4 | - 1275,3 | - 1173,3 | - 1173,3 | - 1223,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 5548,6 |
| - бюджеты поселений | - 111,0 | - 170,6 | - 222,9 | - 160,4 | - 127,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 792,3 |

- ».