АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 28.07.2022 | № | 533 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации района от 29.12.2017 № 1051

- Администрация района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 29.12.2017 № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации района от 21.03.2018 № 156, от 07.06.2018 № 330, от 27.07.2018 № 470, от 28.09.2018 № 609, от 28.11.2018 № 763, от 26.12.2018 № 837, от 27.02.2019 № 77, от 06.03.2019 № 92, от 26.03.2019 № 135, от 17.05.2019 № 256, от 26.06.2019 № 360, от 15.08.2019 № 479, от 31.10.2019 № 630, от 12.12.2019 № 766, от 31.12.2019 № 849, от 31.01.2020 № 42, от 24.04.2020 № 272, от 30.07.2020 № 447, от 16.09.2020 № 545, от 22.10.2020 № 615, от 25.11.2020 № 691, от 16.12.2020 № 727, от 26.02.2021 № 114, от 22.06.2021 № 360, от 12.07.2021 № 395, от 27.07.2021 № 445, от 19.11.2021 № 709, от 15.12.2021 № 800, от 10.02.2022 № 91, от 07.06.2022 № 408), следующие изменения:

- 1) позицию  «Объем бюджетных ассигнований программы» раздела 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «

| Объем бюджетных ассигнований программы | - объем бюджетных ассигнований за реализацию программы составляет 928287,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год - 39 494,5 тыс. рублей; - 2019 год - 94 260,5 тыс. рублей; - 2020 год – 117 962,0 тыс. рублей; - 2021 год – 107 748,0 тыс. рублей; - 2022 год – 193 389,5 тыс. рублей; - 2023 год – 118 796,0 тыс. рублей; 2024 год – 256 636,6 тыс. рублей». Из них за счет средств районного бюджета – 185 517,7 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 2) приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- 3) позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» раздела 1 Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

- «

| - Объем бюджетных - ассигнований - подпрограммы 1 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 433 288,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 1 661,4 тыс. рублей; - 2019 год – 35 926,4 тыс. рублей; - 2020 год – 10 823,0 тыс. рублей; - 2021 год – 689,8 тыс. рублей; - 2022 год – 72 962,2 тыс. рублей; - 2023 год – 88 506,1 тыс. рублей; - 2024 год – 222 719,6 тыс. рублей». - Из них за счет средств районного бюджета – 6 257,5 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 4) приложения 3, 4 к подпрограмме 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2  к настоящему постановлению;

- 5) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» раздела 1 Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

- «

| Объем финансирования подпрограммы 2 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 - составляет 483 007,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 36 612,1 тыс. рублей; - 2019 год – 56 457,3 тыс. рублей; - 2020 год – 105 434,0 тыс. рублей; - 2021 год – 105 315,1 тыс. рублей; - 2022 год – 118 791,11 тыс. рублей; - 2023 год – 28 448,6 тыс. рублей; 2024 год – 31 949,1 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета – 179 260,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 6) приложения 3, 4 к подпрограмме 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3  к настоящему постановлению;

- 7) приложение 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4  к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 июля 2022 года.

Руководитель администрации района                                                           А.Л.Кузнецов

района

от 07.06

- Приложение 1

- к постановлению

- администрации района

- от  28.07.2022  № 533

- «Приложение 1

- к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 23 405,6 | - 23 809,1 | - 29 685,0 | - 24 329,1 | - 30 034,1 | - 25 401,1 | - 28 853,7 | - 185 517,7 |
| - Ответственный исполнитель: - управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации Кирилловского муниципального района | - 23 173,8 | - 21 674,8 | - 28 580,4 | - 23 901,1 | - 29 534,1 | - 25 001,1 | - 28 453,7 | - 180 319,0 |
| - Соисполнитель 1: - управление архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 |
| - Соисполнитель 2: - комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации Кирилловского муниципального района | - 140,8 | - 1 954,7 | - 604,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2700,1 |
| - Соисполнитель 3: - управление социально-экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию целей муниципальной программы

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 39 494,5 | - 94 260,5 | - 117 962,0 | - 107 748,0 | - 193 389,5 | - 118 796,0 | - 256 636,6 | - 928 287,1 |
| - Районный бюджет | - 23 405,6 | - 23 809,1 | - 29 685,0 | - 24 329,1 | - 30 034,1 | - 25 401,1 | - 28 853,7 | - 185 517,7 |
| - Областной бюджет | - 13 875,9 | - 35 598,0 | - 77 735.2 | - 81 983,9 | - 36 832,4 | - 11 590,6 | - 23 023,7 | - 280 639,7 |
| - Федеральный бюджет | - 827,7 | - 34 630,6 | - 10 279.3 | - 1 059,1 | - 125 828,0 | - 81 389,3 | - 204 344,2 | - 458 358,2 |
| - Бюджеты поселений | - 1 261,0 | - 170,6 | - 155.0 | - 263,4 | - 398,0 | - 415.0 | - 415,0 | - 3 078,0 |
| - Физические и юридические лица | - 124,3 | - 52,2 | - 107,5 | - 112,5 | - 297,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 693,5 |

»;

- Приложение 2

- к постановлению

- администрации района

- от  28.07.2022   №  533

- «Приложение 3

- к подпрограмме 1

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование - основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 1 |  | - Всего, из них: | - 1300,0 | - 729,3 | - 941,6 | - 689,8 | - 1 015,6 | - 814,6 | - 766,6 | - 6 257,5 | - районный бюджет |
|  |  | - управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 1209,0 | - 549,7 | - 441,6 | - 261,8 | - 515,6 | - 414,6 | - 366,6 | - 3 758,9 | - районный бюджет |
|  |  | - управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | - Управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.2 | - Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.3 | - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 987,4 | - 380,7 | - 303,7 | - 261,8 | - 366,6 | - 366,6 | - 366,6 | - 3 033,4 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.4 | - Обеспечение жильем молодых семей | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 136,6 | - 166,0 | - 137,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 440,5 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.5 | - Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.6 | - Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.7 | - Проведение обследования на предмет аварийности жилых домов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 85,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 85,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.8 | - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 149,0 | - 48,0 | - 0,0 | - 200,0 | - районный бюджет |

- * Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

- Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 57,0 | - 44,0 | - 45,8 | - 47,3 | - 47,4 | - 47,4 | - 47,4 |
| - Липовское | - 69,9 | - 29,0 | - 48,0 | - 49,6 | - 49,8 | - 49,8 | - 49,8 |
| - Николоторжское | - 70,0 | - 42,0 | - 39,1 | - 38,1 | - 38,0 | - 38,0 | - 38,0 |
| - Талицкое | - 23,9 | - 16,9 | - 15,5 | - 19,1 | - 30,4 | - 30,4 | - 30,4 |
| - Ферапонтовское | - 6,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 45,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 275,4 | - 131,9 | - 148,4 | - 144,1 | - 165,6 | - 165,6 | - 165,6 |

- Капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование - поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 135,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Липовское | - 192,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Николоторжское | - 69,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Талицкое | - 109,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Ферапонтовское | - 71,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 578,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 4

- к подпрограмме 1

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию подпрограммы 1

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1 661,4 | - 35 926,4 | - 10 823,0 | - 689,8 | - 72 962,2 | - 88 506,1 | - 222 719,6 | - 433 288,50 |
| - районный бюджет | - 1 300,0 | - 729,3 | - 941,6 | - 689,8 | - 1 015,6 | - 814,6 | - 766,6 | - 6 257,50 |
| - областной бюджет | - 237,1 | - 1 841,8 | - 610,1 | - 0,0 | - 19 736,5 | - 7 396,2 | - 18 824,4 | - 48 646,1 |
| - федеральный бюджет | - 124,3 | - 33 355,3 | - 9 271,3 | - 0,0 | - 52 210,1 | - 80 295,3 | - 203 128,6 | - 378 384,9 |
| - бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- »;

Приложение 3

к постановлению

администрации района

от 28.07.2022   №  533

- «Приложение 3

- к подпрограмме 2

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование - основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 2 |  | - Всего, - из них: | - 22 105,6 | - 23 079,8 | - 28 743,4 | - 23 639,3 | - 29 018,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 179 260,2 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 21 964,8 | 21 125,1 | 28 138,8 | 23 639,3 | 29 018,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 176 560,1 | - районный бюджет |
|  |  | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 140,8 | 1954,7 | 604,6 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2 700,1 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.1 | - Ремонт и содержание общественных колодцев, системы водоснабжения и канализации, определение балансодержателя источников нецентрализованного водоснабжения, контроль качества воды в общественных колодцах и другие мероприятия в области водоснабжения | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 140,8 | - 198,1 | - 127,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 466,6 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 228,8 | - 1 204,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 1 433,1 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.2 | - Участие в ликвидации навалов мусора | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 1657,6 | 471,9 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2129,5 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,5 | 1 203,7 | - 615,7 | - 463,7 | - 2 999,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.3 | - Региональный государственный экологический надзор | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.4* | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2645,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.5** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 10199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10199,9 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.6*** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2752,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.7**** | - Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2346,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.8***** | - Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2566,3 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.9****** | - Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 1035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1035,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.10 | - Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена устаревших приборов учета всех муниципальных организаций района» | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 150,0 | 380,5 | 106,3 | 160,5 | 252,2 | - 422,5 | - 182,0 | - 1 654,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.11 | - Текущее содержание, ремонт в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами скотомогильников на территории муниципального образования | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.12 | - Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории области | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 99,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 104,0 | - районный бюджет |
|  |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,5 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 509,5 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.14 | Мероприятия по подготовке объектов в осенне-зимний период | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 269,3 | 177,0 | 0,0 | 331,2 | 0,0 | - 0,0 | - 3000,0 | - 3 777,5 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.15******* | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 11 359,1 | 12 301,0 | 11 928,8 | 10 822,1 | - 12 443,0 | - 13 333,0 | - 72 187,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.16******** | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 8848,1 | 7819,0 | 7 162,2 | 12 092,1 | - 10 500,0 | - 10 500,0 | - 56 921,4 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.17 | Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 360,4 | 1002,5 | 2 513,4 | 729,4 | - 532,0 | - 532,0 | - 5 669,7 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.18 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - районный бюджет |
|  |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2507,4 | 0,0 | 0,0 | 2507,4 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.19********* | Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.20 | Приобретение дорожно-строительной техники, специальной техники, запасных частей к ней, а также навесного (прицепного) оборудования к указанной технике | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.21 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по социально-значимым маршрутам на территории Кирилловского муниципального района | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 77,3 | 73,3 | 76,4 | 290,4 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.22 | Инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | - районный бюджет |

* Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 5,7 тыс. руб., подъезд к п. Шиндалово – 565,8 тыс. руб., подъезд к д. Васильево – 96,5 тыс. руб. Итого: на сумму 668,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб., участок подъезда к д. Зуево – 300,00 тыс. руб. Итого: на сумму 303,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к деревне Тереховская – 170,00 тыс. руб.; подъезд к д. Чищино – 99,00 тыс. руб.; подъезд к д. Дуравино – 31,7 тыс. руб.; подъезд к д. Минчаково – 98,0 тыс. руб.; подъезд к д. Выметное – 98,9 тыс. руб. Итого: на сумму 497,6 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Ремонт дороги к д. Нова – 22,0 тыс. руб; Ремонт подъезда к д. Гора – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к кладбищу д. Коварзино – 99,0 тыс. руб.; ремонт дороги к д. Фефелово – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Евсюнино – 32,0 тыс. руб.; ремонт дороги Ферапонтово-Мыс – 98,0 тыс. руб.; ремонт дороги к кладбищу д. Поповка – 25,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Олюшино – 32,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Лесово – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Плахино – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Бяковское – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Пески – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Данильцево – 50,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Дьяконовка – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Цветково – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Гора -2 – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Малино – 22 тыс. руб.; Итого: на сумму 729,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к д. Дмитриево (к кладбищу) – 80,0 тыс. руб.; подъезд к д. Семково – 65,6 тыс. руб. Итого: на сумму 145,6 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб.; подъезд к д. Ботово – 173,2 тыс. руб.; подъезд к д. Комлино – 125,6 тыс. руб. Итого: на сумму 301,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 |
| Итого | 2 645,0 тыс. руб. |

** Основное мероприятие 2.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 6,0 тыс. руб., ремонт улиц в д. Сосуново – 196,0 тыс. руб. Итого: на сумму 202,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 4,6 тыс. руб.; ремонт улицы в п. Косино, ул. Луговая - 500,0 тыс. руб.; Экспертиза сметы пер. Березовый, с .Вогнема – 4,6 тыс. руб.; Итого: на сумму 509,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Заречье – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Луговая – 70,3 тыс. руб.; ремонт ул. Захарьинская – 49,8 тыс. руб.; ремонт ул. Молодежная – 35,7 тыс. руб.; ремонт ул. Благовещенская, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. Школьная, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Скоково – 97,6 тыс. руб.; Итого: на 552,8 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц в д. Бяковское – 20,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Емишево – 35,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Щелково – 98,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Суховерхово – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Слободская с. Ферапонтово – 99,0 тыс. руб.; ремонт улицы Молодежной с. Ферапонтово – 90,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Карботка – 55,0 тыс. руб.; ремонт улицы Мирная д. Яршево – 49,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Яршево, д. 47б – 30,0 тыс. руб.; ремонт улицы д. Зыбошное – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Полевая д. Карботка – 32,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Нефедьево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Шишкино – 15,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Лещево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Палшемское – 32,0 тыс. руб.; ремонт улицы Русановская д. Коварзино – 40,0 тыс. руб Итого: на сумму 679,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Северная в с. Талицы - 99,7 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Рудаково - 99,8 тыс. руб., экспертиза сметы - в д. Молоди – 3,5 тыс. руб., экспертиза сметы – в д. Большой Пепел – 9,4 тыс. руб.; ремонт ул. д. Займищи – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Первомайская, с. Талицы -41,0 тыс. руб. Итого: на сумму 353,0 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 9,2 тыс. руб.; ремонт ул. Сельская в с. Чарозеро – 231,0 тыс. руб.; ремонт ул. Васильевская в с Чарозеро – 298,5 тыс. руб.; ремонт ул. Заречная в с. Чарозеро – 91,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Козлово – 162,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Подосеново – 227,1 тыс. руб. Итого: на сумму 1019,6 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц города – 2592,75 тыс. руб. Оплата работ в 2018 году за выполненные работы 2017 г. – 4 189,25 тыс. руб. Итого: на сумму 6 782,0 тыс. руб. |
| Итого | 10 097,9 тыс. руб. |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения**

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Город Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области Итого: на сумму 1 475,1 тыс. руб. |
| Итого: | 1 475,1 тыс. руб. |

*** Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название моста |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Обустройство трубопереезда к кладбищу д. Коварзино – 39,0 тыс. руб.; Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Ивашково – 38,7 тыс. руб. Обустройство трубопереезда дороги Ферапонтово – Мыс – 96,8 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Щелково – 18,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Нефедьево – 28,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Зуево – 39,35 тыс. руб. Обустройство трубопереезда к кладбищу с. Ферапонтово – 39,35 тыс. руб. Итого: на сумму 300,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Ремонт трубопереезда через р. Сусла – 2 452,1 тыс. руб. Итого: на сумму 2 452,1 тыс. руб. |
| Итого | 2 752,1 тыс. руб. |

**** Основное мероприятие 2.7 Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 215,9 тыс. руб |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 245,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 246,2 тыс. руб |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 1064,9 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 158,9 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 193,1 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 222,6 тыс. руб. |
| Итого | 2346,6 тыс. руб. |

***** Основное мероприятие 2.8 Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 381,4 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 430,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 307,3 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 544,6 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 650,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 252,2 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 0,0 тыс. руб. |
| Итого | 2566,3 тыс. руб. |

****** Основное мероприятие 2.9 Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района |  | Содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кирилловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 1 035,7 тыс. руб. | 958,7 тыс. руб. |  | 1 360,5 тыс. руб. |  | 1 340,0 тыс. руб. | 2 335,5 тыс. руб. | 1 340,00 тыс. руб. | 1 340,00 |

******* Основное мероприятие 2.15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | д. Иванов Бор ул. Заречная - 0,2 км. (490,0 т.р.); Смета-5,0 т.р.; м. Топорня - 0,02 км (58,0 т.р.); подъезд к д. Васильево - 0,04 (138,0 т.р.) Итого: на сумму 691,0 тыс. руб. | ул. Братства в д. Иванов Бор - 0,8 км; улицы п. Шексна – 0,4 км; Подъезд с. Топорня (со стороны д. Алешино) - 0,12 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 557,2 тыс. руб. | ремонт ул. Дачной в м. Топорня (0,15 км.); экспертизы смет Итого: на сумму 608,8 тыс. руб. | подъезд к д. Ладунино - 0,5 км; экспертиза смет Итого: на сумму 1 337,4 тыс. руб. | улицы д. Иванов Бор - 0,5 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 581,5 тыс. руб. | улицы д. Иванов Бор - 0,5 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 677,1 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к д. Горка - 0,07 км. (99,4 т. р.); Пер. Березовый с. Вогнема - 0,11 км. (494,6 т. р.); ул. м. Пустынь – 0,1 км (74,5 т.р.) Итого: на сумму 668,5 тыс. руб. | ул. Центральная д. Пеньково - 0,4 км.; ул. Озерная д. Пеньково - 0,06 км.; ул. Мира д. Пеньково – 0,06 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 589,0 тыс. руб. | улицы в д. Бабичево – (0,07 км.), Итого: на сумму 491,8 тыс. руб. | подъезд к д. Липово - 0,1 км.; улицы в д. Липово - 0,1 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 227.8 тыс. руб. | ремонт подъезда к д. Жохово - 0,05 км.; ремонт улиц в д. Жохово - 0,1 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 605,1 тыс. руб. | ремонт. пер. Березовый в с. Вогнема - 0,115 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 704,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к н.п. Шлюз № 5 - 0,5 км (99,4 т. р.); подъезд к д. Дуравино - 0,3 км (99,2 т. р.); подъезд к д. Филимоново 0,20 км (98,8 т.р.); подъезд к д. Выметное - 0,3 км (182,7 т. р.); ремонт улицы в д. Минчаково - 0,3 км (49,3 т. р.); ремонт улицы в д. Клеменево - 0,3 км. (50,0 т. р.); ремонт улицы Захарьинской в с. Никольский Торжок - 0,3 км (45,2 т. р.); ремонт улицы Школьная в с. Волокославинское - 0,5 км (24,2 т. р.); ремонт улицы Преображенского в с. Волокославинское - 0,5 км (98,7 т. р.) Итого: на сумму 747,5 тыс. руб | с. Волокославинское – подъезд к д. Филимоново - 0,1 км.; ул. в с. Никольский Торжок - 0,5 км.; ул. в д. Скоково - 0,05 км.;ул. в д. Бураково - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 836,6 тыс. руб. | ул. в с. Н. Торжок (0,3 км.); ул. в д. Скоково (0,1 км.); с. Волокославинское – подъезд к д. Филимоново (0,2 км.); ремонт трубопереезда на ул. Молодежная в с. Волокославинское (0,1 км.) Подъезд к д. Шлюз 5 (0,1 км.); экспертиза смет, ремонт подъезда к д. Шлюз 5 (0,1 км.) Итого: на сумму 1073,6 тыс. руб. | улицы в с. Никольский Торжок - 0,3 км.; улицы в д. Заречье - 0,2 км.; подъезд к н.п. Шлюз № 5; экспертиза смет Итого: на сумму 316,4 тыс. руб. | улицы в с. Никольский Торжок -- 0,3 км.; улицы в с. Волокославинское - 0,3 км.; улица в д. Сопигино - 0,1 км.; подъезд к д. Выметное - 0,2 км.; подъезд к д. Дорогуша - 0,1 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 840,1 тыс. руб. | улицы в с. Никольский Торжок - 0,3 км.; улицы в с. Волокославинское - 0,2 км.; улица в д. Дуравино - 0,3 км.; подъезд к д. Дуравино - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 978,2 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к д. Леушкино - 0,2 км (99 т.р.); подъезд к д. Никифорово - 0,2км (89 т.р); подъезд к д. Артемово (подъезд к кладбищу д. Коварзино) - 0,1 км (80 т.р); подъезд к д. Данильцево -0,2 км (54 т.р); подъезд к д. Фефелово - 0,1 (20 т.р.); подъезд к д. Евсюнино (объездная дорога с. Ферапонтово) - 0,1 км (63 т.р.); подъезд к д. Окулово (ремонт объездной с. Ферапонтово) – 1,0 км (99т.р.); трубопереезд улицы д. Щелково – 0,1 (99 т.р.); трубопереезды улицы д. Усково -0,0,5 км (60 т.р.); ремонт д. Щелково - 0,2 км (80 т.р); ремонт д. Усково - 0,2 км (80 т.р.); ремонт ул. д. Карботка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. п. Запань-Нова - 0,1 км (30 т.р); ремонт ул. д. Бяковское - 0,2 км (30т.р.); ремонт ул. д. Шиляково-0,2 км (66 т.р.); ремонт ул. д. Суховерхово-0,2 км (70 т.р.); ремонт ул. д. Новостройка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. д. Коварзино - 0,2 км (52 т.р); ремонт ул. с. Ферапонтово - 0,3 км (129 т.р.); ремонт ул. д. Яршево - 0,2 км (56 т.р.); проезд по д. Пялнобово – 0,5 км (262,0 т.р.). Итого: на сумму 1562,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Мыс - 0,25 км; подъезд к д. Леушкино - 0,15 км; подъезд поворот Лесово -Филиппово - 0,05 км; подъезд к д. Никифорово - 0,15 км; подъезд церковь Ципино - д. Загорье - 0,05 км; подъезд Гридинская -д.Ивашково – 1 - 0,06м подъезд к д. Сигово д. Ивашково 2 - Филино - 0,05 км; подъезд автодорога на Л. Бор - Б. Палшема - 0,1 км; подъезд к д. Фефелово - 0,1 км; подъезд к кладбищу д. Коварзино - 0,5 км; подъезд к д. Зыбошное - 0,1 км; проезд по д. Нова - 0,05 км.; проезд по д. Татарово - 0,05 км.; ул. Каргопольская - 0,01 км.; проезд по д. Нефедьево - 0,05 км.; ул. п. Запань Нова - 0,03 км.; проезд. по д. Гора-2 - 0,04 км.; ул. д. Суховерхово - 0,03 км.; ул. д. Коварзино - 0,05 км.; ул. д. Новостройка - 0,05 км.; ул. д. Яршево - 0,05 км.; ул. с. Ферапонтово - 0,13 км.; подъезд к пожарному водоему - 0,02 км.; проезд к д. Зайцево - 0,02 км.; проезд по д. Теряево - 0,02 км.; подъезд к д.Евсюнино - 0,05 ул. д. Карботка - 0,02 км.; проезд по д. Кленовицы - 0,05 км; подъезд к д. Дъяконовская - 0,02 км, проезд по д. Пономарево - 0,05 км, подъезд к д. Горка – 0,03 км, экспертиза смет и разработка проектно-сметных документаций Итого: на сумму 1991,5 тыс. руб. | подъезд к д. Захарьино (ремонт моста у д. Кнышево) (0,1 км.); подъезда к д. Мыс (0,1 км); подъезд к д. Малино (0,1 км); подъезд к д. Пески (0,3 км); подъезд к кладбищу Коварзино (0,1 км) ; подъезд к д. Никифорово (0,2 км.); экспертиза смет и разработка проектно-сметной документации; дорога на Л.Бор-Б.Палшема (0,1 км.); подъезд к д. Гора 1 (0,1 км.); ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово (0,1 км.). Итого: на сумму 1493,7 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | улицы д. Яршево - 0,3 км.; улицы д. Коварзино - 0,3 км.; подъезд к деревне Зайцево - 0,3 км; экспертиза смет. Итого: на сумму 1 823,4 тыс. руб. | улицы с. Ферапонтово - 0,3 км.; улицы д. Коварзино - 0,3 км.; улицы д. Суховерхово - 0,3 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 2 123,1 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Экспертиза сметы Б.Пепел - 9,5 т.р. подъезд к д. Дресвища – 0,1 км (98,9 т.р.); ул. д. Починок - 0,2 км. (99,0 т.р.) Итого: на сумму 207,4 тыс. руб. | ул. с. Колкач - 0,15 км.; проезд по с. Талицы: ул. Советская - 0,25 км.; пер. Швейный - 0,05 км.; ул. Первомайская - 0,05 км.; ул. Молодежная - 0,05 км.; ул. Школьная - 0,15 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 558,1 тыс. руб. | проезд от д. Дергаево через д. Талашманиха до и по д. Юсово (0,1 км); подъезд д. Молоди - д. Б.Пепел (0,1км); проезд по д. Ягрыш- д. Починок (0,05 км) руб.; проезд от д. Юркино до и по д. Семково (0,05 км); проезд по с. Талицы - ул. Левинская (0, 1 км); ремонт улиц: с. Колкач - (01, км), с. Талицы (0,1 км); с. Колкач - д. Дмитриево (0,05 км); экспертиза смет Итого: на сумму 526,3 тыс. руб. | проезд по с. Талицы - 0,15 км.; проезд по с. Колкач - 0,1 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 236,8 тыс. руб. | подъезд к д. Дор - 0,15 км., подъезд к д. Ельник - 0,15 км., подъезд к д. Ивашево (с. Колкач - д. Ивашево) -0,15 км., проезд по с. Талицы - 0,15 км.; проезд по с. Колкач - 0,15 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 628,7 тыс. руб. | подъезд к водозабору (д. Толстик - водозабор) - 0,15 км.; подъезд к д. Б. Пепел (д. Молоди - д. Б. Пепел) - 0,15 км.;, подъезд к д. Починок (д. Ягрыш - д. Починок) - 0,15 км.; проезд по с. Талицы - 0,15 км.; проезд по с. Колкач - 0,15 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 732,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Экспертиза сметы - 9,4 т.р.; ул. Центральная в с. Чарозеро 0,1 км (93,9т.р.); ул. Майская в с. Чарозеро - 0,3 км (216,3 т.р.); ул. д. Воронино - 0,2 км (127,9 т.р.); подъезд к д. Ефремовская - 0,4 км (469,0 т.р.); подъезд к д. Козлово – 0,15 км (127,9 т.р.) Итого: на сумму 1044,4 тыс. руб. | Подъезд к д. Ботово - 0,3 км; ул. с. Чарозеро - 0,2 км; улица д. Ботово - 0,1 км, трубопереезд ул. Тихая с. Чарозеро, экспертиза смет Итого: на сумму 847,3 тыс. руб. | Подъезд к д. Левково (0,2 км.); с. Чарозеро, ул. Ветеранов (0,1 км.); ул. д. Бараково (0,2 км.) Итого: на сумму 749,7 тыс. руб. | подъезд д. Сергеево - 0,15 км.; подъезд к д. Комлино - 0,2 км; ул. д.Карповская; ул. д.Ефремовская с трубопереездом ; экспертиза смет Итого: на сумму 352,3 тыс. руб. | подъезд к д.Часовенская - 0,6 км.; улица д.Трофимово - 0,2 км.; с.Чарозеро часть ул.Садовая -0,4 км.; подъезд к д. Ракула 0,8 км.; трубопереезд д.Ракула; экспертиза смет. Итого: на сумму 935,5 тыс. руб. | ремонт с.Чарозеро ул.Сельская - 0,6 км.;ул. Майская - 0,2 км.; ул. Набережная - 0,4 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 1 089,3 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | с. Горицы: ул. Июльская, (230 м.), ул. Монастырская (300 м.); г. Кириллов: тротуар по ул. Лелекова (110 м.), ул. Судостроителей (240 м), ул. Февральская (520 м); ул. Андреева (300 м.); ул. Граве (150м); ул. Граве 2 этап (150 м)ул. Калачева (300м); ул. Братства (280м); ул.Гагарина (180м); ул. Преображенская (1,6 км); ул. Урицкого (0,51км). Итого: на сумму 37298,8 тыс. руб. | ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове - 0,3 км.; ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Ленина в г. Кириллове - 0,17 км.; ремонт тротуара по ул. Урицкого г. Кириллова - 0,045 км.; ремонт ул. Новая в с. Горицы - 0,3 км.; ремонт подъезда к д. Тихоново - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 3782,7 тыс. руб. | ремонт парковой зоны по ул. Пролетарская, ул. Ленина (у почты) (0,09 км); ремонт тротуара по ул. Парышкинская (от ул. Дзержинского, до ул. Уверова, от ул. Пролетарская до ул. Преображенского) (0,21 км); ремонт бордюрного ограждения тротуара по ул. Ленина (у магазина "Вечерний") ; ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Центральная в с. Горицы (0,05 км.); экспертиза смет; ремонт ул. в д. Родино - (0,5 км.).; ремонт бордюрного ограждения по ул. Симоновская в г. Кириллове в 2021 г. 2 этап - (0,2 км.); работы по ремонту тротуара по ул. Ленина (от ул. Пролетарская до заезда в МКД ул. Пролетарская д. 7) - (0,32 км.). Итого: на сумму 4858,5 тыс. руб. | ремонт тротуара по ул. Симоновская (от ул. Пролетарская до ул. Дзержинского) (0,24 км.); ремонт ул. Парышкинская (от ул. Уверова до ул. Лелекова) (0,09 км.); ремонт трубопереездов по ул. Революционная - (0,05 км.); ремонт тротуара по ул. Ленина (вблизи д. № 122Б) (0,008 км.); ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Пролетарская в г. Кириллове – (0,100 км.); обустройство проезда через ручей на подъезде к д. Лимоново городского поселения г. Кириллов (0,024 км.); обустройство тротуара по ул. Гагарина вблизи д. 90 (0,03 км.); экспертиза смет Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | ул. Калачева - 0,5 км.; ул. Ленина - 0,5 км.; с. Горицы - 0,5 км.; экспертиза смет и разработка ПСД. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | ул. Пушкина - 2,0 км.; ул. Красноармейская - 0,5 км.; с. Горицы - 0,5 км.; экспертиза смет и разработка ПСД. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. |
| Итого | 0,0 | 42219,6 | 9162,4 | 9 802,4 | 8 470,7 | 11 414,3 | 12 304,3 |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предъявляемым отдельным категориям граждан*******

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 597,8 тыс. руб. Итого: на сумму 597,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,11 км.) – 379,08 тыс. руб.: из них областные – 367,57 т.р. районные – 11,51 т.р.; Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,18 км.) - 516,52 тыс. руб.: из них областные – 500,02 т.р. районные – 16,5 т.р. Итого: на сумму 895,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улицы Молоди в д. Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 350,7 тыс. руб. Итого: на сумму 350,7 тыс. руб. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,3 км.)- 952,1 т.р.: из них областные – 778,2 т.р. районные – 173,9 т.р. | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы - (0,3 км.) - 955,3тыс. руб.: из них областные – 926,6 тыс. руб., районные – 28,7 тыс. руб. Итого: на сумму 955,3 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области 696,0 тыс. руб. из них: областные – 675,1 тыс. руб.; районные – 20,9 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино - (0,3 км.) – 955,3 тыс. руб.; областные – 926,6 тыс. руб., районные – 28,7 тыс. руб. Итого: на сумму 955,3 тыс. руб. | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино - (0,125 км.) – 955,3 тыс. руб.; областные – 926,6 тыс. руб., районные – 28,7 тыс. руб. Итого: на сумму 955,3 тыс. руб. |
| Итого: | 948,5 тыс. руб. | 952,1 тыс. руб. | 696,0 тыс. руб. | 895,6 тыс. руб. | 955,3 тыс. руб. | 955,3 тыс. руб. | 955,3 тыс. руб. |

******** Основное мероприятие 2.16 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 869,5 тыс. руб. | 794,7 тыс. руб. | 794,6 тыс. руб. | 971,3 тыс. руб. | 971,3 тыс. руб. | 971,3 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 667,3 тыс. руб. | 1006,6 тыс. руб. | 1071,4 тыс. руб. | 1 318,7 тыс. руб. | 1 318,7 тыс. руб. | 1 318,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 791,8 тыс. руб. | 709,4 тыс. руб. | 884,1 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 2686,6 тыс. руб. | 1879,1 тыс. руб. | 2 123,1 тыс. руб. | 2 982,4 тыс. руб. | 2 385,8 тыс. руб. | 2 385,8 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 1518,7 тыс. руб. | 880,9 тыс. руб. | 748,5 тыс. руб. | 1 074,1 тыс. руб. | 1 074,1 тыс. руб. | 1 074,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 698,6 тыс. руб. | 522,1 тыс. руб. | 603,3 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 656,9 тыс. руб. | 665,8 тыс. руб. | 665,7 тыс. руб. | 813,8 тыс. руб. | 813,8 тыс. руб. | 813,8 тыс. руб. |
| Итого | 0,0 | 7889,4 тыс. руб. | 6458,6 тыс. руб. | 6890,7 тыс. руб. | 9 756,6 тыс. руб. | 9 160,0 тыс. руб. | 9 160,0 тыс. руб. |

** Перечень объектов дорожного хозяйства общего пользования местного значения, предлагаемых к софинансированию за счет средств субсидии Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочная дата получения заключения экспертизы) | Сроки производства работ (начало - ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км / в том числе п.м | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства (ремонта) |  | Ввод мощностей в году, км / в том числе п.м | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Долевое участие бюджета МО, % | Плановое значение целевых показателей эффективности использования субсидий (в соответствии с показателями, предусмотренными Правилами для соответствующего вида субсидий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км / в том числе п.м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  |  | субсидии Дорожного фонда | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация поселения Алешинское | № 2018-0162/01-08 от 20.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км | 597,80575 | 591,82769 | 5,97806 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.2. | Ремонт улицы Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1171/01-08 от 20.08.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км | 350,74326 | 254,77231 | 95,97095 | 27,36 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.3. | "Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области" | ремонт | Администрация муниципального образования город Кириллов | № 2018-0877/01-08 от 29.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 1460,38144 | 14,75133 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 3,32 км | 36841,80796 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ремонт |  |  | 2019 г. | 3,32 км | 36841,80796 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1607/01-08 от 16.10.2018 | 2019 г. | 1.6 км | 20615,32026 | 1.6 км | 18234,81113 | 1,6 км | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 1,6 км. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1577/01-08 от 19.10.2018 | 2019 г. | 0,51 км | 6000,00000 | 0,51 км | 5631,69176 | 0,51 км | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,51 км. |
| 1.3. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1607/01-08 от 02.10.2018 | 2019 г. | 0,3 км | 952,14000 | 0,3 км | 918,81510 | 0,3 км | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 | 15,3 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.4. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1209/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,28 км. |
| 1.5. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1215/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.6. | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1156/01-08 от 04.07.2019 | 2019 г. | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.7. | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1257/01-08 от 26.06.2019 | 2019 г. | 0,15 км | 1407,692000 | 0,15 км | 1407,69200 | 0,15 км | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 1.8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 35-1-2445-19 от 31.10.2019 | 2019 г. | 0,15 км | 2225,64270 | 0,15 км | 2225,64270 | 0,15 км | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 | 15,9 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  | 2020 | 5,62 | 79186,33201 | 5,62 | 79186,33201 | 5,62 | 78879,12595 | 75 675,12 | 3204,00595 | 4,06 | Ввод отремонтированных дорог – 5,62 км. |
| 1.1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0363-20 от 31.03.2020 | 2020 | 0,9 | 11431,91906 | 0,9 | 11431,91906 | 0,9 | 11431,91906 | 11088,96149 | 342,95757 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,9 км. |
| 1.2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-50366-20 от 01.04.2020 | 2020 | 0,37 | 6 071,07498 | 0,37 | 6 071,07498 | 0,37 | 6 071,07498 | 5888,94273 | 182,13225 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,37 км. |
| 1.3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0411-20 от 13.04.2020 | 2020 | 0,72 | 13160,20034 | 0,72 | 13160,20034 | 0,72 | 13160,20034 | 12765,39433 | 394,80601 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,72 км. |
| 1.4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0362-20 от 31.03.2020 | 2020 | 0,47 | 8925,18165 | 0,47 | 8925,18165 | 0,47 | 8925,18165 | 8657,42620 | 267,75545 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,47 км. |
| 1.5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0410-20 от 13.04.2020 | 2020 | 0,48 | 8080,38298 | 0,48 | 8080,38298 | 0,48 | 8080,38298 | 7837,97149 | 242,41149 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,48 км |
| 1.6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0244-19 от 10.03.2020 | 2020 | 0,35 | 4967,20950 | 0,35 | 4967,20950 | 0,35 | 4967,20950 | 4818,19322 | 149,01628 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0266-20 от 17.03.2020 | 2020 | 0,31 | 4296,74840 | 0,31 | 4296,74840 | 0,31 | 4296,74840 | 4167,84595 | 128,90245 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,31 км |
| 1.8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0253-19 от 13.03.2020 | 2020 | 0,13 | 1901,45780 | 0,13 | 1901,45780 | 0,13 | 1901,45780 | 1844,41407 | 57,04373 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,13 км |
| 1.9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | Ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 | 2020 | 1,0 | 11582,41706 | 1,0 | 11582,41706 | 1,0 | 11438,81300 | 11095,64861 | 343,16439 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 1 км |
| 1.10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--5-0429-20 от 15.04.2020 | 2020 | 0,26 | 1912,39124 | 0,26 | 1912,39124 | 0,26 | 1912,39124 | 1855,01950 | 57,37174 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,26 км |
| 1.11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--0825-20 от 22.06.2020 | 2020 | 0,29 | 2067,54900 | 0,29 | 2067,54900 | 0,29 | 2067,54900 | 2005,52253 | 62,02647 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,29 км |
| 1.12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--0826-20 от 22.06.2020 | 2020 | 0,16 | 2624,02200 | 0,16 | 2624,02200 | 0,16 | 2624,02200 | 1725,84420 | 898,17780 | 34,23 | Ввод отремонтированных дорог – 0,16 км |
| 1.13 | Выполнение работ по ремонту части ул.Слободская в с Ферапонтово | Ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 | 2020 | 0,18 | 1306,17600 | 0,18 | 1306,17600 | 0,18 | 1306,17600 | 1248,81568 | 57,36032 | 4,39 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация сельского поселения Николоторжское | № 35-1-0721-20 от 03.06.2020 | 2020 г. | 0,3 км | 859,60200 | 0,3 км | 859,60200 | 0,3 км | 696,00000 | 675,12000 | 20,88000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 5,970 | 73868,913 | 5,970 | 73868,913 | 5,970 | 73715,813 | 71503,204 | 2212,609 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 4,37 км |
| 1.1 | Ремонт ул. Лелекова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0061-21 от 25.05.2021 | 2021 | 0,25 | 4 772,64200 | 0,25 | 4 772,64200 | 0,25 | 4 772,64200 | 4629,46274 | 143,17926 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км |
| 1.2 | Ремонт ул. Уверова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0096-21 от 18.03.2021 | 2021 | 0,25 | 5038,48000 | 0,25 | 5038,48000 | 0,25 | 5038,48000 | 4887,32560 | 151,15440 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км. |
| 1.3 | Ремонт ул. Революционная (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0095-21 от 18.03.2021 | 2021 | 0,7 | 9393,30000 | 0,7 | 9393,30000 | 0,7 | 9393,30000 | 9111,50100 | 281,79900 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,7 км. |
| 1.4 | Ремонт ул. Парышкинская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0060-21 от 25.02.2021 | 2021 | 0,23 | 6476,16100 | 0,23 | 6476,16100 | 0,23 | 6476,16100 | 6281,87617 | 194,28483 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,23 км. |
| 1.5 | Капитальный ремонт ул. Симоновская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) 0,25 км. | Капитальный ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-1-2-012281-2021 от 19.03.2021 | 2021 | 0,25 | 6106,50000 | 0,25 | 6106,50000 | 0,25 | 6106,50000 | 5923,30500 | 183,19500 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км. |
| 1.6. | Ремонт наиболее разрушенных участков ул. Гагарина | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1--5-0056-21 от 20.02.2021 | 2021 | 0,3 | 15456,808 | 0,3 | 15456,808 | 0,3 | 15456,808 | 14993,10376 | 463,70424 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту улицы Советская с обустройством тротуара в селе Талицы Кирилловского района Вологодской области | Ремонт | Администрация Талицкого поселения | 35-1-5-0009-21 от 18.01.2021 | 2021 | 0,6 | 10093,677 | 0,6 | 10093,677 | 0,6 | 10093,677 | 9790,86669 | 302,81031 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,6 км. |
| 1.8 | Выполнение работ по асфальтированию улицы в поселке Шиндалово сельского поселения Алешинское | Ремонт | Администрация Алешинского сельского поселения | 35-1-5-0028-21 от 27.01.2021 | 2021 | 0,35 | 6167,25300 | 0,35 | 6167,25300 | 0,35 | 6167,25300 | 5982,23541 | 185,01759 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км. |
| 1.9 | Капитальный ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово Кирилловского района | Капитальный ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | 35-1-1-2-004951-2021 от 08.02.2021 | 2021 | 0,45 | 6641,17000 | 0,45 | 6641,17000 | 0,45 | 6488,07000 | 6293,42739 | 194,64261 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,45 км. |
| 1.10 | "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них на территории муниципального образования "Кирилловский муниципальный район" (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог)" | Содержание | Администрация МО Ферапонтовское с/п, администрация Алешинского с/п |  | 2021 | 1,00 | 50,68100 | 1,00 | 50,68100 | 1,00 | 50,68100 | 49,16000 | 1,52100 | 3,00 |  |
| 1.11 | "Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области" | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального района | 35-1-5-0345-21 от 16.06.2020 | 2021 г. | 0,11 | 379,08000 | 0,11 | 379,08000 | 0,11 | 379,08000 | 367,57269 | 11,50431 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,11 км. |
| 1.12 | Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области" | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального района | 35-1-5-0347-21 от 16.06.2021 | 2021 г. | 0,18 | 516,52000 | 0,18 | 516,52000 | 0,18 | 516,52000 | 500,02731 | 16,49569 | 3,19 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.13 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | Содержание | Администрации МО Кирилловского муниципального района: Ферапонтовского с/п, Алешинского с/п, г. Кириллов, Николоторжского с/п, Чарозерского с/п, Липовского с/п, Талицкого с/п |  | 2021 г. | 1,3 | 2776,64100 | 1,3 | 2776,64100 | 1,3 | 2776,64100 | 2693,34000 | 83,30100 | 3,0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» | ремонт | Администрация Талицкого поселения | 35-1-5-0324-22 от 18.05.2022 | 2022 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,3 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,3 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.1 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино | ремонт | Администрация сельского поселения Николоторжское |  | 2023 | 0,3 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,3 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,125км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,125 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,125 км |
| 1.1 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино | ремонт | Администрация поселения Липовское |  | 2024 | 0,125 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,125 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,125 км |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | 2019 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 1,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,6 | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,51 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,51 | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 |
| 4 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,28 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,28 | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 |
| 5 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,18 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,18 | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,15 | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,08 | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,9 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,9 | 11431,91906 | 11088,96149 | 342,95757 |
| 2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,37 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,37 | 6 071,07498 | 5888,94273 | 182,13225 |
| 3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,72 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,72 | 13160,20034 | 12765,39433 | 394,80601 |
| 4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,47 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,47 | 8925,18165 | 8657,42620 | 267,75545 |
| 5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,48 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,48 | 8080,38298 | 7837,97149 | 242,41149 |
| 6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,35 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 4967,20950 | 4818,19322 | 149,01628 |
| 7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,31 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,31 | 4296,74840 | 4167,84595 | 128,90245 |
| 8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,13 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,13 | 1901,45780 | 1844,41407 | 57,04373 |
| 9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 1,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,0 | 11438,81300 | 11095,64861 | 343,16439 |
| 10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,26 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,26 | 1912,39124 | 1855,01950 | 57,37174 |
| 11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,29 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,29 | 2067,54900 | 2005,52253 | 62,02647 |
| 12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,16 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,16 | 2624,02200 | 1725,84420 | 898,17780 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту части ул. Слободская в с Ферапонтово | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 0,18 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,18 | 1306,17600 | 1248,81568 | 57,36032 |
| 14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | 2020 г. | Администрация сельского поселения Николоторжское | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 696,00000 | 675,12000 | 20,88000 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация поселения Алешинское | 0,11 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,11 | 379,08000 | 367,57269 | 11,50431 |
| 2 | Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация поселения Алешинское | 0,18 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,18 | 516,52000 | 500,02731 | 16,49569 |
| 3 | Ремонт ул. Лелекова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,25 | 4 772,64200 | 4629,46274 | 143,17926 |
| 4 | Ремонт ул. Уверова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,25 | 5038,48000 | 4887,32560 | 151,15440 |
| 5 | Ремонт ул. Революционная (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,7 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,7 | 9393,30000 | 9111,50100 | 281,79900 |
| 6 | Ремонт ул. Парышкинская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,23 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,23 | 6476,16100 | 6281,87617 | 194,28483 |
| 7 | Капитальный ремонт ул. Симоновская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) 0,25 км. | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,25 | 6106,50000 | 5923,30500 | 183,19500 |
| 8 | Ремонт наиболее разрушенных участков ул. Гагарина | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 15456,808 | 14993,10376 | 463,70424 |
| 9 | Выполнение работ по ремонту улицы Советская с обустройством тротуара в селе Талицы Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,6 | 10093,677 | 9790,86669 | 302,81031 |
| 10 | Выполнение работ по асфальтированию улицы в поселке Шиндалово сельского поселения Алешинское | 2021 г. | Администрация Алешинского сельского поселения | 0,35 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 6167,25300 | 5982,23541 | 185,01759 |
| 11 | Капитальный ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово Кирилловского района | 2021 г. | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | 0,45 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,45 | 6641,17000 | 6293,42739 | 347,74261 |
| 12 | «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог)» | 2021 г. | Администрация МО Ферапонтовское с/п, администрация Алешинского с/п | 1,3 | Содержание | км | 1,3 | 2776,64100 | 2776,64100 | 83,30100 |
| 13 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | 2021 г. | Администрации МО Кирилловского муниципального района: Ферапонтовского с/п, Алешинского с/п, г. Кириллов, Николоторжского с/п, Чарозерского с/п, Липовского с/п, Талицкого с/п | 1,00 | Содержание | км | 1,00 | 1939,01000 | 1880,84000 | 58,17000 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» | 2022 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,35 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино | 2023 | Администрация сельского поселения Николоторжское | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино | 2024 | Администрация поселения Липовское | 0,125 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,125 | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 |

********* Основное мероприятие 219. Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений

| Наименование | Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

- Приложение 4

- к подпрограмме 2

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 2

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | 36 612,1 | 56 457,3 | 105 434,0 | 105 315,1 | 118 791,1 | - 28 448,6 | - 31 949,1 | 483 007,3 |
| - районный бюджет | - 22 105,6 | - 23 079,8 | - 28 743,4 | - 23 639,3 | - 29 018,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 179 260,2 |
| - областной бюджет | 13 232,2 | 33 325,3 | 76 583,1 | 81 458,4 | 16 611,3 | - 3 647,1 | - 3 647,0 | 228 504,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 649,3 | - 0,0 | - 0,0 | 72 649,3 |
| - бюджеты поселений | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 104,9 | 215,0 | - 215,0 | - 215,0 | 1 899,9 |
| - физические и юридические лица | 124,3 | 52,2 | 107,5 | 112,5 | 297,0 | - 0,0 | - 0,0 | 693,5 |

- »;

- Приложение 4

- к постановлению

- администрации района

- от   28.07.2022   № 533

- «

- «Приложение 7

- к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

(далее – подпрограмма 3)

- Паспорт подпрограммы 3

| Название подпрограммы 3 | Формирование комфортной городской среды |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации Кирилловского муниципального района |
| Цель подпрограммы 3 | повышение качества и комфорта городской среды на территории района |
| Задачи подпрограммы 3 | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Кириллов; - повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Кириллов; - увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | - количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов, ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения город Кириллов, %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; - общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов, ед.; - количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов, ед.; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов, %; - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове, чел.; - количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, чел.; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове,%; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района, %; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3, %. |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2018 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 11 991,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 221,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 876,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 705,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 743,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 636,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 841,3 тыс. рублей; 2024 год – 1 967,9 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | - сохранение количества благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году; - сохранение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году; - сохранение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями к 2024 году; - сохранение общего количества общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году до 7; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов к 2024 году до 53,8 %; - увеличение количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове к 2024 году до 6150 чел.; - увеличение количества граждан города Кириллова, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к 2024 году до 1230 человек; - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллов к 2024 году до 20 %; - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района к 2024 году до 25%; - сохранение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3 к 2024 году |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

# основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Сферой реализации подпрограммы 3 является деятельность по благоустройству дворовых и общественных территорий города Кириллова, направленная на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории города.

Плотная застройка территорий, увеличение транспортных потоков, сокращение озеленения - все это приводит к снижению качества не только проживания, но жизнедеятельности в целом.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию комфортной, современной городской среды.

В настоящее время не благоустроено в городском поселении город Кириллов 55 дворовых территорий и 13 общественных территорий.

Многоквартирный жилищный фонд города Кириллова представлен в основном многоэтажной застройкой (2-3 этажа) 80 – начала 90 – х годов застройкой. При постройке домов одновременно производилось благоустройство внутридворовых территорий. В настоящее время большая часть дворов находится в ветхом состоянии, элементы благоустройства устарели, озеленение отсутствует либо представлено саморастущими деревьями и кустарниками.

Общественные территории города сформированы в различные периоды, некоторым из которых (парк «Липовый сад») более 150 лет.

Деревья, произрастающие в парковых зонах, имеют возраст также более 100 лет. Корневая система деревьев из-за понижения рельефа подвергается вымоканию, вследствие чего большинство деревьев признаны аварийными и требуют сноса либо профилактической обрезки. Малые архитектурные формы, цветники, вазоны, урны, скамьи находятся в ветхом состоянии.

В феврале 2018 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. Объектом конкурса являлись общественные территории города Кириллова: парковые зоны, скверы, зеленые зоны.

На участие в конкурсе жителями города Кириллова направлены предложения по общественным территориям, на которых возможна реализация проекта создания комфортной городской среды: парковая зона «Липовый парк» г. Кириллова, парк Костюничева г. Кириллова, мемориал «Родина-мать».

По результатам конкурса общественная комиссия приняла решение определить общественной территорией для реализации проекта создания комфортной городской среды в первоочередном порядке – парковую зону «Липовый парк» г. Кириллова.

В 2018 году постановлением администрации района утвержден дизайн-проект благоустройства общественной территории  г. Кириллова – Липовый парк.

В 2018 году в парковой зоне «Липовый парк» выполнены работы по ремонту тротуара из тротуарной плитки, установлены 20 скамеек и 20 урн.

В сентябре 2018 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. По результатам конкурса общественной комиссией определена общественная территория для реализации проекта создания комфортной городской среды в 2019 году – парковая зона по ул. Гагарина вдоль Народного дома в г. Кириллов. На данной территории выполнены работы по ремонту тротуара из тротуарной плитки, установлены скамейки, урны, заменено ограждение, а также установлены скамейка «Ну, погоди!» и уличные часы.

В 2019 году постановлением администрации района утвержден дизайн-проект благоустройства парковой зоны по ул. Гагарина вдоль Народного дома в г. Кириллов.

В декабре 2019 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. По результатам конкурса общественной комиссией определена общественная территория для реализации проекта создания комфортной городской среды в 2020 году – парковая зона «Парк имени Костюничева» в г. Кириллове. На данной территории выполнены работы по ремонту тротуара из тротуарной плитки по ул. Гагарина, установлены 2 скамейки и 3 урны, а также установлены 6 скульптур мультипликационных героев.

В 2020 году постановлением администрации района утвержден дизайн-проект благоустройства парковой зоны «Парк имени Костюничева» в г. Кириллове.

В августе 2020 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. По результатам конкурса общественной комиссией определена общественная территория для реализации проекта создания комфортной городской среды в 2021 году – Общественная территория «У почты» в г. Кириллове. На данной территории выполнены работы по ремонту тротуара из тротуарной плитки по ул. Ленина и Пролетарской у здания, расположенного по адресу: г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 5.

В 2020 году постановлением администрации района утвержден дизайн-проект благоустройства общественной территории у здания почты в г. Кириллове.

В июне-июле 2021 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. По результатам конкурса общественной комиссией определена общественная территория для реализации проекта создания комфортной городской среды в 2022 году – территория у автостанции, расположенная по адресу: г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 90а. На данной территории в 2022 году выполнены работы по устройству навеса и посадочной площадки (обустройство остановочного павильона), а также тротуара из тротуарной плитки; установлены скамейки и урны.

В июне 2022 года проведен конкурс по выбору общественной территории города Кириллова для реализации проекта создания комфортной городской среды. По результатам конкурса общественной комиссией определена общественная территория для реализации проекта создания комфортной городской среды в 2023 году – общественная территория у МФЦ. На данной территории в 2023 году будут выполняться следующие работы: устройство тротуара и устройство ограждения.

Заинтересованные лица имеют возможность трудового и финансового участия в реализации проектов по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории (посадка деревьев);

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Трудовое участие заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий осуществляется в форме субботников.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором указывается доля финансового участия заинтересованных лиц от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ, а также порядок и сроки перечисления заинтересованными лицами денежных средств.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектно-сметной документацией и составляет:

не менее 1 процента и не более 15 процентов от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ;

не менее 1 процента и не более 50 процентов в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли, от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

В случае если денежные средства не будут перечислены в срок, установленный в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации муниципального образования город Кириллов, открытый в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.

Администрация муниципального образования город Кириллов осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, подлежат предоставлению в администрацию Кирилловского муниципального района.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию Кирилловского муниципального района в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми актами.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 3.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы 3 предусматривается:

- по мере заключения соглашений с органом местного самоуправления формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Для этого осуществляется оценка индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на соответствие их Правилам благоустройства муниципального образования город Кириллов (далее - Правила благоустройства), и составляется паспорт их благоустройства. По результатам проведения инвентаризации на основании паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится работа с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) по заключению соглашений об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» предусматривается условие о предельной  дате заключения соглашений по результатам  закупки  товаров,  работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии,  за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика  и  (или) комиссии по  осуществлению  закупок  и  (или)  оператора  электронной  площадки  при осуществлении  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,  установленном законодательством  Российской  Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или  новой закупки, если конкурс признан  не  состоявшимся  по основаниям, предусмотренным законодательством Российской   Федерации,   при  которых  срок  заключения  таких  соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в  пределах  экономии  средств  при расходовании  субсидии  в  целях  реализации  муниципальных программ, в том числе мероприятий  по  цифровизации  городского  хозяйства,  включенных  в муниципальную  программу,  при  которых  срок  заключения  таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения является оценка общего состояния городской среды на территории данного муниципального образования области, оценка целесообразности затрат на отдельные проекты и возможную реакцию населения на их реализацию.

В состав мероприятий по инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения включаются:

- натурное обследование территории земельного участка, внешнего вида фасадов домов, ограждений;

- разработка паспортов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории города по итогам проведения инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Порядок проведения инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, определяется в государственной программе области на 2018 - 2022 годы.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий города.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 9 к подпрограмме 3).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий определен исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области и включает в себя: обустройство автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установка малых архитектурных форм, обустройство ливневой канализации, обустройство площадок для выгула животных, обустройство пешеходных дорожек.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в подпрограмму 3 после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106.

Муниципальное образование город Кириллов оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование город Кириллов также имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации подпрограммы 3 или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные подпрограммой 3. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В подпрограмму 3 могут быть включены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, планируемых к заключению с администрацией муниципального образования город Кириллов, будет определен и включен в подпрограмму 3 по итогам проведенной инвентаризации в порядке, установленном в государственной программе субъекта Российской Федерации.

Установка информационных носителей на объектах благоустройства, находящихся в процессе реализации, выполняются в едином визуальном стиле в соответствии с утвержденным брендбуком. Установку информационных носителей осуществляет администрация муниципального образования город Кириллов.

- 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели

- и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,

- сроки реализации подпрограммы 3

- Основной целью подпрограммы 3 является повышение качества и комфорта городской среды на территории района.

- Достижение цели подпрограммы 3 осуществляется путем решения следующих задач:

- - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Кириллов;

- - повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Кириллов;

- - увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение результатов в соответствии с Паспортом подпрограммы 3.

Сроки реализации подпрограммы 3 определены в соответствии с Паспортом подпрограммы 3.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Благоустройство населенных пунктов».

Цель мероприятия 3.1: проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

- В рамках мероприятия 3.1 планируется проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов в части реализации мероприятий приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству,  приведен в приложении 6 к подпрограмме 3.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении 7 к подпрограмме 3.

График реализации мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 8 к подпрограмме 3.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 8 к подпрограмме 3.

- 5. Объем финансовых средств,

- необходимых для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 определен в Паспорте подпрограммы 3.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета представлен в приложении 3 к подпрограмме 3.

Прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного и федерального бюджетов на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.

Планируемое распределение средств субсидии на поддержку подпрограммы 3 приведено в приложении 5 к подпрограмме 3.».

Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 3

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Кириллов | Количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения город Кириллов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Кириллов | Общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | % | 0 | 0 | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 | 46,1 | 53,8 |
| 3 | Задача 3. Увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | чел. | 0 | 0 | 0 | 6089 | 6091 | 6114 | 6127 | 6139 | 6150 |
|  |  | Количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды | чел. | 0 | 0 | 40 | 548 | 731 | 917 | 1225 | 1228 | 1230 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | % | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

*  значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения город Кириллов и подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3 в 2018 – 2024 годах

- Приложение 2

- к подпрограмме 3

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | - | Бдт | количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения город Кириллов | Муниципальный контракт |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского поселения город Кириллов | Бдт Ддт= ____ х 100 Кд | Ддт | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий поселений | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Бдт | количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |  |
|  |  |  | Кд | общее количество дворовых территорий |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | Нбд Днт= _____ х 100 Чн | Днт | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Нбд | численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период |  |
|  |  |  | Чн | общая численность населения муниципального образования город Кириллов |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | - | Бтобщ | количество благоустроенных общественных территорий городского поселения город Кириллов | Данные о количестве благоустроенных общественных территорий за отчетный период |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | Бмт Дбт= ______ х 100 Кт | Дбт | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов | Информация городского поселения город Кириллов |
|  |  |  | Бмт | количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период |  |
|  |  |  | Кт | общее количество общественных территорий |  |
| 6 | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | - | Кгг | количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | Отчеты городского поселения |
| 7 | Общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов | - | Кт | общее количество общественных территорий | Данные, предоставленные городским поселением |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | Кг Дг = _____ х 100 Кгг | Дг | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове |  |
|  |  |  | Кг | количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | Данные, предоставленные городским поселением |
|  |  |  | Кгг | количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Кириллове | Данные, предоставленные городским поселением |
| 9 | Количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды | - | Кг | количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | Данные, предоставленные городским поселением |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района | Кг Др = _____ х 100 Кр | Др | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района |  |
|  |  |  | Кг | количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | Данные, предоставляются управлением строительства, ЖКХ и природопользования Кирилловского района |
|  |  |  | Кр | количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории Кирилловского муниципального района | Данные, предоставленные городским поселением и сельскими поселениями района |
| 11 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3 | Ов Доз = _____ х 100 Ообщ | Доз | доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3 |  |
|  |  |  | Ов | объем закупок оборудования, закупаемого при выполнении работ | Акты выполненных работ |
|  |  |  | Ообщ | общий объем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 3 | Сметная документация |

- Приложение 3

- к подпрограмме 3

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 3 |  | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
|  |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство населенных пунктов | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |

- Приложение 4

- к подпрограмме 3

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 3

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1221,0 | - 1876,8 | - 1705,0 | - 1743,1 | - 1 636,2 | - 1 841,3 | - 1 967,9 | - 11 991,3 |
| - районный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - областной бюджет | - 406,6 | - 430,9 | - 542,0 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 | - 3 489,2 |
| - федеральный бюджет | - 703,4 | - 1 275,3 | - 1 008,0 | - 1 059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 | - 7 324,0 |
| - бюджеты поселений | - 111,0 | - 170,6 | - 155,0 | - 158,5 | - 183,0 | - 200,0 | - 200,0 | - 1 178,1 |

- Приложение 5

- к подпрограмме 3

Планируемое распределение средств субсидии на поддержку подпрограммы 3

| Наименование мероприятия подпрограммы 3 | Источник финансирования* | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год** | 2019 год** | 2020 год** | 2021 год** | 2022 год** | 2023 год** | 2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории муниципального образования город Кириллов | Всего | 1221,0 | 1876,8 | 1705,0 | - 1743,1 | - 1 636,2 | - 1 841,3 | - 1 967,9 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | - 1008,0 | - 1059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 |
|  | областной бюджет | 406,6 | 430,9 | - 552,1 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 |
|  | бюджет поселений | 111,0 | 170,6 | - 160,4 | - 158,5 | - 183,0,0 | - 200,0 | - 200,0 |
| Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1221,0 | 1876,8 | 1705,0 | - 1743,1 | - 1 636,2 | - 1 841,3 | - 1 967,9 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | - 1008,0 | - 1059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 |
|  | областной бюджет | 406,6 | 430,9 | - 552,1 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 |
|  | бюджет поселений | 111,0 | 170,6 | - 160,4 | - 158,5 | - 183,0,0 | - 200,0 | - 200,0 |

* федеральный бюджет - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

областной бюджет - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций);

районный бюджет – средства межбюджетных трансфертов;

** подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования город Кириллов и подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3 в 2018 – 2024 годах

- Приложение 6

- к подпрограмме 3

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парковая зона «Липовый парк» в г. Кириллов, ул. Гагарина, д.113б | - устройство тротуара из тротуарной плитки по ул. Гагарина; - монтаж и установка диванов садово-парковых и установка урн железобетонных. |
| 2 | Парковая зона по ул. Гагарина вдоль Народного дома в г. Кириллов, ул. Гагарина, д.113в | - устройство тротуара из тротуарной плитки; - установка малых архитектурных форм; - замена ограждения. |
| 3 | Парк «Костюничева» в г. Кириллов, ул. Гагарина, д.113г | - устройство тротуара из тротуарной плитки вдоль ул. Гагарина; - установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, скульптуры мультипликационных героев). |
| 4 | Общественная территория у здания почты в г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 5 | - устройство тротуара из тротуарной плитки по ул. Ленина и Пролетарской у здания, расположенного по адресу: г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 5 |
| 5 | Территория у автостанции, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 90а | - устройство навеса и посадочной площадки (обустройство остановочного павильона); - установка скамеек и урн; - устройство тротуара из тротуарной плитки. |
| 6 | Общественная территория у МФЦ, г. Кириллов, ул. Гагарина, 94 | - устройство тротуара из тротуарной плитки; - устройство ограждения. |

- Приложение 7

- к подпрограмме 3

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |

- Приложение 8

- к подпрограмме 3

ГРАФИК

реализации мероприятий подпрограммы 3

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы | 1 и 2 кварталы | 3 и 4 кварталы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Кириллов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий городского поселения город Кириллов, шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Увеличение количества жителей города Кириллова, принявших участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий городского поселения город Кириллов, чел. | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 30 | 15 | 47 |

- Приложение 9

- к подпрограмме 3

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ: |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд) Тип: Б Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь Тип: Б Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар) Тип: Г Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь Тип: Г Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |  |
| 1.5. | Щебень Фракция: св. 40 до 70 мм Назначение: для дорожного строительства Шлаковый Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 |  |
| 1.6. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15 Тип: БР соответствие Класс бетона: В30 Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |  |
| 1.7. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8 Тип: БР соответствие Класс бетона: В22,5 Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |  |
| 1.8. | Песок Вид: природный Группа: средний Назначение: для строительных работ Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |  |
| 1.9. | Битум Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |  |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 2.1. |  | Светильник уличный консольный Galad светодиодный Характеристики: Мощность, Вт: 80 Вт Световой поток, Лм: 8000 Цветовая температура, К: 4700-5300 Степень защиты, IP: 65 Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм Материал корпуса: алюминий Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый) Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Класс защиты: I |
| 3. | Установка скамеек |  |
| 3.1. |  | Скамья садово-парковая Характеристики: Габаритные размеры, не менее: 1200х370 мм. Н=530 мм. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Скамья садово-парковая должна быть выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением не менее 26 мм. Сидение должно состоять из деревянных досок толщиной не менее 110х40 мм в количестве не менее 3 шт. |
| 4. | Установка урн |  |
| 4.1. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 50 л |

| II. | Дополнительный перечень работ: |
| --- | --- |
| 2.1. | обустройство автомобильных парковок; |
| 2.2 | озеленение территорий; |
| 2.3. | обустройство ливневой канализации; |
| 2.4 | обустройство пешеходных дорожек; |
| 2.5 | оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки) |
| 2.6 | установка малых архитектурных форм |

».