АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 23.06.2014 | № | 632 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия

В соответствии с решением Представительного Собрания от 17 апреля 2014 года № 84 "Об утверждении  Порядка предоставления муниципальных гарантий Кирилловского муниципального района"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

По поручению и.о. главы администрации района

первый заместитель главы администрации района 			      А.В.Юлин

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением

- администрации района

- от 23.06.2014 № 632

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЕНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения анализа реализации инвестиционного проекта принципала, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия (далее - мониторинг инвестиционного проекта).

- 2. Мониторинг проекта

2.1. Структурные подразделения администрации района, осуществляющие полномочия в соответствующей сфере и взаимодействующие с принципалами в рамках реализации инвестиционного проекта, в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, готовят и направляют в управление социально – экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку, содержащую:

сведения о фактической бюджетной эффективности от реализации инвестиционного проекта;

сведения о фактических вложениях инвестиций в инвестиционный проект;

сведения о социальных показателях реализации инвестиционного проекта;

сведения о сроках реализации инвестиционного проекта.

К информации прилагается пояснительная записка, содержащая обоснования отклонения фактических показателей от плановых показателей за отчетный период.

2.2. Управление финансов Кирилловского муниципального района в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, направляет в управление социально – экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района:

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за отчетный финансовый год;

заключение о финансовом состоянии принципала за отчетный финансовый год;

заключение об оценке надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии за отчетный финансовый год.

2.3. Комитет по управлению имуществом администрации Кирилловского муниципального района в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, направляет в управление социально – экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района заключение о степени ликвидности имущества, предоставляемого принципалом в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала, и возможной цене продажи закладываемого имущества с публичных торгов в процентах от рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком, в случае предъявления регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии за отчетный финансовый год.

2.4. По результатам мониторинга управлением социально – экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, на основании представленных документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Порядка, готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности инвестиционного проекта, который представляется для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета.

Годовой отчет должен содержать:

результаты реализации инвестиционного проекта, достигнутые за отчетный период;

результаты оценки эффективности реализации инвестиционного проекта;

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за отчетный финансовый год;

результаты оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии за отчетный финансовый год;

предложения по дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Приложение

4

к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инвестиционного проекта

_____________________________________________

(наименование принципала)

"___________________________________________"

(наименование инвестиционного проекта)

за _________________________

(период)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Плановые показатели за период | Фактические данные за период | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Объем инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Срок реализации проекта | месяц, год |  |  |  |  |
| 3. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет, всего, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3.1. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Единый сельскохозяйственный налог |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел. |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество созданных рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 5. | Размер среднемесячной заработной платы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6. | Дата ввода в эксплуатацию основных средств (в случае поэтапного ввода указать дату начала и завершения ввода) | месяц, год |  |  |  |  |
| 7. | Возврат кредитных средств, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.1. | Основной долг |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проценты за пользование кредитом |  |  |  |  |  |

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Руководитель:      _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.