АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 09.10.2017 | № | 772 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),  частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 «О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (с последующими изменениями), на основании Устава Кирилловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» на 2019-2021 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Яковлева Ю.В., начальника управления строительства и ЖКХ администрации Кирилловского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации Кирилловского муниципального района и информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района					      А.Л. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от  09.10.2017 № 772

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» на 2019-2021 годы

1. Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь нежилых помещений | площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений МКД |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Победы, д. 4 а | 1963 | каменный | скатная | 2 | 305,5 | 100,9 | 204,6 | 23 | 1468138,295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1468138,295 | 4805,69 | 1468138,295 | 31.12.2019 |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Мира, д. 2 а | 1964 | каменный | скатная | 2 | 623,3 | 264,4 | 358,9 | 27 | 2995386,577 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2995386,577 | 4805,69 | 2995386,577 | 31.12.2019 |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 8 | до 1975 | каменный | скатная | 2 | 192,2 | 48,9 | 143,3 | 17 | 923653,618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923653,618 | 4805,69 | 923653,618 | 31.12.2019 |
| 4 | Кирилловский р-н, п. Шиндалово, д. 9 | 1994 | каменный | скатная | 2 | 857,8 | 318,3 | 857,8 | 36 | 410 349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410 349,9 | 3 568,3 | 410 349,9 | 31.12.2019 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Ленина, д. 31 | 1974 | каменный | скатная | 2 | 260,7 | 101,9 | 158,8 | 16 | 1252843,383 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252843,383 | 4805,69 | 1252843,383 | 31.12.2020 |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Советская, д. 23 а | 1988 | каменный | скатная | 2 | 279 | 115,9 | 163,1 | 27 | 1340787,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340787,51 | 4805,69 | 1340787,51 | 31.12.2020 |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Лелекова, д. 5 | 1988 | каменный | скатная | 2 | 293,4 | 130,6 | 162,8 | 6 | 1409989,446 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1409989,446 | 4805,69 | 1409989,446 | 31.12.2020 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 40 | 1969 | каменный | скатная | 2 | 498,5 | 213,7 | 284,8 | 30 | 2 395 636,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 395 636,47 | 4805,69 | 2 395 636,47 | 31.12.2021 |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Советская, д. 29 а | 1987 | деревянный | скатная | 2 | 283,9 | 128,1 | 155,8 | 10 | 1 364 335,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 364 335,39 | 4805,69 | 1 364 335,39 | 01.01.2021 |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 17 | 1960 | деревянный | скатная | 2 | 339,5 | 114,2 | 225,3 | 15 | 1 631 531,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 631 531,76 | 4805,69 | 1 631 531,76 | 02.01.2021 |

2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам работ

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ** и УУ*** |  |  |  |  | другие виды |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Победы, д. 4 а | 1468138,295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,5 | 1468138,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Мира, д. 2 а | 2995386,577 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,3 | 2995386,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 8 | 923653,618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,2 | 923653,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кирилловский р-н, д. Шиндалово, д. 9 | 410 349,9 | 410 349,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Ленина, д. 31 | 1252843,383 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,7 | 1252843,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Советская, д. 23 а | 1340787,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 | 1340787,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Лелекова, д. 5 | 1409989,446 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,4 | 1409989,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 40 | 2 395 636,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,5 | 2 395 636,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Советская, д. 29 а | 1 364 335,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,9 | 1 364 335,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кирилловский р-н, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 17 | 1 631 531,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,5 | 1 631 531,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО |  | Общая площадь МКД* | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирилловский р-н |  | 1978,8 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5797528,39 | 5797528,39 |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирилловский р-н |  | 833,1 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4003620,339 | 4003620,339 |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кирилловский р-н | 1 121,9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 503,62 | 5 391 503,62 |
| Итого: |  |  | 3 933,8 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 192 652,35 | 15 192 652,35 |