АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 16.12.2022 | № | 947 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации района от 29.12.2017 № 1051

- Администрация района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 29.12.2017 № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации района от 21.03.2018 № 156, от 07.06.2018 № 330, от 27.07.2018 № 470, от 28.09.2018 № 609, от 28.11.2018 № 763, от 26.12.2018 № 837, от 27.02.2019 № 77, от 06.03.2019 № 92, от 26.03.2019 № 135, от 17.05.2019 № 256, от 26.06.2019 № 360, от 15.08.2019 № 479, от 31.10.2019 № 630, от 12.12.2019 № 766, от 31.12.2019 № 849, от 31.01.2020 № 42, от 24.04.2020 № 272, от 30.07.2020 № 447, от 16.09.2020 № 545, от 22.10.2020 № 615, от 25.11.2020 № 691, от 16.12.2020 № 727, от 26.02.2021 № 114, от 22.06.2021 № 360, от 12.07.2021 № 395, от 27.07.2021 № 445, от 19.11.2021 № 709, от 15.12.2021 № 800, от 10.02.2022 № 91, от 07.06.2022 № 408, от 28.07.2022 № 533), следующие изменения:

- 1) позицию  «Объем бюджетных ассигнований программы» раздела 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «

| Объем бюджетных ассигнований программы | - объем бюджетных ассигнований за реализацию программы составляет 924 672,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год - 39 494,5 тыс. рублей; - 2019 год - 94 260,5 тыс. рублей; - 2020 год - 117 962,0 тыс. рублей; - 2021 год - 107 748,0 тыс. рублей; - 2022 год - 181975,1 тыс. рублей; - 2023 год - 126 595,6 тыс. рублей; 2024 год - 256 636,6 тыс. рублей». Из них за счет средств районного бюджета - 188 069 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 2) приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- 3) позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» раздела 1 Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

- «

| - Объем бюджетных - ассигнований - подпрограммы 1 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 424 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 1 661,4 тыс. рублей; - 2019 год – 35 926,4 тыс. рублей; - 2020 год – 10 823,0 тыс. рублей; - 2021 год – 689,8 тыс. рублей; - 2022 год – 62 750,9 тыс. рублей; - 2023 год – 89 672,4 тыс. рублей; - 2024 год – 222 719,6 тыс. рублей». - Из них за счет средств районного бюджета – 6 229,8тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 4) приложения 3, 4 к подпрограмме 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2  к настоящему постановлению;

- 5) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» раздела 1 Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

- «

| Объем финансирования подпрограммы 2 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 - составляет 488 459 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 36 612,1 тыс. рублей; - 2019 год – 56 457,3 тыс. рублей; - 2020 год – 105 434,0 тыс. рублей; - 2021 год – 105 315,1 тыс. рублей; - 2022 год – 117 609,5 тыс. рублей; - 2023 год – 35 081,9 тыс. рублей; 2024 год – 31 949,1 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета – 181 839,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »;

- 6) приложения 3, 4 к подпрограмме 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3  к настоящему постановлению;

- 7) приложение 4, 5 к подпрограмме 3 приложения 7  к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4  к настоящему постановлению.

- 8) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» раздела 1 Паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

- «

| - Объем финансирования подпрограммы 3 | - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 - составляет 11 969,8 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 1 221,0 тыс. рублей; - 2019 год – 1 876,8 тыс. рублей; - 2020 год – 1 705,0 тыс. рублей; - 2021 год – 1 743,1 тыс. рублей; - 2022 год – 1 614,7 тыс. рублей; - 2023 год – 1 841,3 тыс. рублей; - 2024 год – 1 967,9 тыс. рублей. - Из них за счет средств районного бюджета – 0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2022 года.

Руководитель администрации района                                                           А.Л.Кузнецов

- Приложение 1

- к постановлению

- администрации района

- от  16.12.2022  № 947

- «Приложение 1

- к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 23 405,6 | - 23 809,1 | - 29 685,0 | - 24 329,1 | - 32 585,4 | - 25 401,1 | - 28 853,7 | - 188 069,0 |
| - Ответственный исполнитель: - управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации Кирилловского муниципального района | - 23 173,8 | - 21 674,8 | - 28 580,4 | - 23 901,1 | - 32 085,4 | - 25 001,1 | - 28 453,7 | - 182 870,3 |
| - Соисполнитель 1: - управление архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 |
| - Соисполнитель 2: - комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации Кирилловского муниципального района | - 140,8 | - 1 954,7 | - 604,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2700,1 |
| - Соисполнитель 3: - управление социально-экономического развития района администрации Кирилловского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию целей муниципальной программы

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 39 494,5 | - 94 260,5 | - 117 962,0 | - 107 748,0 | - 181 975,1 | - 126 595,6 | - 256 636,6 | - 924 672,3 |
| - Районный бюджет | - 23 405,6 | - 23 809,1 | - 29 685,0 | - 24 329,1 | - 32 585,4 | - 25 401,1 | - 28 853,7 | - 188 069,0 |
| - Областной бюджет | - 13 875,9 | - 35 598,0 | - 77 735.2 | - 81 983,9 | - 24 082,2 | - 18 223,9 | - 23 023,7 | - 274 522,8 |
| - Федеральный бюджет | - 827,7 | - 34 630,6 | - 10 279.3 | - 1 059,1 | - 124 634 | - 82 555,6 | - 204 344,2 | - 458 330,5 |
| - Бюджеты поселений | - 1 261,0 | - 170,6 | - 155.0 | - 263,4 | - 376,5 | - 415.0 | - 415,0 | - 3 056,5 |
| - Физические и юридические лица | - 124,3 | - 52,2 | - 107,5 | - 112,5 | - 297,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 693,5 |

»;

- Приложение 2

- к постановлению

- администрации района

- от  __________   № ____

- «Приложение 3

- к подпрограмме 1

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование - основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 1 |  | - Всего, из них: | - 1300,0 | - 729,3 | - 941,6 | - 689,8 | - 987,9 | - 814,6 | - 766,6 | - 6Ў229,8 | - районный бюджет |
|  |  | - управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 1209,0 | - 549,7 | - 441,6 | - 261,8 | - 487,9 | - 414,6 | - 366,6 | - 3 731,2 | - районный бюджет |
|  |  | - управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | - Управление архитектуры и градостроительства администрации района | - 91,0 | - 179,6 | - 500,0 | - 428,0 | - 500,0 | - 400,0 | - 400,0 | - 2 498,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.2 | - Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.3 | - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 987,4 | - 380,7 | - 303,7 | - 261,8 | - 371,9 | - 366,6 | - 366,6 | - 3 038,1 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.4 | - Обеспечение жильем молодых семей | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 136,6 | - 166,0 | - 137,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 440,5 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.5 | - Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.6 | - Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.7 | - Проведение обследования на предмет аварийности жилых домов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 85,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 85,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 1.8 | - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 116,0 | - 48,0 | - 0,0 | - 167,0 | - районный бюджет |

- * Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

- Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 57,0 | - 44,0 | - 45,8 | - 47,3 | - 50,0 | - 47,4 | - 47,4 |
| - Липовское | - 69,9 | - 29,0 | - 48,0 | - 49,6 | - 52,5 | - 49,8 | - 49,8 |
| - Николоторжское | - 70,0 | - 42,0 | - 39,1 | - 38,1 | - 38,0 | - 38,0 | - 38,0 |
| - Талицкое | - 23,9 | - 16,9 | - 15,5 | - 19,1 | - 30,4 | - 30,4 | - 30,4 |
| - Ферапонтовское | - 6,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 45,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 275,4 | - 131,9 | - 148,4 | - 144,1 | - 170,9 | - 165,6 | - 165,6 |

- Капитальный ремонт жилищного фонда:

| - Наименование - поселения | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Алешинское | - 135,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Липовское | - 192,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Николоторжское | - 69,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Талицкое | - 109,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Ферапонтовское | - 71,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чарозерское | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - г. Кириллов | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого: | - 578,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 4

- к подпрограмме 1

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений

- на реализацию подпрограммы 1

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1 661,4 | - 35 926,4 | - 10 823,0 | - 689,8 | - 62 750,9 | - 89 672,4 | - 222 719,6 | - 424 243,5 |
| - районный бюджет | - 1 300,0 | - 729,3 | - 941,6 | - 689,8 | - 987,9 | - 814,6 | - 766,6 | - 6 229,8 |
| - областной бюджет | - 237,1 | - 1 841,8 | - 610,1 | - 0,0 | - 10 746,9 | - 7 396,2 | - 18 824,4 | - 39 656,5 |
| - федеральный бюджет | - 124,3 | - 33 355,3 | - 9 271,3 | - 0,0 | - 51 016,1 | - 81 461,6 | - 203 128,6 | - 378 357,2 |
| - бюджеты поселений | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- »;

Приложение 3

к постановлению

администрации района

от 16.12.2022  №  947

- «Приложение 3

- к подпрограмме 2

- Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование - основного - мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Подпрограмма 2 |  | - Всего, - из них: | - 22 105,6 | - 23 079,8 | - 28 743,4 | - 23 639,3 | - 31 597,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 181 839,2 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 21 964,8 | 21 125,1 | 28 138,8 | 23 639,3 | 31 597,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 179 139,1 | - районный бюджет |
|  |  | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 140,8 | 1954,7 | 604,6 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2 700,1 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.1 | - Ремонт и содержание общественных колодцев, системы водоснабжения и канализации, определение балансодержателя источников нецентрализованного водоснабжения, контроль качества воды в общественных колодцах и другие мероприятия в области водоснабжения | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 140,8 | - 198,1 | - 127,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 466,6 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 228,8 | - 1 329,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 1 558,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.2 | - Участие в ликвидации навалов мусора | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 1657,6 | 471,9 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2129,5 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,5 | 1 102,7 | - 615,7 | - 463,7 | - 2 898,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.3 | - Региональный государственный экологический надзор | - Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
|  |  | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.4* | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | - 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2645,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.5** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 10199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10199,9 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.6*** | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2752,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.7**** | - Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2346,6 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.8***** | - Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 2566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2566,3 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.9****** | - Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 1035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1035,7 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.10 | - Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена устаревших приборов учета всех муниципальных организаций района» | - Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 150,0 | 380,5 | 106,3 | 160,5 | 252,2 | - 422,5 | - 182,0 | - 1 654,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.11 | - Текущее содержание, ремонт в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами скотомогильников на территории муниципального образования | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| - Основное мероприятие 2.12 | - Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории области | - Управление социально-экономического развития района администрации района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 99,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 104,0 | - районный бюджет |
|  |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,5 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 509,5 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.14 | Мероприятия по подготовке объектов в осенне-зимний период | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 269,3 | 177,0 | 0,0 | 331,2 | 0,0 | - 0,0 | - 3000,0 | - 3 777,5 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.15******* | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 11 359,1 | 12 301,0 | 11 928,8 | 10 594,9 | - 12 443,0 | - 13 333,0 | - 71 959,8 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.16******** | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 8848,1 | 7819,0 | 7 162,2 | 12 092,1 | - 14 879,3 | - 10 500,0 | - 59 708,6 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.17 | Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 360,4 | 1002,5 | 2 513,4 | 930,8 | - 532,0 | - 532,0 | - 5871,1 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.18 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - районный бюджет |
|  |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 340,5 | 0,0 | 0,0 | 2 340,5 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.19********* | Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.20 | Приобретение дорожно-строительной техники, специальной техники, запасных частей к ней, а также навесного (прицепного) оборудования к указанной технике | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.21 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по социально-значимым маршрутам на территории Кирилловского муниципального района | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 77,3 | 73,3 | 76,4 | 290,4 | - районный бюджет |
| Основное мероприятие 2.22 | Инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | - районный бюджет |

* Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах Кирилловского района.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 5,7 тыс. руб., подъезд к п. Шиндалово – 565,8 тыс. руб., подъезд к д. Васильево – 96,5 тыс. руб. Итого: на сумму 668,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб., участок подъезда к д. Зуево – 300,00 тыс. руб. Итого: на сумму 303,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к деревне Тереховская – 170,00 тыс. руб.; подъезд к д. Чищино – 99,00 тыс. руб.; подъезд к д. Дуравино – 31,7 тыс. руб.; подъезд к д. Минчаково – 98,0 тыс. руб.; подъезд к д. Выметное – 98,9 тыс. руб. Итого: на сумму 497,6 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Ремонт дороги к д. Нова – 22,0 тыс. руб; Ремонт подъезда к д. Гора – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к кладбищу д. Коварзино – 99,0 тыс. руб.; ремонт дороги к д. Фефелово – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Евсюнино – 32,0 тыс. руб.; ремонт дороги Ферапонтово-Мыс – 98,0 тыс. руб.; ремонт дороги к кладбищу д. Поповка – 25,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Олюшино – 32,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Лесово – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Плахино – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Бяковское – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Пески – 60,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Данильцево – 50,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Дьяконовка – 22,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Цветково – 35,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Гора -2 – 40,0 тыс. руб.; ремонт подъезда к д. Малино – 22 тыс. руб.; Итого: на сумму 729,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подъезд к д. Дмитриево (к кладбищу) – 80,0 тыс. руб.; подъезд к д. Семково – 65,6 тыс. руб. Итого: на сумму 145,6 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Экспертиза сметы – 3,0 тыс. руб.; подъезд к д. Ботово – 173,2 тыс. руб.; подъезд к д. Комлино – 125,6 тыс. руб. Итого: на сумму 301,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0 |
| Итого | 2 645,0 тыс. руб. |

** Основное мероприятие 2.5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 6,0 тыс. руб., ремонт улиц в д. Сосуново – 196,0 тыс. руб. Итого: на сумму 202,0 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 4,6 тыс. руб.; ремонт улицы в п. Косино, ул. Луговая - 500,0 тыс. руб.; Экспертиза сметы пер. Березовый, с .Вогнема – 4,6 тыс. руб.; Итого: на сумму 509,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Заречье – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Луговая – 70,3 тыс. руб.; ремонт ул. Захарьинская – 49,8 тыс. руб.; ремонт ул. Молодежная – 35,7 тыс. руб.; ремонт ул. Благовещенская, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. Школьная, с. Волокославино – 99,9 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Скоково – 97,6 тыс. руб.; Итого: на 552,8 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц в д. Бяковское – 20,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Емишево – 35,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Щелково – 98,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Суховерхово – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Слободская с. Ферапонтово – 99,0 тыс. руб.; ремонт улицы Молодежной с. Ферапонтово – 90,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Карботка – 55,0 тыс. руб.; ремонт улицы Мирная д. Яршево – 49,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Яршево, д. 47б – 30,0 тыс. руб.; ремонт улицы д. Зыбошное – 12,0 тыс. руб.; ремонт улицы Полевая д. Карботка – 32,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Нефедьево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Шишкино – 15,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Лещево – 30,0 тыс. руб.; ремонт улиц д. Палшемское – 32,0 тыс. руб.; ремонт улицы Русановская д. Коварзино – 40,0 тыс. руб Итого: на сумму 679,0 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт ул. Северная в с. Талицы - 99,7 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Рудаково - 99,8 тыс. руб., экспертиза сметы - в д. Молоди – 3,5 тыс. руб., экспертиза сметы – в д. Большой Пепел – 9,4 тыс. руб.; ремонт ул. д. Займищи – 99,6 тыс. руб.; ремонт ул. Первомайская, с. Талицы -41,0 тыс. руб. Итого: на сумму 353,0 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Экспертиза сметы – 9,2 тыс. руб.; ремонт ул. Сельская в с. Чарозеро – 231,0 тыс. руб.; ремонт ул. Васильевская в с Чарозеро – 298,5 тыс. руб.; ремонт ул. Заречная в с. Чарозеро – 91,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Козлово – 162,4 тыс. руб.; ремонт ул. в д. Подосеново – 227,1 тыс. руб. Итого: на сумму 1019,6 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улиц города – 2592,75 тыс. руб. Оплата работ в 2018 году за выполненные работы 2017 г. – 4 189,25 тыс. руб. Итого: на сумму 6 782,0 тыс. руб. |
| Итого | 10 097,9 тыс. руб. |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения**

| Наименование | Название дорог |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Город Кириллов |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области Итого: на сумму 1 475,1 тыс. руб. |
| Итого: | 1 475,1 тыс. руб. |

*** Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных мостов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Название моста |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Обустройство трубопереезда к кладбищу д. Коварзино – 39,0 тыс. руб.; Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Ивашково – 38,7 тыс. руб. Обустройство трубопереезда дороги Ферапонтово – Мыс – 96,8 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Щелково – 18,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Нефедьево – 28,4 тыс. руб. Обустройство трубопереезда на подъезде к д. Зуево – 39,35 тыс. руб. Обустройство трубопереезда к кладбищу с. Ферапонтово – 39,35 тыс. руб. Итого: на сумму 300,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Капитальный ремонт автомобильных мостов | Ремонт трубопереезда через р. Сусла – 2 452,1 тыс. руб. Итого: на сумму 2 452,1 тыс. руб. |
| Итого | 2 752,1 тыс. руб. |

**** Основное мероприятие 2.7 Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 215,9 тыс. руб |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 245,0 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 246,2 тыс. руб |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 1064,9 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 158,9 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 193,1 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов | 222,6 тыс. руб. |
| Итого | 2346,6 тыс. руб. |

***** Основное мероприятие 2.8 Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | 2 |
| Алешинское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 381,4 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 430,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 307,3 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 544,6 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 650,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 252,2 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |
| Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | 0,0 тыс. руб. |
| Итого | 2566,3 тыс. руб. |

****** Основное мероприятие 2.9 Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование | Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Кирилловского района |  | Содержание искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кирилловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 1 035,7 тыс. руб. | 958,7 тыс. руб. |  | 1 360,5 тыс. руб. |  | 1 340,0 тыс. руб. | 2 335,5 тыс. руб. | 1 340,00 тыс. руб. | 1 340,00 |

******* Основное мероприятие 2.15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в границах Кирилловского района

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | д. Иванов Бор ул. Заречная - 0,2 км. (490,0 т.р.); Смета-5,0 т.р.; м. Топорня - 0,02 км (58,0 т.р.); подъезд к д. Васильево - 0,04 (138,0 т.р.) Итого: на сумму 691,0 тыс. руб. | ул. Братства в д. Иванов Бор - 0,8 км; улицы п. Шексна – 0,4 км; Подъезд с. Топорня (со стороны д. Алешино) - 0,12 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 557,2 тыс. руб. | ремонт ул. Дачной в м. Топорня (0,15 км.); экспертизы смет Итого: на сумму 608,8 тыс. руб. | подъезд к д. Ладунино - 0,5 км; экспертиза смет Итого: на сумму 1 337,4 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | улицы д. Иванов Бор - 0,5 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 677,1 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к д. Горка - 0,07 км. (99,4 т. р.); Пер. Березовый с. Вогнема - 0,11 км. (494,6 т. р.); ул. м. Пустынь – 0,1 км (74,5 т.р.) Итого: на сумму 668,5 тыс. руб. | ул. Центральная д. Пеньково - 0,4 км.; ул. Озерная д. Пеньково - 0,06 км.; ул. Мира д. Пеньково – 0,06 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 589,0 тыс. руб. | улицы в д. Бабичево – (0,07 км.), Итого: на сумму 491,8 тыс. руб. | подъезд к д. Липово - 0,1 км.; улицы в д. Липово - 0,1 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 227,8 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | ремонт. пер. Березовый в с. Вогнема - 0,115 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 704,5 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к н.п. Шлюз № 5 - 0,5 км (99,4 т. р.); подъезд к д. Дуравино - 0,3 км (99,2 т. р.); подъезд к д. Филимоново 0,20 км (98,8 т.р.); подъезд к д. Выметное - 0,3 км (182,7 т. р.); ремонт улицы в д. Минчаково - 0,3 км (49,3 т. р.); ремонт улицы в д. Клеменево - 0,3 км. (50,0 т. р.); ремонт улицы Захарьинской в с. Никольский Торжок - 0,3 км (45,2 т. р.); ремонт улицы Школьная в с. Волокославинское - 0,5 км (24,2 т. р.); ремонт улицы Преображенского в с. Волокославинское - 0,5 км (98,7 т. р.) Итого: на сумму 747,5 тыс. руб | с. Волокославинское – подъезд к д. Филимоново - 0,1 км.; ул. в с. Никольский Торжок - 0,5 км.; ул. в д. Скоково - 0,05 км.;ул. в д. Бураково - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 836,6 тыс. руб. | ул. в с. Н. Торжок (0,3 км.); ул. в д. Скоково (0,1 км.); с. Волокославинское – подъезд к д. Филимоново (0,2 км.); ремонт трубопереезда на ул. Молодежная в с. Волокославинское (0,1 км.) Подъезд к д. Шлюз 5 (0,1 км.); экспертиза смет, ремонт подъезда к д. Шлюз 5 (0,1 км.) Итого: на сумму 1073,6 тыс. руб. | улицы в с. Никольский Торжок - 0,3 км.; улицы в д. Заречье - 0,2 км.; подъезд к н.п. Шлюз № 5; экспертиза смет Итого: на сумму 316,4 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | улицы в с. Никольский Торжок - 0,3 км.; улицы в с. Волокославинское - 0,2 км.; улица в д. Дуравино - 0,3 км.; подъезд к д. Дуравино - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 978,2 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Подъезд к д. Леушкино - 0,2 км (99 т.р.); подъезд к д. Никифорово - 0,2км (89 т.р); подъезд к д. Артемово (подъезд к кладбищу д. Коварзино) - 0,1 км (80 т.р); подъезд к д. Данильцево -0,2 км (54 т.р); подъезд к д. Фефелово - 0,1 (20 т.р.); подъезд к д. Евсюнино (объездная дорога с. Ферапонтово) - 0,1 км (63 т.р.); подъезд к д. Окулово (ремонт объездной с. Ферапонтово) – 1,0 км (99т.р.); трубопереезд улицы д. Щелково – 0,1 (99 т.р.); трубопереезды улицы д. Усково -0,0,5 км (60 т.р.); ремонт д. Щелково - 0,2 км (80 т.р); ремонт д. Усково - 0,2 км (80 т.р.); ремонт ул. д. Карботка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. п. Запань-Нова - 0,1 км (30 т.р); ремонт ул. д. Бяковское - 0,2 км (30т.р.); ремонт ул. д. Шиляково-0,2 км (66 т.р.); ремонт ул. д. Суховерхово-0,2 км (70 т.р.); ремонт ул. д. Новостройка - 0,1 км (22 т.р.); ремонт ул. д. Коварзино - 0,2 км (52 т.р); ремонт ул. с. Ферапонтово - 0,3 км (129 т.р.); ремонт ул. д. Яршево - 0,2 км (56 т.р.); проезд по д. Пялнобово – 0,5 км (262,0 т.р.). Итого: на сумму 1562,0 тыс. руб. | Подъезд к д. Мыс - 0,25 км; подъезд к д. Леушкино - 0,15 км; подъезд поворот Лесово -Филиппово - 0,05 км; подъезд к д. Никифорово - 0,15 км; подъезд церковь Ципино - д. Загорье - 0,05 км; подъезд Гридинская -д.Ивашково – 1 - 0,06м подъезд к д. Сигово д. Ивашково 2 - Филино - 0,05 км; подъезд автодорога на Л. Бор - Б. Палшема - 0,1 км; подъезд к д. Фефелово - 0,1 км; подъезд к кладбищу д. Коварзино - 0,5 км; подъезд к д. Зыбошное - 0,1 км; проезд по д. Нова - 0,05 км.; проезд по д. Татарово - 0,05 км.; ул. Каргопольская - 0,01 км.; проезд по д. Нефедьево - 0,05 км.; ул. п. Запань Нова - 0,03 км.; проезд. по д. Гора-2 - 0,04 км.; ул. д. Суховерхово - 0,03 км.; ул. д. Коварзино - 0,05 км.; ул. д. Новостройка - 0,05 км.; ул. д. Яршево - 0,05 км.; ул. с. Ферапонтово - 0,13 км.; подъезд к пожарному водоему - 0,02 км.; проезд к д. Зайцево - 0,02 км.; проезд по д. Теряево - 0,02 км.; подъезд к д.Евсюнино - 0,05 ул. д. Карботка - 0,02 км.; проезд по д. Кленовицы - 0,05 км; подъезд к д. Дъяконовская - 0,02 км, проезд по д. Пономарево - 0,05 км, подъезд к д. Горка – 0,03 км, экспертиза смет и разработка проектно-сметных документаций Итого: на сумму 1991,5 тыс. руб. | подъезд к д. Захарьино (ремонт моста у д. Кнышево) (0,1 км.); подъезда к д. Мыс (0,1 км); подъезд к д. Малино (0,1 км); подъезд к д. Пески (0,3 км); подъезд к кладбищу Коварзино (0,1 км) ; подъезд к д. Никифорово (0,2 км.); экспертиза смет и разработка проектно-сметной документации; дорога на Л.Бор-Б.Палшема (0,1 км.); подъезд к д. Гора 1 (0,1 км.); ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово (0,1 км.). Итого: на сумму 1493,7 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | улицы д. Яршево - 0,3 км.; улицы д. Коварзино - 0,3 км.; подъезд к деревне Зайцево - 0,3 км; мост на подъезде д. Сигово – д. Гора-2; экспертиза смет. Итого: на сумму 4478,8 тыс. руб. | улицы с. Ферапонтово - 0,3 км.; улицы д. Коварзино - 0,3 км.; улицы д. Суховерхово - 0,3 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 2 123,1 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Экспертиза сметы Б.Пепел - 9,5 т.р. подъезд к д. Дресвища – 0,1 км (98,9 т.р.); ул. д. Починок - 0,2 км. (99,0 т.р.) Итого: на сумму 207,4 тыс. руб. | ул. с. Колкач - 0,15 км.; проезд по с. Талицы: ул. Советская - 0,25 км.; пер. Швейный - 0,05 км.; ул. Первомайская - 0,05 км.; ул. Молодежная - 0,05 км.; ул. Школьная - 0,15 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 558,1 тыс. руб. | проезд от д. Дергаево через д. Талашманиха до и по д. Юсово (0,1 км); подъезд д. Молоди - д. Б.Пепел (0,1км); проезд по д. Ягрыш- д. Починок (0,05 км) руб.; проезд от д. Юркино до и по д. Семково (0,05 км); проезд по с. Талицы - ул. Левинская (0, 1 км); ремонт улиц: с. Колкач - (01, км), с. Талицы (0,1 км); с. Колкач - д. Дмитриево (0,05 км); экспертиза смет Итого: на сумму 526,3 тыс. руб. | Экспертиза смет. Итого: на сумму 9,6 тыс. руб. | Итого: на сумму 0,0 тыс. руб. | подъезд к водозабору (д. Толстик - водозабор) - 0,15 км.; подъезд к д. Б. Пепел (д. Молоди - д. Б. Пепел) - 0,15 км.;, подъезд к д. Починок (д. Ягрыш - д. Починок) - 0,15 км.; проезд по с. Талицы - 0,15 км.; проезд по с. Колкач - 0,15 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 732,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | Экспертиза сметы - 9,4 т.р.; ул. Центральная в с. Чарозеро 0,1 км (93,9т.р.); ул. Майская в с. Чарозеро - 0,3 км (216,3 т.р.); ул. д. Воронино - 0,2 км (127,9 т.р.); подъезд к д. Ефремовская - 0,4 км (469,0 т.р.); подъезд к д. Козлово – 0,15 км (127,9 т.р.) Итого: на сумму 1044,4 тыс. руб. | Подъезд к д. Ботово - 0,3 км; ул. с. Чарозеро - 0,2 км; улица д. Ботово - 0,1 км, трубопереезд ул. Тихая с. Чарозеро, экспертиза смет Итого: на сумму 847,3 тыс. руб. | Подъезд к д. Левково (0,2 км.); с. Чарозеро, ул. Ветеранов (0,1 км.); ул. д. Бараково (0,2 км.) Итого: на сумму 749,7 тыс. руб. | ул. д.Карповская; ул. д.Ефремовская с трубопереездом ; экспертиза смет Итого: на сумму 352,3 тыс. руб. | подъезд к д.Часовенская - 0,6 км.; улица д.Трофимово - 0,2 км.; с.Чарозеро часть ул.Садовая -0,4 км.; подъезд к д. Ракула 0,8 км.; трубопереезд д.Ракула; экспертиза смет. Итого: на сумму 935,5 тыс. руб. | ремонт с.Чарозеро ул.Сельская - 0,6 км.;ул. Майская - 0,2 км.; ул. Набережная - 0,4 км.; экспертиза смет. Итого: на сумму 1 089,3 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | с. Горицы: ул. Июльская, (230 м.), ул. Монастырская (300 м.); г. Кириллов: тротуар по ул. Лелекова (110 м.), ул. Судостроителей (240 м), ул. Февральская (520 м); ул. Андреева (300 м.); ул. Граве (150м); ул. Граве 2 этап (150 м)ул. Калачева (300м); ул. Братства (280м); ул.Гагарина (180м); ул. Преображенская (1,6 км); ул. Урицкого (0,51км). Итого: на сумму 37298,8 тыс. руб. | ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове - 0,3 км.; ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Ленина в г. Кириллове - 0,17 км.; ремонт тротуара по ул. Урицкого г. Кириллова - 0,045 км.; ремонт ул. Новая в с. Горицы - 0,3 км.; ремонт подъезда к д. Тихоново - 0,2 км.; экспертиза смет Итого: на сумму 3782,7 тыс. руб. | ремонт парковой зоны по ул. Пролетарская, ул. Ленина (у почты) (0,09 км); ремонт тротуара по ул. Парышкинская (от ул. Дзержинского, до ул. Уверова, от ул. Пролетарская до ул. Преображенского) (0,21 км); ремонт бордюрного ограждения тротуара по ул. Ленина (у магазина "Вечерний") ; ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Центральная в с. Горицы (0,05 км.); экспертиза смет; ремонт ул. в д. Родино - (0,5 км.).; ремонт бордюрного ограждения по ул. Симоновская в г. Кириллове в 2021 г. 2 этап - (0,2 км.); работы по ремонту тротуара по ул. Ленина (от ул. Пролетарская до заезда в МКД ул. Пролетарская д. 7) - (0,32 км.). Итого: на сумму 4858,5 тыс. руб. | ремонт тротуара по ул. Симоновская (от ул. Пролетарская до ул. Дзержинского) (0,24 км.); ремонт ул. Парышкинская (от ул. Уверова до ул. Лелекова) (0,09 км.); ремонт трубопереездов по ул. Революционная - (0,05 км.); ремонт тротуара по ул. Ленина (вблизи д. № 122Б) (0,008 км.); ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Пролетарская в г. Кириллове – (0,100 км.); обустройство проезда через ручей на подъезде к д. Лимоново городского поселения г. Кириллов (0,024 км.); обустройство тротуара по ул. Гагарина вблизи д. 90 (0,03 км.); экспертиза смет Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | ул. Калачева - 0,5 км.; ул. Ленина - 0,5 км.; с. Горицы - 0,5 км.; экспертиза смет и разработка ПСД. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. | ул. Пушкина - 2,0 км.; ул. Красноармейская - 0,5 км.; с. Горицы - 0,5 км.; экспертиза смет и разработка ПСД. Итого: на сумму 6000,0 тыс. руб. |
| Итого | 0,0 | 42219,6 | 9162,4 | 9 802,4 | 8 243,5 | 11 414,3 | 12 304,3 |

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предъявляемым отдельным категориям граждан*******

| Наименование | Наименование дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 597,8 тыс. руб. Итого: на сумму 597,8 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,11 км.) – 379,08 тыс. руб.: из них областные – 367,57 т.р. районные – 11,51 т.р.; Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области (0,18 км.) - 516,52 тыс. руб.: из них областные – 500,02 т.р. районные – 16,5 т.р. Итого: на сумму 895,6 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Ремонт улицы Молоди в д. Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,2 км) – 350,7 тыс. руб. Итого: на сумму 350,7 тыс. руб. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области (0,3 км.)- 952,1 т.р.: из них областные – 778,2 т.р. районные – 173,9 т.р. | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы - (0,3 км.) - 789,9 тыс. руб.: из них областные – 766,2 тыс. руб., районные – 23,7 тыс. руб. Итого: на сумму 789,9 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области 696,0 тыс. руб. из них: областные – 675,1 тыс. руб.; районные – 20,9 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино - (0,3 км.) – 955,3 тыс. руб.; областные – 926,6 тыс. руб., районные – 28,7 тыс. руб. Итого: на сумму 955,3 тыс. руб. | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино - (0,125 км.) – 955,3 тыс. руб.; областные – 926,6 тыс. руб., районные – 28,7 тыс. руб. Итого: на сумму 955,3 тыс. руб. |
| Итого: | 948,5 тыс. руб. | 952,1 тыс. руб. | 696,0 тыс. руб. | 895,6 тыс. руб. | 789,9 тыс. руб. | 955,3 тыс. руб. | 955,3 тыс. руб. |

******** Основное мероприятие 2.16 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

| Наименование | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 869,5 тыс. руб. | 794,7 тыс. руб. | 794,6 тыс. руб. | 1 221,3 тыс. руб. | 971,3 тыс. руб. | 971,3 тыс. руб. |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 667,3 тыс. руб. | 1006,6 тыс. руб. | 1071,4 тыс. руб. | 1 808,7 тыс. руб. | 1 318,7 тыс. руб. | 1 318,7 тыс. руб. |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 791,8 тыс. руб. | 709,4 тыс. руб. | 884,1 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. | 1 680,5 тыс. руб. |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 2686,6 тыс. руб. | 1879,1 тыс. руб. | 2 123,1 тыс. руб. | 4 052,4 тыс. руб. | 2 385,8 тыс. руб. | 2 385,8 тыс. руб. |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 1518,7 тыс. руб. | 880,9 тыс. руб. | 748,5 тыс. руб. | 1 551,3 тыс. руб. | 1 074,1 тыс. руб. | 1 074,1 тыс. руб. |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 698,6 тыс. руб. | 522,1 тыс. руб. | 603,3 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. | 915,8 тыс. руб. |
| МО г. Кириллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 0,0 | 656,9 тыс. руб. | 665,8 тыс. руб. | 665,7 тыс. руб. | 1 313,8 тыс. руб. | 813,8 тыс. руб. | 813,8 тыс. руб. |
| Итого | 0,0 | 7889,4 тыс. руб. | 6458,6 тыс. руб. | 6890,7 тыс. руб. | 12 543,8 тыс. руб. | 9 160,0 тыс. руб. | 9 160,0 тыс. руб. |

** Перечень объектов дорожного хозяйства общего пользования местного значения, предлагаемых к софинансированию за счет средств субсидии Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочная дата получения заключения экспертизы) | Сроки производства работ (начало - ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км / в том числе п.м | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства (ремонта) |  | Ввод мощностей в году, км / в том числе п.м | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Долевое участие бюджета МО, % | Плановое значение целевых показателей эффективности использования субсидий (в соответствии с показателями, предусмотренными Правилами для соответствующего вида субсидий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км / в том числе п.м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  |  | субсидии Дорожного фонда | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | 2018 г. | 0,6 км. | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 0,6 км | 2 423,68178 | 2306,98144 | 116,70034 | 4,79 | Ввод отремонтированных дорог – 0,4 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление участка ул. Механизаторов в д. Иванов Бор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация поселения Алешинское | № 2018-0162/01-08 от 20.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км. | 597,80575 | 0,2 км | 597,80575 | 591,82769 | 5,97806 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.2. | Ремонт улицы Молоди сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1171/01-08 от 20.08.2018 | 2018 г. | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км. | 350,74326 | 0,2 км | 350,74326 | 254,77231 | 95,97095 | 27,36 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 1.3. | "Ремонт тротуара по ул. Победы в г. Кириллове Вологодской области" | ремонт | Администрация муниципального образования город Кириллов | № 2018-0877/01-08 от 29.06.2018 | 2018 г. | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 0,2 км | 1475,13277 | 1460,38144 | 14,75133 | 1,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,2 км. |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 3,32 км | 36841,80796 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ремонт |  |  | 2019 г. | 3,32 км | 36841,80796 | 3,32 км | 34092,99059 | 3,32 км | 34092,99059 | 32778,20000 | 1314,79059 | 3,86 | Ввод отремонтированных дорог – 3,32 км. |
|  | в том числе по объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1607/01-08 от 16.10.2018 | 2019 г. | 1.6 км | 20615,32026 | 1.6 км | 18234,81113 | 1,6 км | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 1,6 км. |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | капитальный ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 2018-1577/01-08 от 19.10.2018 | 2019 г. | 0,51 км | 6000,00000 | 0,51 км | 5631,69176 | 0,51 км | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,51 км. |
| 1.3. | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация Талицкого поселения | № 2018-1607/01-08 от 02.10.2018 | 2019 г. | 0,3 км | 952,14000 | 0,3 км | 918,81510 | 0,3 км | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 | 15,3 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.4. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1209/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 0,28 км | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,28 км. |
| 1.5. | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1215/01-08 от 27.06.2019 | 2019 г. | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 0,18 км | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.6. | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1156/01-08 от 04.07.2019 | 2019 г. | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 0,3 км | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.7. | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | №2019-1257/01-08 от 26.06.2019 | 2019 г. | 0,15 км | 1407,692000 | 0,15 км | 1407,69200 | 0,15 км | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 | 1,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 1.8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | ремонт | Администрация муниципального образования г. Кириллов | № 35-1-2445-19 от 31.10.2019 | 2019 г. | 0,15 км | 2225,64270 | 0,15 км | 2225,64270 | 0,15 км | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 | 15,9 | Ввод отремонтированных дорог – 0,15 км |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  | 2020 | 5,62 | 79186,33201 | 5,62 | 79186,33201 | 5,62 | 78879,12595 | 75 675,12 | 3204,00595 | 4,06 | Ввод отремонтированных дорог – 5,62 км. |
| 1.1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0363-20 от 31.03.2020 | 2020 | 0,9 | 11431,91906 | 0,9 | 11431,91906 | 0,9 | 11431,91906 | 11088,96149 | 342,95757 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,9 км. |
| 1.2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-50366-20 от 01.04.2020 | 2020 | 0,37 | 6 071,07498 | 0,37 | 6 071,07498 | 0,37 | 6 071,07498 | 5888,94273 | 182,13225 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,37 км. |
| 1.3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0411-20 от 13.04.2020 | 2020 | 0,72 | 13160,20034 | 0,72 | 13160,20034 | 0,72 | 13160,20034 | 12765,39433 | 394,80601 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,72 км. |
| 1.4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0362-20 от 31.03.2020 | 2020 | 0,47 | 8925,18165 | 0,47 | 8925,18165 | 0,47 | 8925,18165 | 8657,42620 | 267,75545 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,47 км. |
| 1.5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0410-20 от 13.04.2020 | 2020 | 0,48 | 8080,38298 | 0,48 | 8080,38298 | 0,48 | 8080,38298 | 7837,97149 | 242,41149 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,48 км |
| 1.6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0244-19 от 10.03.2020 | 2020 | 0,35 | 4967,20950 | 0,35 | 4967,20950 | 0,35 | 4967,20950 | 4818,19322 | 149,01628 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0266-20 от 17.03.2020 | 2020 | 0,31 | 4296,74840 | 0,31 | 4296,74840 | 0,31 | 4296,74840 | 4167,84595 | 128,90245 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,31 км |
| 1.8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1-0253-19 от 13.03.2020 | 2020 | 0,13 | 1901,45780 | 0,13 | 1901,45780 | 0,13 | 1901,45780 | 1844,41407 | 57,04373 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,13 км |
| 1.9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | Ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 | 2020 | 1,0 | 11582,41706 | 1,0 | 11582,41706 | 1,0 | 11438,81300 | 11095,64861 | 343,16439 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 1 км |
| 1.10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--5-0429-20 от 15.04.2020 | 2020 | 0,26 | 1912,39124 | 0,26 | 1912,39124 | 0,26 | 1912,39124 | 1855,01950 | 57,37174 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,26 км |
| 1.11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--0825-20 от 22.06.2020 | 2020 | 0,29 | 2067,54900 | 0,29 | 2067,54900 | 0,29 | 2067,54900 | 2005,52253 | 62,02647 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,29 км |
| 1.12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | № 35-1--0826-20 от 22.06.2020 | 2020 | 0,16 | 2624,02200 | 0,16 | 2624,02200 | 0,16 | 2624,02200 | 1725,84420 | 898,17780 | 34,23 | Ввод отремонтированных дорог – 0,16 км |
| 1.13 | Выполнение работ по ремонту части ул.Слободская в с Ферапонтово | Ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | № 35-1-0408-19 от 10.04.2020 | 2020 | 0,18 | 1306,17600 | 0,18 | 1306,17600 | 0,18 | 1306,17600 | 1248,81568 | 57,36032 | 4,39 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | ремонт | Администрация сельского поселения Николоторжское | № 35-1-0721-20 от 03.06.2020 | 2020 г. | 0,3 км | 859,60200 | 0,3 км | 859,60200 | 0,3 км | 696,00000 | 675,12000 | 20,88000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 5,970 | 73868,913 | 5,970 | 73868,913 | 5,970 | 73715,813 | 71503,204 | 2212,609 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 4,37 км |
| 1.1 | Ремонт ул. Лелекова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0061-21 от 25.05.2021 | 2021 | 0,25 | 4 772,64200 | 0,25 | 4 772,64200 | 0,25 | 4 772,64200 | 4629,46274 | 143,17926 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км |
| 1.2 | Ремонт ул. Уверова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0096-21 от 18.03.2021 | 2021 | 0,25 | 5038,48000 | 0,25 | 5038,48000 | 0,25 | 5038,48000 | 4887,32560 | 151,15440 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км. |
| 1.3 | Ремонт ул. Революционная (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0095-21 от 18.03.2021 | 2021 | 0,7 | 9393,30000 | 0,7 | 9393,30000 | 0,7 | 9393,30000 | 9111,50100 | 281,79900 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,7 км. |
| 1.4 | Ремонт ул. Парышкинская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-5-0060-21 от 25.02.2021 | 2021 | 0,23 | 6476,16100 | 0,23 | 6476,16100 | 0,23 | 6476,16100 | 6281,87617 | 194,28483 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,23 км. |
| 1.5 | Капитальный ремонт ул. Симоновская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) 0,25 км. | Капитальный ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1-1-2-012281-2021 от 19.03.2021 | 2021 | 0,25 | 6106,50000 | 0,25 | 6106,50000 | 0,25 | 6106,50000 | 5923,30500 | 183,19500 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,25 км. |
| 1.6. | Ремонт наиболее разрушенных участков ул. Гагарина | Ремонт | Администрация МО г. Кириллов | 35-1--5-0056-21 от 20.02.2021 | 2021 | 0,3 | 15456,808 | 0,3 | 15456,808 | 0,3 | 15456,808 | 14993,10376 | 463,70424 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км. |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту улицы Советская с обустройством тротуара в селе Талицы Кирилловского района Вологодской области | Ремонт | Администрация Талицкого поселения | 35-1-5-0009-21 от 18.01.2021 | 2021 | 0,6 | 10093,677 | 0,6 | 10093,677 | 0,6 | 10093,677 | 9790,86669 | 302,81031 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,6 км. |
| 1.8 | Выполнение работ по асфальтированию улицы в поселке Шиндалово сельского поселения Алешинское | Ремонт | Администрация Алешинского сельского поселения | 35-1-5-0028-21 от 27.01.2021 | 2021 | 0,35 | 6167,25300 | 0,35 | 6167,25300 | 0,35 | 6167,25300 | 5982,23541 | 185,01759 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км. |
| 1.9 | Капитальный ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово Кирилловского района | Капитальный ремонт | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | 35-1-1-2-004951-2021 от 08.02.2021 | 2021 | 0,45 | 6641,17000 | 0,45 | 6641,17000 | 0,45 | 6488,07000 | 6293,42739 | 194,64261 | 3,0 | Ввод отремонтированных дорог – 0,45 км. |
| 1.10 | "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них на территории муниципального образования "Кирилловский муниципальный район" (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог)" | Содержание | Администрация МО Ферапонтовское с/п, администрация Алешинского с/п |  | 2021 | 1,00 | 50,68100 | 1,00 | 50,68100 | 1,00 | 50,68100 | 49,16000 | 1,52100 | 3,00 |  |
| 1.11 | "Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области" | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального района | 35-1-5-0345-21 от 16.06.2020 | 2021 г. | 0,11 | 379,08000 | 0,11 | 379,08000 | 0,11 | 379,08000 | 367,57269 | 11,50431 | 3,03 | Ввод отремонтированных дорог – 0,11 км. |
| 1.12 | Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области" | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального района | 35-1-5-0347-21 от 16.06.2021 | 2021 г. | 0,18 | 516,52000 | 0,18 | 516,52000 | 0,18 | 516,52000 | 500,02731 | 16,49569 | 3,19 | Ввод отремонтированных дорог – 0,18 км |
| 1.13 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | Содержание | Администрации МО Кирилловского муниципального района: Ферапонтовского с/п, Алешинского с/п, г. Кириллов, Николоторжского с/п, Чарозерского с/п, Липовского с/п, Талицкого с/п |  | 2021 г. | 1,3 | 2776,64100 | 1,3 | 2776,64100 | 1,3 | 2776,64100 | 2693,34000 | 83,30100 | 3,0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 789,92563 | 766,22786 | 23,69777 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 1.1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» | ремонт | Администрация Талицкого поселения | 35-1-5-0324-22 от 18.05.2022 | 2022 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,35 км | 789,92563 | 766,22786 | 23,69777 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,35 км |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,3 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,3 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 1.1 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино | ремонт | Администрация сельского поселения Николоторжское |  | 2023 | 0,3 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,3 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,3 км |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 0,125км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,125 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,125 км |
| 1.1 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино | ремонт | Администрация поселения Липовское |  | 2024 | 0,125 км | 955,30000 | 0,35 км | 955,30000 | 0,125 км | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 | 3,00 | Ввод отремонтированных дорог – 0,125 км |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большой Пепел сельского поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области | 2019 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 918,81510 | 778,20000 | 140,61510 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Преображенского в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 1,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,6 | 18234,81113 | 17687,7668 | 547,04433 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Гагарина в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,51 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,51 | 5631,69176 | 5462,74101 | 168,95075 |
| 4 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Братства в г. Кириллов | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,28 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,28 | 2422,34800 | 2398,12452 | 24,22348 |
| 5 | Выполнение работ по асфальтированию улицы Гагарина от ул. Лунская до ул. Братства в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,18 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,18 | 1523,40700 | 1508,17293 | 15,23407 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту ул. Калачева в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 1695,25800 | 1 678,30542 | 16,95258 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,15 | 1407,69200 | 1393,61508 | 14,07692 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту улицы Граве в г. Кириллове Вологодской области 2 этап | 2019 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,15 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,08 | 2225,64270 | 1871,27424 | 354,36846 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ул. Симоновская (от ул. Победы до ул. Лелекова) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,9 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,9 | 11431,91906 | 11088,96149 | 342,95757 |
| 2 | Ремонт ул. Лелекова (от ФОКа до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,37 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,37 | 6 071,07498 | 5888,94273 | 182,13225 |
| 3 | Ремонт ул. Дзержинского (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,72 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,72 | 13160,20034 | 12765,39433 | 394,80601 |
| 4 | Ремонт ул. Урицкого (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,47 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,47 | 8925,18165 | 8657,42620 | 267,75545 |
| 5 | Ремонт ул. Пролетарская (от ул. Ленина до ул. Симоновская) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,48 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,48 | 8080,38298 | 7837,97149 | 242,41149 |
| 6 | Ремонт подъезда к городу с обхода в г. Кириллове (ул. Ленина) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,35 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 4967,20950 | 4818,19322 | 149,01628 |
| 7 | Выполнение работ по асфальтированию ул. Ленина от ул. Советская до ул. Механизаторов в г. Кириллове | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,31 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,31 | 4296,74840 | 4167,84595 | 128,90245 |
| 8 | Ремонт ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Базарная) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,13 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,13 | 1901,45780 | 1844,41407 | 57,04373 |
| 9 | Ремонт ул. Слободская в с. Ферапонтово с обустройством тротуара | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 1,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,0 | 11438,81300 | 11095,64861 | 343,16439 |
| 10 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (1 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,26 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,26 | 1912,39124 | 1855,01950 | 57,37174 |
| 11 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (2 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,29 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,29 | 2067,54900 | 2005,52253 | 62,02647 |
| 12 | Ремонт картами асфальтобетонного покрытия ул. Гагарина в г. Кириллове Вологодской области (3 этап) | 2020 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,16 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,16 | 2624,02200 | 1725,84420 | 898,17780 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту части ул. Слободская в с Ферапонтово | 2020 г. | Администрация сельского поселения Ферапонтовское | 0,18 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,18 | 1306,17600 | 1248,81568 | 57,36032 |
| 14 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино сельского поселения Николоторжское Кирилловского района Вологодской области | 2020 г. | Администрация сельского поселения Николоторжское | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 696,00000 | 675,12000 | 20,88000 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление участка улицы в д. Кирсново сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация поселения Алешинское | 0,11 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,11 | 379,08000 | 367,57269 | 11,50431 |
| 2 | Восстановление участка улицы в д. Ратибор сельского поселения Алешинское Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация поселения Алешинское | 0,18 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,18 | 516,52000 | 500,02731 | 16,49569 |
| 3 | Ремонт ул. Лелекова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,25 | 4 772,64200 | 4629,46274 | 143,17926 |
| 4 | Ремонт ул. Уверова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,25 | 5038,48000 | 4887,32560 | 151,15440 |
| 5 | Ремонт ул. Революционная (от ул. Гагарина до ул. Симоновская) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,7 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,7 | 9393,30000 | 9111,50100 | 281,79900 |
| 6 | Ремонт ул. Парышкинская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,23 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,23 | 6476,16100 | 6281,87617 | 194,28483 |
| 7 | Капитальный ремонт ул. Симоновская (от ул. Лелекова до ул. Октябрьская) 0,25 км. | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,25 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,25 | 6106,50000 | 5923,30500 | 183,19500 |
| 8 | Ремонт наиболее разрушенных участков ул. Гагарина | 2021 г. | Администрация МО г. Кириллов | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 15456,808 | 14993,10376 | 463,70424 |
| 9 | Выполнение работ по ремонту улицы Советская с обустройством тротуара в селе Талицы Кирилловского района Вологодской области | 2021 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,6 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,6 | 10093,677 | 9790,86669 | 302,81031 |
| 10 | Выполнение работ по асфальтированию улицы в поселке Шиндалово сельского поселения Алешинское | 2021 г. | Администрация Алешинского сельского поселения | 0,35 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 6167,25300 | 5982,23541 | 185,01759 |
| 11 | Капитальный ремонт ул. Заозерица в с. Ферапонтово Кирилловского района | 2021 г. | Администрация Ферапонтовского сельского поселения | 0,45 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,45 | 6641,17000 | 6293,42739 | 347,74261 |
| 12 | «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Кирилловский муниципальный район» (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог)» | 2021 г. | Администрация МО Ферапонтовское с/п, администрация Алешинского с/п | 1,3 | Содержание | км | 1,3 | 2776,64100 | 2776,64100 | 83,30100 |
| 13 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | 2021 г. | Администрации МО Кирилловского муниципального района: Ферапонтовского с/п, Алешинского с/п, г. Кириллов, Николоторжского с/п, Чарозерского с/п, Липовского с/п, Талицкого с/п | 1,00 | Содержание | км | 1,00 | 1939,01000 | 1880,84000 | 58,17000 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Северная в с. Талицы поселения Талицкое Кирилловского района Вологодской области» | 2022 г. | Администрация Талицкого поселения | 0,35 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,35 | 789,92563 | 766,22786 | 23,69777 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы в д. Большое Коровино | 2023 | Администрация сельского поселения Николоторжское | 0,3 км | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,3 | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Луговая в п. Косино | 2024 | Администрация поселения Липовское | 0,125 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,125 | 955,30000 | 926,60000 | 28,700000 |

********* Основное мероприятие 219. Разработка комплексной схемы дорожного движения для автодорог и программ комплексного развития транспортной структуры поселений

| Наименование | Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Липовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Николоторжское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ферапонтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Талицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чарозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ комплексного развития транспортной структуры поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

- Приложение 4

- к подпрограмме 2

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 2

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | 36 612,1 | 56 457,3 | 105 434,0 | 105 315,1 | 117 609,5 | - 35 081,9 | - 31 949,1 | 488 459,0 |
| - районный бюджет | - 22 105,6 | - 23 079,8 | - 28 743,4 | - 23 639,3 | - 31 597,5 | - 24 586,5 | - 28 087,1 | - 181 839,2 |
| - областной бюджет | 13 232,2 | 33 325,3 | 76 583,1 | 81 458,4 | 12 850,7 | - 10 280,4 | - 3 647,0 | 231 377,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 649,3 | - 0,0 | - 0,0 | 72 649,3 |
| - бюджеты поселений | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 104,9 | 215,0 | - 215,0 | - 215,0 | 1 899,9 |
| - физические и юридические лица | 124,3 | 52,2 | 107,5 | 112,5 | 297,0 | - 0,0 | - 0,0 | 693,5 |

- »;

- Приложение 4

- к постановлению

- администрации района

- от  16.12.2022 № 947

- «Приложение 4

- подпрограмме 3

- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию подпрограммы 3

|  | - Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Всего | - 1221,0 | - 1876,8 | - 1705,0 | - 1743,1 | - 1 614,7 | - 1 841,3 | - 1 967,9 | - 11 969,8 |
| - районный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - областной бюджет | - 406,6 | - 430,9 | - 542,0 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 | - 3 489,2 |
| - федеральный бюджет | - 703,4 | - 1 275,3 | - 1 008,0 | - 1 059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 | - 7 324,0 |
| - бюджеты поселений | - 111,0 | - 170,6 | - 155,0 | - 158,5 | - 161,5 | - 200,0 | - 200,0 | - 1 156,6 |

- Приложение 5

- к подпрограмме 3

Планируемое распределение средств субсидии на поддержку подпрограммы 3

| Наименование мероприятия подпрограммы 3 | Источник финансирования* | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год** | 2019 год** | 2020 год** | 2021 год** | 2022 год** | 2023 год** | 2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественной территории муниципального образования город Кириллов | Всего | 1221,0 | 1876,8 | 1705,0 | - 1743,1 | - 1 614,7 | - 1 841,3 | - 1 967,9 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | - 1008,0 | - 1059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 |
|  | областной бюджет | 406,6 | 430,9 | - 552,1 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 |
|  | бюджет поселений | 111,0 | 170,6 | - 160,4 | - 158,5 | - 161,5 | - 200,0 | - 200,0 |
| Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кириллов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1221,0 | 1876,8 | 1705,0 | - 1743,1 | - 1 614,7 | - 1 841,3 | - 1 967,9 |
|  | федеральный бюджет | 703,4 | 1275,3 | - 1008,0 | - 1059,1 | - 968,6 | - 1 094,0 | - 1 215,6 |
|  | областной бюджет | 406,6 | 430,9 | - 552,1 | - 525,5 | - 484,6 | - 547,3 | - 552,3 |
|  | бюджет поселений | 111,0 | 170,6 | - 160,4 | - 158,5 | - 161,5 | - 200,0 | - 200,0 |

* федеральный бюджет - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

областной бюджет - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций);

районный бюджет – средства межбюджетных трансфертов;

** подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования город Кириллов и подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 3 в 2018 – 2024 годах

».