Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | |  | № |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы» | | | | |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации округа от 18.07.2024 № 1111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа Вологодской области» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава округа А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы»**

(далее также – муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов Субъектов Российской Федерации»;

Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной [постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851;](https://depstroy.gov35.ru/deyatelnost/uchastie-v-gosudarstvennykh-i-tselevykh-programmakh/formirovanie-sredy/%D0%9F%D0%9F%20%D0%92%D0%9E%20%E2%84%96%20851%20%D0%BE%D1%82%2022.09.2017.pdf)

[Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от](https://depstroy.gov35.ru/deyatelnost/uchastie-v-gosudarstvennykh-i-tselevykh-programmakh/formirovanie-sredy/%D0%9F%D0%9F%20%D0%92%D0%9E%20%E2%84%96%20851%20%D0%BE%D1%82%2022.09.2017.pdf) 15 апреля 2019 № 377;

Областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 № 322;

Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства области от 7 октября 2019 № 938;

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 № 286;

Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27.05.2019 № 484;

Стратегии социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 26 декабря 2018 № 693.

К приоритетным направлениям и целям, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение уровня благоустройства территории Кирилловского муниципального округа;

- обеспечение жилыми помещениями граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения;

- решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а так же укрепление правопорядка в области окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- обеспечение потребности Кирилловского округа в топливно-энергетических ресурсах.

В рамках муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Экологическое благополучие», определенных Указом Президента Российской Федерации №309 от 07 мая 2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», направлены муниципальные проекты: «Жилье», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа», «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения», «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети», «Организация транспортного обслуживания населения», «Благоустройство территорий», «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа», «Формирование комфортной городской среды» и комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы»

1. Основные положения

форма 1

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы | комитет по управлению имуществом администрации округа;  управление архитектуры и градостроительства администрации округа;  управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;  управление содержания территорий администрации округа;  территориальные управления администрации округа. |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа»  цель 2 «Повышение качества и комфорта городской среды» |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»;  Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;  Областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы»;  Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;  Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;  Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»;  Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Показатели муниципальной программы** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» | Процент | 0 | 2023 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды» | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе | Процент | 23,5 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | | Ответственные органы местного самоуправления, структурного подразделения администрации округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи  структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»** | | | | | | |
| 1.1. | | **Муниципальный проект**  «Жилье» (приложение 4) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным аварийным и непригодным для проживания и ликвидация аварийного жилищного фонда | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» |
| 1.2. | | **Муниципальный проект**  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (приложение 5) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы |
| 1.3. | | **Муниципальный проект**  «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (приложение 6) | управление содержания территорий администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов.  Обустройство контейнерных площадок. |
| 1.4. | | **Муниципальный проект**  «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» (приложение 7) | управление содержания территорий администрации округа | 2025 - 2029 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения.  Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.  Обустройство систем уличного освещений |
| 1.5. | | **Муниципальный проект**  «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения» (приложение 8) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения |
| 1.6. | | **Муниципальный проект**  «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» (приложение 9) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения |
| 1.7. | | **Муниципальный проект**  «Организация транспортного обслуживания населения» (приложение 10) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |
| 1.8. | | **Муниципальный проект**  «Благоустройство территорий» (приложение 11) | управление архитектуры и градостроительства администрации округа | 2025 - 2029 | Обустройство детских и спортивных площадок. |
| управление содержания территорий администрации округа |  | Обустройство мест захоронения |
| 1.9 | | **Муниципальный проект**  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» (приложение 12) | управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; | 2025 - 2029 | Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа.  Обеспечение пожарной безопасности |
| 1.10. | | **Комплекс процессных мероприятий:** «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа» (приложение 13) | управление архитектуры и градостроительства администрации округа | 2025 – 2029 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций |  |
| комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025 – 2029 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда |
| управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 – 2029 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |
| управление содержания территорий администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление природоохранных мероприятий |
| управление содержания территорий администрации округа | 2025-2029 | Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля |
| управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа |
| управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |
|  | | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности |
| управление содержания территорий администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа |
| управление архитектуры и градостроительства администрации округа | 2025 – 2029 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера» |
| управление архитектуры и градостроительства администрации округа | 2025 – 2029 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря |
| управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Мероприятия по организации уличного освещения |
| управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения |
| **2. Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | |
| 2.1. | **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» (приложение 14) | | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств |
| Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент,  мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы» | всего, в том числе | **349625,3** | **92993,2** | **75624,1** | **0** | **0** | **518242,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 105529,7 | 63555,7 | 62553,1 | 0 | 0 | 231638,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 244095,6 | 29437,5 | 13071 | 0 | 0 | 286604,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания» | всего, в том числе | **349388** | **92753,2** | **75384,1** | **0** | **0** | **517525,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 105292,4 | 63315,7 | 62313,1 | 0 | 0 | 230921,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 244095,6 | 29437,5 | 13071 | 0 | 0 | 286604,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Муниципальный проект**  «Жилье» | всего, в том числе | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Муниципальный проект**  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | всего, в том числе | **94445,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **94445,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 9445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9445,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Муниципальный проект**  «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | всего, в том числе | **9484,6** | **7216,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16701,1** |
| собственные доходы бюджета округа | 284,6 | 216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 9200,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | **Муниципальный проект**  «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» | всего, в том числе | **1599,5** | **12371,6** | **2813,0** | **0,0** | **0,0** | **16784,1** |
| собственные доходы бюджета округа | 221,2 | 248,4 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 525,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1378,3 | 12123,2 | 2756,7 | 0,0 | 0,0 | 16258,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | **Муниципальный проект**  «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения» | всего, в том числе | **152857,0** | **17822,0** | **18830,8** | **0,0** | **0,0** | **189509,8** |
| собственные доходы бюджета округа | 15953,1 | 17009,8 | 18018,6 | 0,0 | 0,0 | 50981,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 136903,9 | 812,2 | 812,2 | 0,0 | 0,0 | 138528,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | **Муниципальный проект**  «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» | всего, в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | **Муниципальный проект**  «Организация транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе | **4756,9** | **4507,0** | **4635,0** | **0,0** | **0,0** | **13898,9** |
| собственные доходы бюджета округа | 958,4 | 989,8 | 1117,8 | 0,0 | 0,0 | 3066,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3798,5 | 3517,2 | 3517,2 | 0,0 | 0,0 | 10832,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | **Муниципальный проект**  «Благоустройство территорий» | всего, в том числе | **2964,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2964,8** |
| собственные доходы бюджета округа | 937,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | **Муниципальный проект**  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» | всего, в том числе | **3788,0** | **1985,0** | **1985,0** | **0,0** | **0,0** | **7758,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 2994,0 | 992,5 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 4979,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 794,0 | 992,5 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 2779,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | **Комплекс процессных мероприятий:** «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа» | всего, в том числе | **78492,2** | **48851,1** | **47120,3** | **0,0** | **0,0** | **174463,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 73499,0 | 43858,7 | 42127,9 | 0,0 | 0,0 | 159485,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4993,2 | 4992,4 | 4992,4 | 0,0 | 0,0 | 14978,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе | **237,3** | **240,0** | **240,0** | **0,0** | **0,0** | **717,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 237,3 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 717,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе | **237,3** | **240,0** | **240,0** | **0,0** | **0,0** | **717,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 237,3 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 717,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы  (комплексной программы), мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| первый год (2025) | второй год  (2026) | третий год (2027) | четвертый год  (2028) | пятый  год  (2029) |
| 1. **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»** | | | | | | |
| 1.1. **Муниципальный проект** «Жилье» | | | | | | |
| 1.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. **Муниципальный проект** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1.1 | Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы | 94445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. **Муниципальный проект** «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | |
| 1.3.1 | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Обустроить контейнерные площадки | 9484,6 | 7216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. **Муниципальный проект** «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» | | | | | | |  |
| 1.4.1 | Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 0,0 | 8152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Установка светильников | 1406,5 | 4219,5 | 2813,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Муниципальный проект** «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения» | | | | | | |
| 1.5.1. | Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | 152857,0 | 17822,0 | 18830,8 | 0,0 | 0,0 |
| **1.6. Муниципальный проект** «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» | | | | | | |
| 1.6.1 | Качественное содержание улично-дорожной сети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.7.** **Муниципальный проект** «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | | | |
| 1.7.1 | Осуществление транспортного обслуживания | 4756,9 | 4507,0 | 4635,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.8. Муниципальный проект** «Благоустройство территорий» | | | | | | |
| 1.8.1 | Обустройство детских и спортивных площадок. | 1363,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Обустройство мест захоронения | 1601,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.9. Муниципальный проект** «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» | | | | | | |
| 1.9.1 | Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | 1588,0 | 1985,0 | 1985,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2 | Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. **Направление (подпрограмма) 2** «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
| 2.1. **Муниципальный проект** «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведены работы по благоустройству общественных территорий | 237,3 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведены работы по благоустройству общественных пространств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Проведены работы по цифровизации городского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы) структурных элементов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора  информации, индекс формы  отчётности | Ответственный за сбор данных  по показателю |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» | % | 100      *N*  *X*  *Y* | Х- численность опрошенного населения, удовлетворенного условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа;  N- численность опрошенного населения. | По результатам опроса | Управление строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе | % | Кr  Др = \_\_\_\_\_\_\_\_ х 100  Кp | Др - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе;  Кr - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды;  Кp - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе. | Фактические данные | Управление строительства и ЖКХ администрации округа, управление социально-экономического развития администрации округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируется строительство,**

**реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ,  проводимых  в отношении объекта | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода  в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвертый год  (2028) | пятый год  (2029) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство и (или) приобретение служебного жилья в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы в Кирилловском округе | строительство и (или) приобретение | 11 | 2025 | 86735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86735,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Жилье»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Жилье» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Обеспечить жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
|  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м. | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел. | 1 | Фактические данные | Инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году будет переселено из аварийного жилищного фонда 397 чел., расселяемая площадь составит 7303,8 кв. м |
| 2. | Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м. | 23,2 | Фактические данные |
| 3. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 0 | Информация начальников территориальных управлений администрации округа | В 2024 году снесен 1 аварийный многоквартирный дом |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| 1. **Задача:** Обеспечение жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда | | |
| **1.** | Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов | Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел.  Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м.  Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, или выкуп жилых помещений у собственников | 01.05.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, и (или) выкуп жилых помещений у собственников | 01.05.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа | 01.10.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа | 01.10.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | 01.11.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | 01.11.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.4. | Контрольная точка 3: Снос аварийного жилищного фонда | 01.01.2026 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.4.1. | Мероприятие:  Снос аварийного жилищного фонда | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Снос аварийного жилищного фонда | Первый заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| Репин Евгений Анатольевич | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков предоставления жилых помещений гражданам | средний | Ежедневный контроль управлением устроительства и ЖКХ администрации округа, комитета по управлению имуществом администрации округа, первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам. Работа с подрядчиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Обеспечить жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы | | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | 11 | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | Фактические данные |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| 1. **Задача:** Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы | | |
| **1.** | Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. |
| **2.** | Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1:  Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Получение социальной выплаты | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Получение социальной выплаты | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.05.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.05.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | Первый заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие:  Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | Первый заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 |
| Бюджет округа | 9445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9445,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 94445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94445,0 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков предоставления жилья молодым семьям и служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | средний | Ежедневный контроль первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий Кирилловского округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Развивать систему обращения с отходами | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
|  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов, шт. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 15 | 250 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 0 | Фактические данные | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 15 | Фактические данные |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| 1. **Задача:** Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | | |
| **1.** | Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов |
| **Задача:** Обустройство контейнерных площадок | | |
| **1.** | Результат: Обустроить контейнерные площадки | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1:  Заключение контрактов на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнение работ по рекультивации земельных участков | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие:  Выполнение работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнить работы по рекультивации земельных участков | Заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Приемка выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Обустроить контейнерные площадки | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1:  Заключение контрактов на обустройство контейнерных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на обустройство контейнерных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Обустройство контейнерных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнение работ по обустройству | Заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнить работы по обустройству | Заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству контейнерных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие:  Приемка выполненных работ по обустройству контейнерных площадок | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 9200,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200,0 |
| Бюджет округа | 284,6 | 216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 9484,6 | 7216,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16701,1 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Заместитель главы, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: снижение аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель проекта: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель проекта: обустройство систем уличного освещений | | | | | | | |
| Количество установленных светильников, шт. | 28 | 138 | 40 | 59 | 39 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. | 0 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт | 4 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 3. | Количество установленных светильников, шт. | 28 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **Задача:** снижение аварийности в системах водо-, теплоснабжения и водоотведения | | |
| **1.** | Результат: Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. |
| **Задача:** обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме | | |
| **1.** | Результат: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт. |
| **Задача:** обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток | | |
|  | Результат: Установка светильников, шт. | Количество установленных светильников, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| 1. | Результат: текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 1.01.2025 | | 1.04.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 1.01.2025 | | 1.04.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 1.04.2025 | | 01.09.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа | |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 1.04.2025 | | 01.09.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа | |
| 1.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 01.09.2025 | | 01.10.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа | |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | | 01.09.2025 | | 01.10.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа | |
| 2. | Результат: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме | | | | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 1.01.2025 | | 1.04.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа | |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 1.01.2025 | | 1.04.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа | |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 1.04.2025 | | 01.09.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа | |
| 2.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 1.04.2025 | | 01.09.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа | |
| 2.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 01.09.2025 | | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа | |
| 2.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | | 01.09.2025 | | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа | |
| 3. | Результат: обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток | | | | | | | | |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на поставку светильников | | 1.01.2025 | | 1.04.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на поставку светильников | | 1.01.2025 | | 1.04.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |
| 3.2. | Контрольная точка 2:  Поставка светильников | | 1.04.2025 | | 01.09.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Поставка светильников | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |
| 3.2.1. | Мероприятие: Поставить светильники | | 1.04.2025 | | 01.09.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Поставить светильники | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1378,3 | 12123,2 | 2756,7 | 0,0 | 0,0 | 16258,2 |
| Бюджет округа | 221,2 | 248,4 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 525,9 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1599,5 | 12371,6 | 2756,7 | 0,0 | 0,0 | 16784,1 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ и поставки светильников | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог**

**и искусственных сооружений местного значения»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Обеспечить сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. | 4,742 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. | 0,115 | 0,77 | 0,3 | 0,37 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. | 0,0 | Фактические данные | Инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 г. будет отремонтировано 7,322 км дорог за счет субсидии областного бюджета и 5,671 км за счет средств бюджетаокруга. |
| 2. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. | 4,742 | Фактические данные |
| 3. | Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. | 0,0 | Фактические данные | В 2024 году будет отремонтирован 1 мост 22,0 п.м. |
| 4. | Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. | 0,115 | Фактические данные | В 2024 году будет отремонтирован подъезд 0,14 км. |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **Задача:** Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | | |
| **1.** | Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. |
| Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. |
| Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. |
| Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. |
|  |  |  |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.06.2025 | 01.11.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.06.2025 | 01.11.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 136903,9 | 812,2 | 812,2 | 0,0 | 0,0 | 138528,3 |
| Бюджет округа | 15953,1 | 17009,8 | 18018,6 | 0,0 | 0,0 | 50981,5 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 152857,0 | 17822,0 | 18830,8 | 0,0 | 0,0 | 189509,8 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль сроков выполнения работ территориальными управлениями администрации округа и управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с подрядчиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 9

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Улучшить содержание улично-дорожной сети местного значения | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. | 0,0 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году будет приобретено 3 единицы специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |

4. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **Задача:** Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения | | |
| **1.** | Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети | Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. |

5.Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети граждан | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Поставка специализированной техники | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Поставка специализированной техники | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Произведена поставка специализированной техники | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Произведена поставка специализированной техники | Первый заместитель главы округа |

6.Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | Глава округа |  |

8.Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков поставки специализированной техники | средний | Ежедневный контроль сроков поставки специализированной техники управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком. |

9.Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 10

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Организация транспортного обслуживания населения»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Организация транспортного обслуживания населения» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Организовать транспортное обслуживание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение без нарастающего итога | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество муниципальных маршрутов, шт. | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество совершенных рейсов, шт. | 3990 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 |
| Количество приобретенного общественного транспорта, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов, шт. | 11 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году приобретены 3 автобуса . |
| 2. | Количество совершенных рейсов, шт. | 3990 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |
| 3. | Количество приобретенного общественного транспорта, шт. | 0 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **Задача:** Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | | |
| **1.** | Результат: Осуществление транспортного обслуживания | Количество муниципальных маршрутов, шт.  Количество совершенных рейсов, шт. |
| **2.** | Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Количество приобретенного общественного транспорта, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Осуществление транспортного обслуживания | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Осуществление качественного обслуживания | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Контроль качества транспортного обслуживания | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществить качественное обслуживание | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Контроль качества транспортного обслуживания | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Поставка общественного транспорта | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Поставка общественного транспорта | Первый заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Произведена поставка общественного транспорта | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Произведена поставка общественного транспорта | Первый заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3798,5 | 3517,2 | 3517,2 | 0,0 | 0,0 | 10832,9 |
| Бюджет округа | 958,4 | 989,8 | 1117,8 | 0,0 | 0,0 | 3066,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4756,9 | 4507,0 | 4635,0 | 0,0 | 0,0 | 13898,9 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков поставки общественного транспорта | средний | Ежедневный контроль сроков поставки общественного транспорта управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 11

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Благоустройство территорий»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Благоустройство территорий» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместители главы округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Благоустройство территорий | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Количество обустроенных детских площадок, шт. | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Количество обустроенных спортивных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных мест захоронения, шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Количество обустроенных детских площадок, шт. |  | Фактические данные |  | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество обустроенных спортивных площадок, шт. |  | Фактические данные |
| 3. | Количество обустроенных мест захоронения, шт. | 0 | Фактические данные | Начальник управления содержания территорий администрации округа | 1 раз в год |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| 1. **Задача:** Обустройство детских и спортивных площадок | | |
| **1.** | Результат: Обустроить детские площадки | Количество обустроенных детских площадок, шт. |
| **2.** | Результат: Обустроить спортивные площадки | Количество обустроенных спортивных площадок, шт. |
| **Задача:** Обустроить места захоронения | | |
| **1.** | Результат: Обустроить места захоронения | Количество обустроенных мест захоронения, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Обустроить детские площадки | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1:  Заключение контрактов на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Обустройство детских площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству детских площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнить работы | Заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству детских площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Приемка выполненных работ по обустройству детских площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |
| 2. Результат: Обустроить спортивные площадки | | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1:  Заключение контрактов на обустройство спортивных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Обустройство спортивных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 22.1. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству спортивных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнить работы | Заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству спортивных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие:  Приемка выполненных работ по обустройству спортивных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |
| 3. | Результат: Обустроить места захоронения | | | | | |
| 3.1. | Контрольная точка 1:  Заключение контрактов на обустройство мест захоронения | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Заключены контракты на обустройство мест захоронения | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 3.2. | Контрольная точка 2:  Обустройство мест захоронения | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнение работ по обустройству | Заместитель главы округа |
| 3.2.1. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству мест захоронения | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнить работы по обустройству | Заместитель главы округа |
| 3.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству мест захоронения | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 3.3.1 | Мероприятие:  Приемка выполненных работ по обустройству мест захоронения | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,7 |
| Бюджет округа | 937,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | **2964,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2964,8** |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Прыганова Елена Николаевна | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
| Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 12

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение пожарной безопасности округа |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Куратор проекта | Заместитель главы округа |
| Руководитель проекта | Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Проект «Безопасное село» в рамках программы Губернатора Вологодской области «Стратегия 2.0» |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории  Кирилловского муниципального округа. | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование  показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, на которых проведены работы | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| 0 | 20 | Не менее  4 | Не менее  4 | Не менее  4 | Не менее  4 | Не менее  4 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые  показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Временные  характеристики | Дополнительная  информация |
| 1. | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года. | 0 | Отчетность начальников территориальных управлений  администрации округа | Начальник управления  по МП,  безопасности, делам ГО и ЧС | 1 раз в год,  с нарастающим итогом |  |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **Задача:**   1. Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа. 2. Обеспечение пожарной безопасности, а именно:   - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения;  - опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара;  - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;  - приобретение пожарного оборудования. | | |
| **1.** | Результат: Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, ед. |
| **2.** | Результат: Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности, а именно:  - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения;  - опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара;  - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;  - приобретение пожарного оборудования. | Проведено окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения. Выполнена опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара. Изготовлены памятки и плакаты по пожарной безопасности. Приобретено пожарное оборудование. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки  реализации | | Ответственные за достижение результата проекта | Характеристика результата  (кратко) | Уровень  контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка:  Создание новых и (или) ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения на территории округа | 01.01.2025 | 31.12.2029 | начальники  территориальных управлений  администрации округа | акт выполненных работ,  приобретение товаров, работ, услуг | управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;  управление содержания территорий администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка:  Обеспечение пожарной безопасности, а именно:  -опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;  - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного водоснабжения;  - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;  - приобретение пожарного оборудования | 01.01.2025 | 31.12.2029 | начальники  территориальных управлений  администрации округа | оказание услуг (выполнение работ), приобретение товаров, работ, услуг | управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;  управление содержания территорий администрации округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 794,0 | 992,5 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 2794,0 |
| Бюджет  округа | 2994,0 | 992,5 | 992,5 | 0,0 | 0,0 | 4979,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3788,0 | 1985,0 | 1985,0 | 0,0 | 0,0 | 7758,0 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте |
| 1. | Контроль  реализации проекта | Соловьев Александр Викторович | Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | - | Начальник территориального управления, на территории которого проводятся работы по созданию и (или) ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Заместитель главы округа | 100 % |

1. Ключевые риски: нет.
2. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 13

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Создание благоприятных условий проживания на территории округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | комитет по управлению имуществом администрации округа;  управление архитектуры и градостроительства администрации округа;  управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;  управление содержания территорий администрации округа;  территориальные управления администрации округа. |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год  (2027) | четвёртый год  (2028) | пятый год  (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем |
| значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год  (2028) | пятый год (2029) |
| 1 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Осуществление природоохранных мероприятий | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера» | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Организация уличного освещения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| первый год  (2025) | второй год  (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год  (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | **78492,2** | **48851,1** | **47120,3** | **0,0** | **0,0** | **174463,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 73499,0 | 43858,7 | 42127,9 | 0,0 | 0,0 | 159485,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4993,2 | 4992,4 | 4992,4 | 0,0 | 0,0 | 14978,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций, всего, в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда, всего, в том числе | **3110,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **3310,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 3110,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3310,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, всего, в том числе | **1700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1700,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Осуществление природоохранных мероприятий, всего, в том числе | **366,0** | **20,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **396,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 366,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля, всего, в том числе | **107,0** | **106,2** | **106,2** | **0,0** | **0,0** | **319,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 107,0 | 106,2 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 319,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа, всего, в том числе | **651,5** | **50,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **701,5** |
| собственные доходы бюджета округа | 651,5 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 701,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, всего, в том числе | **23955,9** | **24691,7** | **24790,9** | **0,0** | **0,0** | **73438,5** |
| собственные доходы бюджета округа | 23955,9 | 24691,7 | 24790,9 | 0,0 | 0,0 | 73438,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности, всего, в том числе | **5460,0** | **6760,0** | **6460,0** | **0,0** | **0,0** | **18680,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 5460,0 | 6760,0 | 6460,0 | 0,0 | 0,0 | 18680,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа, всего, в том числе | **18571,3** | **9350,0** | **7850,0** | **0,0** | **0,0** | **119921,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 18571,3 | 9350,0 | 7850,0 | 0,0 | 0,0 | 119921,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера», всего, в том числе | **10569,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10569,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 10569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10569,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря, всего, в том числе | **6228,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6228,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 6228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6228,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Организация уличного освещения, всего, в том числе: | **6520,4** | **6520,4** | **6520,4** | **0,0** | **0,0** | **19561,2** |
| собственные доходы бюджета округа | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 0,0 | 0,0 | 4902,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4886,2 | 4886,2 | 4886,2 | 0,0 | 0,0 | 14658,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения, всего, в том числе | **1252,8** | **1252,8** | **1252,8** | **0,0** | **0,0** | **3758,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 1252,8 | 1252,8 | 1252,8 | 0,0 | 0,0 | 3758,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 14

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Формирование комфортной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

1. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Повышение уровня благоустройства города Кириллова и Кирилловского округа | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) | | | | |
| 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Методика расчета показателей проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году благоустроена 1 общественная территория |
| 2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | Фактические данные | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году отремонтирована 1 дворовая территория |
| 3. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | 1 | Фактические данные | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | 1 раз в год | - |
| 4. | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 0 | Фактические данные | Начальник Городского территориального управления администрации округа | 1 раз в год | - |
| 5. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | 1 раз в год | - |

1. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата проекта** | **Характеристика результата** |
| **1. Задача:** Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | | |
| **1.** | Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. |
| **2. Задача:** Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | |
| **1.** | Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. |
| **3. Задача:** Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | | |
| **1.** | Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств | Количество благоустроенных общественных пространств |
| **4. Задача:** Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | | |
| **1.** | Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства | - |
| **5. Задача:** Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | |
| **1.** | Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество благоустроенных территорий в малых городах и исторических поселениях, шт. |

1. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 1.04.2025 | 01.09.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству общественных территорий | 1.04.2025 | 01.09.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |
| 1.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |
| 2.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 3. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств | | | | | |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 3.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по благоустройству общественных пространств | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |
| 3.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству общественных пространств | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |
| 3.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных пространств | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 3.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных пространств | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 4. | Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства | | | | | |
| 4.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 4.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 4.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |
| 4.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по цифровизации городского хозяйства | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |
| 4.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по цифровизации городского хозяйства | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 4.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по цифровизации городского хозяйства | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |
| 5. | Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | | | | |
| 5.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 5.1.1. | Мероприятие:  Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 5.2. | Контрольная точка 2:  Выполнение работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 5.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 5.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 5.3.1 | Мероприятие:  Осуществление приемки выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | | Всего (тыс.руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 237,3 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 717,3 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 237,3 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 717,3 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| 1. | Контроль реализации проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Контроль реализации проекта | Прыганова Елена Николаевна | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 3. | Реализация проекта | Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
|  | Начальник территориального управления администрации округа, в котором будет реализовываться проект |  |  |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа, управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль сроков выполнения работ начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект, управлением строительства и ЖКХ администрации округа, управлением архитектуры и градостроительства администрации округа, заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, первым заместителем округа. Работа с подрядчиками. |

1. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_