АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 20.05.2024 | № | 738 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия

В соответствии с решением Представительного Собрания от 12.04.2024                          № 142 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий Кирилловского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кирилловского муниципального района от:

23.06.2014 № 632 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого представлена муниципальная гарантия»;

02.04.2020 № 181 «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого представлена муниципальная гарантия, утвержденный постановлением администрации района от 23.06.2014 № 632.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации округа

от 20.05.2024 № 738

ПОРЯДОК

проведения мониторинга инвестиционного проекта,

в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия

(далее – Порядок)

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения анализа реализации инвестиционного проекта принципала, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия (далее - мониторинг инвестиционного проекта).

2. Мониторингу инвестиционных проектов не подлежат инвестиционные проекты принципалов, в отношении которых введена процедура банкротства.

- 2. Мониторинг проекта

1. Отраслевые структурные подразделения администрации округа и отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации округа, осуществляющие полномочия в соответствующей сфере и взаимодействующие с принципалами в рамках реализации инвестиционного проекта, в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, готовят и направляют в управление социально – экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку, содержащую:

сведения о фактической бюджетной эффективности от реализации инвестиционного проекта;

сведения о фактических вложениях инвестиций в инвестиционный проект;

сведения о социальных показателях реализации инвестиционного проекта;

сведения о сроках реализации инвестиционного проекта.

К информации прилагается пояснительная записка, содержащая обоснования отклонения фактических показателей от плановых показателей за отчетный период.

2. Комитет по управлению имуществом администрации Кирилловского муниципального округа в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, направляет в управление финансов администрации Кирилловского муниципального округа информацию о достаточности имущества, предоставляемого принципалом в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала, в соответствии с Порядком определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворенности финансового состояния принципала, утвержденным постановлением администрации округа от 25 апреля 2024 года № 605 (приложение 18), в случае предъявления регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии за отчетный финансовый год.

3. Управление финансов администрации Кирилловского муниципального округа в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, направляет в управление социально – экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа:

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за отчетный финансовый год;

заключение о финансовом состоянии принципала за отчетный финансовый год;

заключение о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого принципалом в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникшего в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части муниципальной гарантии, по состоянию на последнюю отчетную дату.

4. По результатам мониторинга управлением социально – экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, на основании представленных документов, указанных в пунктах 1, 2 раздела 2 настоящего Порядка, готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности инвестиционного проекта, который представляется для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета.

Годовой отчет должен содержать:

результаты реализации инвестиционного проекта, достигнутые за отчетный период;

результаты оценки эффективности реализации инвестиционного проекта;

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, за отчетный финансовый год;

результаты достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии за отчетный финансовый год

предложения по дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

- Приложение

к Порядку

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инвестиционного проекта

_____________________________________________

(наименование принципала)

«___________________________________________»

(наименование инвестиционного проекта)

за _________________________

(период)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Плановые показатели за период | Фактические данные за период | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Объем инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Срок реализации проекта | месяц, год |  |  |  |  |
| 3. | Объем налоговых поступлений в бюджет округа, всего, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3.1. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел. |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество созданных рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 5. | Размер среднемесячной заработной платы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6. | Дата ввода в эксплуатацию основных средств (в случае поэтапного ввода указать дату начала и завершения ввода) | месяц, год |  |  |  |  |
| 7. | Возврат кредитных средств, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.1. | Основной долг |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проценты за пользование кредитом |  |  |  |  |  |

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Руководитель:   _____________ ________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.