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АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
Вологодской области
                              

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           


	от
	31.10.2024
	№
	1820



	Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы»




	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации округа от 18.07.2024 № 1111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа Вологодской области» администрация округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы».
	2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2025 года.


	Глава округа
	
	А.Н. Тюляндин









УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации округа
от 31.10.2024 № 1820, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации округа от 26.02.2025 г. № 259, от 27.03.2025 № 380; от 02.07.2025 г.  № 846; от 31.10.2025 № 1347; 16.01.2026 № 31; от 27.02.2026 № 265).

[bookmark: P30]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа 
доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания 
на 2025-2029 годы»
(далее также –  муниципальная программа)

	I. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов Субъектов Российской Федерации»;
Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851;
Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  15 апреля 2019 № 377;
Областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 № 322;
Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства области от 7 октября 2019 № 938;
Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 № 286;
Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27.05.2019 № 484;
Стратегии социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 26 декабря 2018 № 693.
К приоритетным направлениям и целям, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
- повышение уровня благоустройства территории Кирилловского муниципального округа;
- обеспечение жилыми помещениями граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения;
- решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а так же укрепление правопорядка в области окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- обеспечение потребности Кирилловского округа в топливно-энергети-ческих ресурсах.
	В рамках муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Экологическое благополучие», определенных Указом Президента Российской Федерации № 309 от 07 мая 2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», направлены муниципальные проекты: «Жилье», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа», «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения», «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети», «Организация транспортного обслуживания населения», «Благоустройство территорий», «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа», «Формирование комфортной городской среды» и комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа».














II. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа 
доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания 
на 2025-2029 годы»

1. Основные положения
форма 1
	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель главы округа

	Ответственный исполнитель
муниципальной программы
	управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа

	Соисполнители
муниципальной программы
	комитет по управлению имуществом администрации округа;
управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа;
управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;
территориальные управления администрации округа.

	Период реализации
муниципальной программы
	2025 – 2029 годы

	Цели муниципальной программы
	цель 1 «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа»
цель 2 «Повышение качества и комфорта городской среды»

	Направления (подпрограммы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»;
Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды»

	Связь с национальными целями
развития Российской Федерации
	«Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие»

	Связь с государственными программами Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации
	Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»;
Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;
Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»;
Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области».
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	2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель муниципальной программы: «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа»

	1.
	Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа»
	Процент
	0
	2023
	10
	12
	15
	18
	20

	Цель муниципальной программы:  «Повышение качества и комфорта городской среды»

	2.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе
	Процент
	23,5
	2023
	30
	30
	30
	30
	30















[bookmark: P152]3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование
структурного элемента
	Ответственные 
органы местного 
самоуправления, структурного
подразделения
администрации 
округа
	Период
реализации (год начала –
год окончания)
	Наименование задачи
структурного элемента
	Связь 
с показателями
муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»

	1.1.
	Муниципальный проект
«Жилье» (приложение 4)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Обеспечение  благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным аварийным и непригодным для проживания и ликвидация аварийного жилищного фонда 
	Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа»

	1.2.
	Муниципальный 
проект
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
(приложение 5)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы
	

	1.3.
	Муниципальный
проект
«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (приложение 6)
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	2025 - 2029
	Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов.
Обустройство контейнерных площадок.
	

	1.4.
	Муниципальный 
проект
«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» (приложение 7)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа 

	2025 - 2029
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.
Обустройство систем уличного освещений
	

	1.5.
	Муниципальный 
проект
«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования  местного значения» (приложение 8)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения
	

	1.6.
	Муниципальный
 проект
«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» (приложение 9)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения
	

	1.7.
	Муниципальный
проект
«Организация транспортного обслуживания населения» 
(приложение 10)
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
	

	1.8.
	Муниципальный 
проект
«Благоустройство территорий» 
(приложение 11)
	управление архитектуры, градостроительства экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 - 2029
	Обустройство детских и спортивных площадок.

	

	
	
	
	
	Обустройство мест захоронения
	

	1.9
	Муниципальный 
проект
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» (приложение 12)
	отдел по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;
	2025 - 2029
	Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа.
Обеспечение пожарной безопасности
	

	1.10.
	Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа» (приложение 13)

	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 – 2029
	Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций
	

	
	
	комитет по управлению имуществом администрации 
округа
	2025 – 2029
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ 
администрации 
округа
	2025 – 2029
	Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 - 2029
	Осуществление природоохранных мероприятий
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025-2029
	Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 - 2029
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 – 2029
	Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера»
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 – 2029
	Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Мероприятия по организации уличного освещения
	

	
	
	управление строительства и ЖКХ администрации округа
	2025 - 2029
	Организация и обслуживание сетей уличного освещения
	

	2. Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды»

	2.1.
	Муниципальный 
проект
«Формирование комфортной городской среды» (приложение 14)
	управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации 
округа
	2025 - 2029
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе

	
	
	
	
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	

	
	
	
	
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств
	

	
	
	
	
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	

	
	
	
	
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	








4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

	
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
	
	

	
	
	первый год (2025)
	второй год (2026)
	третий год (2027)
	четвертый год (2028)
	пятый год (2029)
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы»
	всего, в том числе
	566440,7
	340493,5
	56600,5
	58929
	0
	1022464

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	185683,5
	273950,9
	49563,4
	51869,8
	0
	561067,6

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	314334
	64724,1
	5389,2
	5492
	0
	389939,3

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	66397
	1818,5
	1647,9
	1567,2
	0
	71430,6

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	26,2
	0
	0
	0
	0
	26,2

	1.
	Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»
	всего, в том числе
	495684,3
	337140,2
	54420,7
	56724,7
	0
	943969,9

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	184526,5
	273615,6
	49345,4
	51649,4
	0
	559136,9

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	311131,6
	63524,6
	5075,3
	5075,3
	0
	384806,8

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	26,2
	0
	0
	0
	0
	26,2

	1.1.
	Муниципальный проект
«Жилье»


	всего, в том числе
	11655,4
	400
	0
	0
	0
	12055,4

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	11655,4
	400
	0
	0
	0
	12055,4

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	


	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	


	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	


	1.2.


























	Муниципальный проект
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	всего, в том числе
	0
	152700
	0
	0
	0
	152700

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	0
	152700
	0
	0
	0
	152700

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических л










	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Муниципальный проект
«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»


	всего, в том числе
	82335,5
	1173,2
	0
	0
	0
	83508,7

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	3567,8
	423,2
	0
	0
	0
	3991

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	78767,7
	750
	0
	0
	0
	79517,7

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Муниципальный проект
«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»


	всего, в том числе
	21763,6
	58877,3
	0
	0
	0
	80640,9

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	607,8
	1178
	0
	0
	0
	1785,8

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	21155,8
	57699,3
	0
	0
	0
	78855,1

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Муниципальный проект
«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения»
	всего, в том числе
	154807,3
	7592,6
	8940,3
	10894,5
	0
	182234,7

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	15348,4
	6719,5
	8067,2
	10021,4
	0
	40156,5

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	139458,9
	873,1
	873,1
	873,1
	0
	142078,2

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Муниципальный проект
«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»
	всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Муниципальный проект
«Организация транспортного обслуживания населения»


	всего, в том числе
	4788
	2584,6
	2719,6
	2875,6
	0
	12967,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	989,5
	950,5
	1085,5
	1241,5
	0
	4267

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	3798,5
	1634,1
	1634,1
	1634,1
	0
	8700,8

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Муниципальный проект
«Благоустройство территорий»
	всего, в том числе
	60103,7
	0
	0
	0
	0
	60103,7

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1940,2
	0
	0
	0
	0
	1940,2

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	58163,5
	0
	0
	0
	0
	58163,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Муниципальный проект
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа»
	всего, в том числе
	6572,9
	0
	0
	0
	0
	6572,9

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	5778,9
	0
	0
	0
	0
	5778,9

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	794
	0
	0
	0
	0
	794

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10






	Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа»


	всего, в том числе
	153657,9
	113812,5
	42760,8
	42954,6
	0
	353185,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	144638,5
	111244,4
	40192,7
	40386,5
	

	336462,1

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	8993,2
	2568,1
	2568,1
	2568,1
	

	16697,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	

	0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	26,2
	0
	0
	0
	

	26,2

	2.
	Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды»
	всего, в том числе
	70756,4
	3353,3
	2179,8
	2204,3
	0
	78493,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1157
	335,3
	218
	220,4
	0
	1930,7

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	3202,4
	1199,5
	313,9
	416,7
	0
	5132,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	66397
	1818,5
	1647,9
	1567,2
	0
	71430,6

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.










	Муниципальный проект
«Формирование комфортной городской среды»


	всего, в том числе
	70756,4
	3353,3
	2179,8
	2204,3
	0
	78493,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1157
	335,3
	218
	220,4
	0
	1930,7

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	3202,4
	1199,5
	313,9
	416,7
	0
	5132,5

	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета
	66397
	1818,5
	1647,9
	1567,2
	0
	71430,6

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение 1 
к муниципальной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
 направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части 
муниципальной программы (комплексной программы)

	
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
	

	
	
	первый год (2025)
	второй год
(2026)
	третий год (2027)
	четвертый год
(2028)
	пятый год
(2029)

	1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»

	1.1. Муниципальный проект «Жилье»

	1.1.1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов
	11655,4
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2. Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.1.1
	Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы
	0,0
	152700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3. Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	1.3.1
	Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	81449,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Обустроить контейнерные площадки
	8885,9
	1173,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4. Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»

	1.4.1
	Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	0,0
	58877,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3
	Установка светильников
	1582,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4
	Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	20181,2


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения»

	1.5.1
	Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения
	154807,3
	7592,6
	8940,3
	10894,5
	0,0

	1.6. Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»

	1.6.1
	Качественное содержание улично-дорожной сети
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7. Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения»

	1.7.1
	Осуществление транспортного обслуживания 
	4788,0
	2584,6
	2719,6
	2875,6
	0,0

	1.7.2
	Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8. Муниципальный проект «Благоустройство территорий»

	1.8.1
	Обустройство детских и спортивных площадок.
	7461,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.2
	Проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	5281,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.3
	Обустройство мест захоронения
	2136,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.3
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств областного бюджета
	45224,3
	0
	0
	0
	0

	1.9. Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа»

	1.9.1
	Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения 
	1588,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.2
	Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности
	4984,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды»

	2.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

	2.1.1
	Проведены работы по благоустройству общественных территорий
	2297,0
	2270,3
	2179,8
	2204,3
	0,0

	2.1.2
	Проведены работы по благоустройству общественных пространств
	2697,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	Проведены работы по цифровизации городского хозяйства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4
	Проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	65762,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.5
	Проведены работы по благоустройству дворовых территорий
	0,0
	1083,0
	0,0
	0,0
	0,0




Приложение 2 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы
 (комплексной программы) структурных элементов

	№
п/п
	Обозначение
и наименование 
показателя 

	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Алгоритм формирования (формула) 
и методологические 
пояснения к показателю 
	Показатели, используемые
 в формуле 
	Метод сбора
 информации, индекс формы отчетности 
	Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

	1.
	Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа»
	%
	 

100





N

X

Y


	Х- численность опрошенного населения, удовлетворенного условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа;
N- численность опрошенного населения.
	По результатам опроса
	Управление строительства и ЖКХ администрации округа

	2.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе
	%
	Кr
Др = ________ х 100
Кp
	Др - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе;
Кr - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды;
Кp - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе.
	Фактические данные
	Управление строительства и ЖКХ администрации округа, управление социально-экономического развития администрации округа







Приложение 3 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) 
планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

	
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
	
	
	
	

	
	
	первый год
(2025)
	второй год
(2026)
	третий год
(2027)
	четвертый год
(2028)
	пятый год
(2029)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство и (или) приобретение служебного жилья в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы в Кирилловском округе
	строительство и (или) приобретение
	10
	2026
	0,0
	152700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152700,0



 



17524
Приложение 4 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Жилье»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Жилье»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Обеспечить жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое 
значение
	Итоговое
значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м.
	23,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт.
	0
	48
	48
	0
	0
	0
	0





3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 
показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная
 информация

	1.
	Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел.
	1
	Фактические данные
	Инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году будет переселено из аварийного жилищного фонда 397 чел., расселяемая площадь составит  7303,8  кв. м

	2.
	Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м.
	23,2
	Фактические данные
	
	
	

	3.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт.
	0
	Информация начальников территориальных управлений администрации округа
	
	
	В 2024 году снесен 1 аварийный многоквартирный дом



4. Задачи и результаты проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	1. Задача: Обеспечение жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда 

	1.
	Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов 
	Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел.
Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м.
Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный 
за достижение 
результата проекта
	Характеристика 
результата (кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, или выкуп жилых помещений у собственников 
	01.05.2025
	01.10.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, и (или) выкуп жилых помещений у собственников
	01.05.2025
	01.10.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа 
	01.10.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений
	Первый заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа
	01.10.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений
	Первый заместитель главы округа

	1.3.
	Контрольная точка 3: Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье
	01.11.2025
	31.12.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье
	Первый заместитель главы округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье
	01.11.2025
	31.12.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье
	Первый заместитель главы округа

	1.4.
	Контрольная точка 3: Снос аварийного жилищного фонда
	01.01.2026
	31.12.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье
	Первый заместитель главы округа

	1.4.1.
	Мероприятие:
Снос аварийного жилищного фонда
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Снос аварийного жилищного фонда
	Первый заместитель главы округа



6. Финансовое обеспечение реализации проекта
	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет округа
	11655,4
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11695,40

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	11655,4
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11695,40




7. Участники  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный 
руководитель
	Занятость
в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %

	
	
	Репин Евгений Анатольевич
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Петрухичева Олеся Александровна
	И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Викторов Виталий Викторович
	Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %



8. Ключевые риски
	№ 
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков предоставления жилых помещений гражданам
	средний
	Ежедневный контроль управлением устроительства и ЖКХ администрации округа, комитета по управлению имуществом администрации округа, первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам. Работа с подрядчиками.



9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________


Приложение 5 
к муниципальной программе
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Обеспечить жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование 
показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт.
	0
	11
	11
	0
	0
	0
	0



3. Методика расчета показателей проекта:
	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. 
	0
	Фактические данные
	Начальник  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	

	2.
	Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт.
	0
	Фактические данные
	
	
	



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	2. Задача: Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы

	1.
	Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения 
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. 

	2.
	Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы
	Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный 
за достижение 
результата проекта
	Характеристика результата 
(кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения

	1.1.
	Контрольная точка 1:
Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями
	01.01.2025
	31.12.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Получение социальной выплаты
	Первый заместитель главы округа

	1.1.1
	Мероприятие:
Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями
	01.01.2025
	31.12.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Получение социальной выплаты
	Первый заместитель главы округа

	2.
	Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы

	2.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы
	01.01.2025
	01.05.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы
	01.01.2025
	01.05.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.2.
	Контрольная точка 2:
Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы
	01.05.2025
	01.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Строительство жилья, приобретение жилых помещений
	Первый заместитель главы округа

	2.2.1.
	Мероприятие: Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы
	01.05.2025
	01.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Строительство жилья, приобретение жилых помещений
	Первый заместитель главы округа

	2.3.
	Контрольная точка 3: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы
	Первый заместитель главы округа

	2.3.1
	Мероприятие:
Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы
	Первый заместитель главы округа





6. Финансовое обеспечение реализации проекта
	Источники 
финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет округа
	0,0
	152700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152700,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	152700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152700,0



7. Участники  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %



8. Ключевые риски
	№ п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков предоставления жилья молодым семьям и служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы
	средний
	Ежедневный контроль первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам



9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________


Приложение 6 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Заместитель главы округа, начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Развивать систему обращения с отходами

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов, шт. 
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Количество обустроенных контейнерных площадок, шт.
	15
	250
	125
	125
	0
	0
	0






3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 
показатели
	Источник данных
	Ответственный
 за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная информация

	1.
	Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	0
	Фактические 
данные
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	

	2.
	Количество обустроенных контейнерных площадок, шт.
	15
	Фактические 
данные
	
	
	




4.Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	1. Задача: Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов

	1.
	Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов

	Задача: Обустройство контейнерных площадок

	1.
	Результат: Обустроить контейнерные площадки
	Количество обустроенных контейнерных площадок, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки 
реализации
	Ответственный
за достижение 
результата проекта
	Характеристика результата (кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов

	1.1.
	Контрольная точка 1: 
Заключение контрактов на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.11.2024
	31.12.2024
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель 
главы округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.11.2024
	31.12.2024
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель
 главы округа

	1.2.
	Контрольная точка 2: 
Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.01.2025
	01.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнение работ по рекультивации земельных 
участков
	Заместитель 
главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.01.2025
	01.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнить работы по рекультивации земельных 
участков
	Заместитель 
главы округа

	1.3.
	Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Приемка 
выполненных работ
	Заместитель 
главы округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Приемка выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Принять 
выполненные 
работы
	Заместитель 
главы округа

	2.
	Результат: Обустроить контейнерные площадки

	2.1.
	Контрольная точка 1: 
Заключение контрактов на обустройство контейнерных площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель 
главы округа

	2.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на обустройство контейнерных площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель 
главы округа

	2.2.
	Контрольная точка 2: 
Обустройство контейнерных площадок

	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнение работ по обустройству
	Заместитель 
главы округа

	2.2.1.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок

	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнить работы по обустройству
	Заместитель 
главы округа

	2.3.
	Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству контейнерных площадок
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Приемка 
выполненных работ
	Заместитель 
главы округа

	2.3.1
	Мероприятие:
Приемка выполненных работ по обустройству контейнерных площадок
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Принять выполненные работы
	Заместитель 
главы округа




6. Финансовое обеспечение реализации проекта
	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	78767,7
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79517,7

	Бюджет округа
	3567,8
	423,2
	0,0
	0,0
	0,0
	3991,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	82335,5
	1173,2
	0,0
	0,0
	0,0
	83508,7



7. Участники  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость
в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Парамонова Анна Викторовна
	Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Заместитель главы
	100 %

	2.








	Реализация проекта





	Репин Евгений Анатольевич
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Петрухичева Олеся Александровна
	Начальник Липовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Викторов Виталий Викторович
	Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Морозова Надежда Евгеньевна
	Начальник Алешинского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Швецова Татьяна Анатольевна
	Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Гурин Евгений Александрович
	Начальник Талицкого территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %




Ключевые риски
	№ п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа

	2
	Нарушение сроков выполнения работ 
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками.




9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________




Приложение 7 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта

	Цель проекта: снижение аварий на объектах коммунальной инфраструктуры

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Цель проекта: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Цель проекта: обустройство систем уличного освещений

	
	Количество установленных светильников, шт.
	28
	138
	40
	59
	39
	0
	0

	
	Цель проекта: сокращение времени устранения аварий на коммунальных сетях

	
	Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0




3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 
показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная информация

	1
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед.
	0
	Фактические
данные
	Начальник управления строительства и ЖКХ 
администрации округа
	1 раз в год
	

	2
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт
	4
	Фактические
данные
	Начальник управления строительства и ЖКХ 
администрации округа
	1 раз в год
	

	3
	Количество установленных светильников, шт.

	28
	Фактические
данные
	Начальник управления строительства и ЖКХ 
администрации округа
	1 раз в год
	

	4
	Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	0
	Фактические
данные
	Начальник управления строительства и ЖКХ 
администрации округа
	1 раз в год
	



4. Задачи и результаты проекта


	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	Задача: снижение аварийности в системах водо-, теплоснабжения и водоотведения

	1.
	Результат: Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед.

	Задача: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме

	1.
	Результат: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт.

	Задача: обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток

	1.
	Результат: Установка светильников, шт.
	Количество установленных светильников, шт.

	Задача: сокращение времени устранения аварий на коммунальных сетях

	
	Результат: Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры, ед.





5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта


	№
п/п
	Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
за достижение
результата проекта
	Характеристика
результата
 (кратко)
	Уровень 
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.1.1.
	Мероприятие:
Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Выполнение работ
	Первый заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Выполнить работ
	Первый заместитель главы округа

	1.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Приемка работ
	Первый заместитель главы округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Приемка работ
	Первый заместитель главы округа

	2.
	Результат: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме

	2.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.1.1.
	Мероприятие:
Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Выполнение работ
	Первый заместитель главы округа

	2.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Выполнить работ
	Первый заместитель главы округа

	2.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Приемка работ
	Первый заместитель главы округа

	2.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения.
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Приемка работ
	Первый заместитель главы округа




	3.
	Результат: обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток

	3.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на поставку светильников
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	3.1.1.
	Мероприятие:
Заключение контрактов на поставку светильников
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	3.2.
	Контрольная точка 2:
Поставка светильников
	1.04.2025
	01.09.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Поставка светильников
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	3.2.1.
	Мероприятие: Поставить светильники
	1.04.2025
	01.09.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Поставить светильники
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	4.
	Результат: Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры

	4.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.01.2025
	01.06.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	4.1.1.
	Мероприятие:
Заключение контрактов на приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.01.2025
	01.06.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	4.2.
	Контрольная точка 2:
Поставка специализированной техники
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Поставка специализированной техники
	Первый заместитель главы округа

	4.2.1.
	Мероприятие: Произведена поставка специализированной техники
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Произведена поставка специализированной техники
	Первый заместитель главы округа



6. Финансовое обеспечение реализации проекта
	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	21155,8
	57699,3
	0,0
	0,0
	0,0
	78855,1

	Бюджет округа
	607,8
	1178,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1785,8

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	21763,6
	58877,3
	0,0
	0,0
	0,0
	80640,9




7. Участники  проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.



















	Реализация проекта





















	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %

	
	
	Репин Евгений Анатольевич
	Начальник городского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Петрухичева Олеся Александровна
	И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Викторов Виталий Викторович
	Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Морозова Надежда Евгеньевна
	Начальник Алешинского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Швецова Татьяна Анатольевна
	Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Гурин Евгений Александрович
	Начальник Талицкого территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %



8. Ключевые риски
	№
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа

	2
	Нарушение сроков выполнения работ и поставки светильников
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками.




9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________
























Приложение 8
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений местного значения»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования  местного значения»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»










2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Обеспечить сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое 
значение
	Итоговое
 значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км.
	0
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км.
	4,742
	25,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км.
	0,115
	0,77
	0,3
	0,37
	0,1
	0,0
	0,0


3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км.
	0,0
	Фактические данные
	Инженер  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 г. будет отремонтировано 7,322 км дорог за счет субсидии областного бюджета и 5,671 км за счет средств бюджетаокруга.

	2.
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км.
	4,742
	Фактические данные
	
	
	

	3.
	Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м.
	0,0
	Фактические данные
	
	
	В 2024 году будет отремонтирован 1 мост 22,0 п.м.

	4.
	Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км.
	0,115
	Фактические данные
	
	
	В 2024 году будет отремонтирован подъезд 0,14 км.



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	Задача: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения

	1.
	Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения 
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км.

	
	
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км.

	
	
	Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м.

	
	
	Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км.

	
	
	









5.Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
за достижение
результата проекта
	Характеристика
результата (кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан
	01.01.2025
	31.05.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан
	01.01.2025
	31.05.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работы по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан.
	01.06.2025
	01.11.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Выполнение работ
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Выполнение работ по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан.
	01.06.2025
	01.11.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Выполнение работ
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.3.
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан.
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Приемка работ
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по  капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальники территориальных управлений администрации округа
	Приемка работ
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа





6. Финансовое обеспечение реализации проекта


	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	139458,9
	873,1
	873,1
	873,1
	0,0
	142078,2

	Бюджет округа
	15348,4
	6719,5
	8067,2
	10021,4
	0,0
	40156,5

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	154807,3
	7592,6
	8940,3
	10894,5
	0,0
	182234,7





7. Участники  проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный 
руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %

	
	
	Репин Евгений Анатольевич
	Начальник городского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Петрухичева Олеся Александровна
	И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Викторов Виталий Викторович
	Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Морозова Надежда Евгеньевна
	Начальник Алешинского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Швецова Татьяна Анатольевна
	Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Гурин Евгений Александрович
	Начальник Талицкого территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %


8. Ключевые риски
	№ 
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа

	2
	Нарушение сроков выполнения работ
	средний
	Ежедневный контроль сроков выполнения работ территориальными управлениями администрации округа и  управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с подрядчиками.




9. Иные сведения: нет.9. Иные сведения

Перечень 
объектов муниципального образования области «Кирилловский муниципальный округ»,
софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидии на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Вологодской области

	№
п/п
	Наименование направления
расходования средств,
наименование объектов
	Характер работ
	Заказчик
	Дата и номер 
положительного 
заключения государственной экспертизы
(ориентировочная
дата получения заключения экспертизы)
	Сроки
производства работ
(начало - ввод)
	Протяженность ввода, км /
в том числе п.м
	Объем финансирования
тыс. рублей
	Долевое участие бюджета округа, %

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе за счет:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	субсидии
Дорожного фонда
	бюджета округа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Поддержка дорожного хозяйства,  всего
	
	
	
	
	9,2 км.
	141539,54197
	138708,75129
	2830,79068
	2,00

	2025 год

	1.1
	«Ремонт ул. Строителей, от ул. Белозерская до д. № 13, в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области»
	Ремонт
	Администрация
Кирилловского
муниципального округа
	№ 35-1-5-0079-25
от 18.02.2025
	2025
	1,6 км.
	29073,53327
	28492,06260
	581,47067
	2,00

	1.2
	«Ремонт ул. Калачева, от 
ул. Кузьминка до Краснослободского пер., в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области»
	Ремонт
	Администрация
Кирилловского
муниципального округа
	№ 35-5-0099-25
от 28.02.2025
	2025
	1,4 км.
	67370,03002
	66022,62940
	1347,40062
	2,00

	1.3
	«Ремонт подъезда к д. 158  ул. Ленина, в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области»
	Ремонт
	Администрация
Кирилловского
муниципального округа
	№ 35-1-5-0181-25
от 17.04.2025
	2025
	0,1 км.
	3 045,91887
	2985,00049
	6091838
	2,00

	1.4
	«Ремонт улицы Захарьинская в с. Никольский Торжок Кирилловского муниципального округа, Вологодской области»
	Ремонт
	Администрация
Кирилловского
муниципального округа
	№ 35-1-5-0646-24
от 09.08.2024
	2025
	0,8 км.
	22575,46000
	22123,95080
	451,50920
	2,00

	1.5
	«Ремонт дороги от д. Мигачево до д. Попово (подъезд к д. Васильево, проезд по д. Васильево, подъезд к д. Ладунино, проезд по д. Ладунино, подъезд к д. Попово) по адресу: Алешинское ТУ Кирилловского муниципального округа, Вологодской области.»
	Ремонт
	Администрация
Кирилловского
муниципального округа
	№ 35-1-5-1092-24
от 27.12.2024
	2025
	5,3 км.
	19474,59981
	19085,10800
	389,49181
	2,00

	2026 год

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2027 год

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	



Перечень 
объектов муниципального образования области «Кирилловский муниципальный округ»,
софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения
подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках реализации регионального проекта «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значения» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Сроки
	Заказчик
	Мощность
по проектно-сметной
документации
	Планируемые показатели результативности \деятельности
	Объем финансирования

	
	
	
	
	
	Наименование 
показателя
	Единица измерения
	Значение
	Всего
	Областной бюджет
	Бюджет
округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Поддержка дорожного хозяйства,  всего
	
	
	
	
	км.
	0,67
	2422,96322
	2374,50396
	48,45926

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 год

	1
	«Ремонт улицы Строителей, от д. № 8 до земельного участка с кадастровым номером 35:05:0304036:673, 
в д. Иванов Бор Кирилловского муниципального округа Вологодской области»
	2025
	Территориальное
управление Алешинское
администрация
Кирилловского
муниципального округа
	0,2
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	0,2
	765,41220
	750,10396
	15,30824

	2026 год

	1
	«Ремонт улицы Луговая в 
с. Талицы, км 0+000 - км 0+370 Талицкого территориального управления администрации  Кирилловского муниципального округа»
	2026
	Территориальное 
управление Талицкое администрация 
Кирилловского 
муниципального округа
	0,37
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	0,37
	828,77551
	812,20000
	16,57551

	2027 год

	1
	«Ремонт улицы в деревне Погорелово км 0+140 - км 0+240 Липовского территориального управления 
администрации  Кирилловского муниципального округа Вологодской области»
	2027
	Территориальное управление Липовское администрация 
Кирилловского муниципального округа
	0,1
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	0,1
	828,77551
	812,20000
	16,57551


»;

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________  








Приложение 9
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Улучшить содержание улично-дорожной сети местного значения

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт.
	0,0
	Фактические данные
	Ведущий инженер  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году будет приобретено 3 единицы специализированной техники для содержания улично-дорожной сети



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	Задача: Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения

	1.
	Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети 
	Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№
 п/п
	Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный 
за достижение 
результата проекта
	Характеристика 
результата (кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети граждан
	01.01.2025
	31.05.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети
	01.01.2025
	31.05.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Поставка специализированной техники
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Поставка специализированной техники
	Первый заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Произведена поставка специализированной техники
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Произведена поставка специализированной техники
	Первый заместитель главы округа





6. Финансовое обеспечение реализации проекта
	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	71163,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71163,6

	Бюджет округа
	2071,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2071,4

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	73235,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	73235,0



7. Участники  проекта
	№ 
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный 
руководитель
	Занятость 
в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %

	
	
	Раимов Данил Валижанович
	Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа
	Глава округа
	100 



8. Ключевые риски
	№ 
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа

	2
	Нарушение сроков поставки специализированной техники
	средний
	Ежедневный контроль сроков поставки специализированной техники  управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком.




9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________


Приложение 10
к муниципальной программе
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Организация транспортного обслуживания населения»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Организация транспортного обслуживания населения»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Организовать транспортное обслуживание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение без нарастающего итога
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество муниципальных маршрутов, шт.
	11
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Количество совершенных рейсов, шт.
	3990
	4152
	4152
	4152
	4152
	4152
	4152

	
	Количество приобретенного общественного транспорта, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 
показатели
	Источник 
данных
	Ответственный
 за сбор данных
	Временные
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Количество муниципальных маршрутов, шт.
	11
	Фактические данные
	Ведущий инженер  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году приобретены 3 автобуса. 

	2.
	Количество совершенных рейсов, шт.
	3990
	Фактические данные
	Ведущий инженер  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	

	3.
	Количество приобретенного общественного транспорта, шт.
	0
	Фактические данные
	Ведущий инженер  управления строительства и ЖКХ администрации округа
	1 раз в год
	



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	Задача: Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

	1.
	Результат: Осуществление транспортного обслуживания 
	Количество муниципальных маршрутов, шт. 
Количество совершенных рейсов, шт.

	2.
	Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
	Количество приобретенного общественного транспорта, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
за достижение
результата проекта
	Характеристика
результата (кратко)
	Уровень
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Осуществление транспортного обслуживания

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания
	01.12.2024
	31.12.2024
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания
	01.12.2024
	31.12.2024
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Осуществление качественного обслуживания
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Контроль качества транспортного обслуживания
	Первый заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Осуществить качественное обслуживание
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Контроль качества транспортного обслуживания
	Первый заместитель главы округа

	2.
	Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

	2.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта
	01.01.2025
	31.05.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта
	01.01.2025
	31.05.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Первый заместитель главы округа

	2.2.
	Контрольная точка 2:
Поставка общественного транспорта
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Поставка общественного транспорта
	Первый заместитель главы округа

	2.2.1.
	Мероприятие: Произведена поставка общественного транспорта
	01.06.2025
	01.11.2029
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Произведена поставка общественного транспорта
	Первый заместитель главы округа




6. Финансовое обеспечение реализации проекта


	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	3798,5
	1634,1
	1634,1
	1634,1
	0,0
	8700,8

	Бюджет округа
	989,5
	950,5
	1085,5
	1241,5
	0,0
	4267,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	4788,0
	2584,6
	2719,6
	2875,6
	0,0
	12967,8




7. Участники  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Кузнецов Александр Леонидович
	Первый заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Шолопова Елена Александровна
	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа
	Первый заместитель главы округа
	100 %



8. Ключевые риски
	№ п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа

	2
	Нарушение сроков поставки общественного транспорта
	средний
	Ежедневный контроль сроков поставки общественного транспорта управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком.




9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 11 
к муниципальной программе
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Благоустройство территорий»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Благоустройство территорий»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Заместители главы округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	



2. Цели и показатели проекта

	Цель проекта: Благоустройство территорий

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Количество обустроенных детских площадок, шт.
	0
	5
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Количество обустроенных спортивных площадок, шт.
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт.
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Количество обустроенных мест захоронения, шт.
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0







3. Методика расчета показателей проекта:

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые
 показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Количество обустроенных детских площадок, шт.
	0
	Фактические данные
	Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году отремонтированы 3 детские площадки и 1 спортивная площадка

	2.
	Количество обустроенных спортивных площадок, шт.
	0
	Фактические данные
	
	
	

	3.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт.
	0
	Фактические данные
	
	1 раз в год
	В 2024 году отремонтирована 1 дворовая территория

	4.
	Количество обустроенных мест захоронения, шт.
	0
	Фактические данные
	
	1 раз в год
	





4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	2. Задача: Обустройство детских и спортивных площадок

	1.
	Результат: Обустроить детские площадки
	Количество обустроенных детских площадок, шт.

	2.
	Результат: Обустроить спортивные площадки
	Количество обустроенных спортивных площадок, шт.

	Задача: Обустроить места захоронения

	1.
	Результат: Обустроить места захоронения
	Количество обустроенных мест захоронения, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки 
реализации
	
	Ответственный
за достижение
результата проекта
	Характеристика результата
(кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: Обустроить детские площадки

	1.1.
	Контрольная точка 1: 
Заключение контрактов на обустройство детских площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на обустройство детских площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	1.2.
	Контрольная точка 2: 
Обустройство детских площадок

	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Выполнение работ 
	Заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по обустройству детских площадок

	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Выполнить работы 
	Заместитель главы округа

	1.3.
	Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству детских площадок
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Приемка выполненных работ
	Заместитель главы округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Приемка выполненных работ по обустройству детских площадок
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Принять выполненные работы
	Первый заместитель главы округа

	2. Результат: Обустроить спортивные площадки

	2.1.
	Контрольная точка 1: 
Заключение контрактов на обустройство спортивных площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	2.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на обустройство детских площадок
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	2.2.
	Контрольная точка 2: 
Обустройство спортивных площадок

	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Выполнение работ 
	Заместитель главы округа

	22.1.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по обустройству спортивных площадок
	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Выполнить работы 
	Заместитель главы округа

	2.3.
	Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству спортивных площадок
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Приемка выполненных работ
	Заместитель главы округа

	2.3.1
	Мероприятие:
Приемка выполненных работ по обустройству спортивных площадок
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Принять выполненные работы
	Первый заместитель главы округа

	3.
	Результат: Обустроить места захоронения

	3.1.
	Контрольная точка 1: 
Заключение контрактов на обустройство мест захоронения
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	3.1.1.
	Мероприятие: 
Заключены контракты на обустройство мест захоронения
	01.01.2025
	01.04.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	3.2.
	Контрольная точка 2: 
Обустройство мест захоронения 
	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Выполнение работ по обустройству
	Заместитель главы округа

	3.2.1.
	Мероприятие: 
Выполнение работ по обустройству мест захоронения 
	01.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Выполнить работы по обустройству
	Заместитель главы округа

	3.3.
	Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству мест захоронения
	01.11.2025
	31.12.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Приемка выполненных работ
	Заместитель главы округа

	3.3.1
	Мероприятие:
Приемка выполненных работ по обустройству мест захоронения
	01.12.2025
	31.12.2025
	Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского  округа
	Принять выполненные работы
	Первый заместитель главы округа



6. Финансовое обеспечение реализации проекта


	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	58163,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58163,5

	Бюджет округа
	1940,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1940,2

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	60103,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60103,7





7. Участники  проекта
	№ 
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость 
в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Прыганова Елена Николаевна
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа
	Заместитель главы округа
	100 %

	
	
	Раимов Данил Валижанович
	Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа
	Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Репин Евгений Анатольевич
	Начальник городского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Петрухичева Олеся Александровна
	И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Викторов Виталий Викторович
	Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Морозова Надежда Евгеньевна
	Начальник Алешинского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Швецова Татьяна Анатольевна
	Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %

	
	
	Гурин Евгений Александрович
	Начальник Талицкого территориального управления администрации округа
	Глава округа
	100 %


8. Ключевые риски
	№
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска 
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа

	2
	Нарушение сроков выполнения работ 
	средний
	Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками.



9. Иные сведения

Адресный перечень детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству

	№
п/п
	Адресный ориентир
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению

	1
	г. Кириллов, мкр. Долгозерный, ул. Ленина вблизи д. 152
	Устройство основания, бордюрного камня, ограждения, установка детского оборудования

	2
	г. Кириллов, ул. Парышкинская, вблизи д. 65, д. 67
	Устройство основания, бордюрного камня, ограждения, установка детского оборудования



Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

	№
п/п
	Адресный ориентир
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению

	1
	д. 65, д. 67 по ул. Парышкинская в городе Кириллов, 
Кирилловского округа, Вологодской области
	Устройство основания, бордюрного камня, асфальтового покрытия


». 
Руководитель проекта     _______________ / ____________________________ 

Приложение 12 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского муниципального округа»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Обеспечение пожарной безопасности округа

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Куратор проекта
	Заместитель главы округа

	Руководитель проекта
	Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Проект «Безопасное село» в рамках программы Губернатора Вологодской области «Стратегия 2.0»



2. Цели и показатели проекта
	Цель проекта: Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории 
                         Кирилловского муниципального округа.

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам
	Наименование
показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, на которых проведены работы
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	
	0
	20
	Не менее 
4
	Не менее 
4
	Не менее
 4
	Не менее 
4
	Не менее
4







3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 
показатели
	Источник 
данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная 
информация

	1.
	Количество  источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года.
	0
	Отчетность начальников территориальных управлений
администрации округа
	Начальник управления по МП, безопасности, делам ГО и ЧС
	1 раз в год,
с нарастающим итогом
	 



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	Задача:
1. Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа.
1. Обеспечение пожарной безопасности, а именно:              
- окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара;
- изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;
- приобретение пожарного оборудования.

	1.
	Результат: Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения 
	Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, ед.

	2.
	Результат: Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности, а именно:              
- окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара;
- изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;
- приобретение пожарного оборудования.
	Проведено окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения. Выполнена опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара. Изготовлены памятки и плакаты по пожарной безопасности. Приобретено пожарное оборудование.




5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№ п/п
	Наименование результата, 
мероприятия,
контрольной точки
	Сроки
реализации
	Ответственные 
за достижение результата проекта
	Характеристика 
результата
(кратко)
	Уровень
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат:  

	1.1.
	Контрольная точка: 
Создание новых и (или) ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения на территории округа
	01.01.2025
	31.12.2029
	начальники 
территориальных управлений  
администрации округа
	акт выполненных работ, приобретение товаров, работ, услуг   
	управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;
управление содержания территорий администрации округа

	1.2.
	Контрольная точка: 
Обеспечение пожарной безопасности, а именно:
-опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;
- окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного водоснабжения;
- изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности;
- приобретение пожарного оборудования
	01.01.2025
	31.12.2029
	начальники 
территориальных управлений  
администрации округа
	оказание услуг (выполнение работ), риобретение товаров, работ, услуг 
	управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;

управление содержания территорий администрации округа



6. Финансовое обеспечение реализации проекта


	Источники 
финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	794,0

	Бюджет округа
	5778,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5778,9

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	6572,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6572,9




7. Участники проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный 
руководитель
	Занятость 
в проекте

	1.
	Контроль 
реализации проекта
	Соловьев Александр Викторович
	Начальник  управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа
	Заместитель главы округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	-
	Начальник  территориального управления, на территории которого проводятся работы по созданию и (или) ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения 
	Заместитель главы округа
	100 %




8. Ключевые риски: нет.


9. Иные сведения: нет.


Руководитель проекта     _______________ / ____________________________












Приложение 13 
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Создание благоприятных условий проживания на территории округа» 

1. Основные положения
	Ответственное структурное подразделение, орган
	Управление строительства и ЖКХ администрации округа

	Соисполнители комплекса процессных мероприятий 
	комитет по управлению имуществом администрации округа;
управление архитектуры и градостроительства администрации округа;
управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа;
управление содержания территорий администрации округа;
территориальные управления администрации округа.

	Период реализации 
	2025 – 2029 годы



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	значение
	год
	первый год
(2025)
	второй год
(2026)
	третий год
(2027)
	четвёртый год
(2028)
	пятый год
(2029)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование
задачи,
мероприятия
(результата)
	Сроки
реализации
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь 
с показателем

	
	
	
	
	значение
	год
	первый год (2025)
	второй год (2026)
	третий год (2027)
	четвертый год
(2028)
	пятый год (2029)
	

	1
	Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Осуществление природоохранных мероприятий
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера»
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Организация уличного освещения
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Организация и обслуживание сетей уличного освещения
	2025 - 2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

	
	
	первый год
(2025)
	второй год
(2026)
	третий год (2027)
	четвертый год (2028)
	пятый год
(2029)
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Всего, в том числе
	213482,8
	97892,9
	47120,3
	0
	0
	358732,3

	
	собственные доходы бюджета округа
	208463,4
	97786,7
	42127,9
	0
	0
	348614,1

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	4993,2
	106,2
	4992,4
	0
	0
	10092

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	26,2
	0
	0
	0
	0
	26,2

	1
	Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций, всего, в том числе
	280
	0
	0
	0
	0
	280

	
	собственные доходы бюджета округа
	280
	0
	0
	0
	0
	280

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда, всего, в том числе
	9077,4
	100
	100
	0
	0
	9277,4

	
	собственные доходы бюджета округа
	9077,4
	100
	100
	0
	0
	9277,4

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, всего, в том числе
	15153,2
	1147,9
	0
	0
	0
	16301,1

	
	собственные доходы бюджета округа
	15153,2
	1147,9
	0
	0
	0
	16301,1

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Природоохранные мероприятия, всего, в том числе
	581,6
	20,0
	10,0
	0
	0
	611,6

	
	собственные доходы бюджета округа
	581,6
	20,0
	10,0
	0
	0
	611,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий, всего, в том числе
	107
	106,2
	106,2
	0
	0
	319,6

	
	собственные доходы бюджета округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	107
	106,2
	106,2
	0
	0
	319,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа, всего, в том числе
	583,6
	50,0
	30,0
	0
	0
	663,6

	
	собственные доходы бюджета округа
	583,6
	50,0
	30,0
	0
	0
	663,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7







	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, всего, в том числе
	41558,9
	24691,7
	24790,9
	0
	0
	91041,5

	
	собственные доходы бюджета округа
	41558,9
	24691,7
	24790,9
	0
	0
	91041,5

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности, всего, в том числе
	4151,6
	6760,0
	6460,0
	0
	0
	17371,6

	
	собственные доходы бюджета округа
	4151,6
	6760,0
	6460,0
	0
	0
	17371,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа, всего, в том числе
	35325,4
	9350,0
	7850,0
	0
	0
	52761,5

	
	собственные доходы бюджета округа
	35299,2
	9350,0
	7850,0
	0
	0
	52735,3

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	26,2
	0
	0
	0
	0
	26,2

	10
	Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера», всего, в том числе
	72675,6
	52780,1
	0
	0
	0
	125455,7

	
	собственные доходы бюджета округа
	72675,6
	52780,1
	0
	0
	0
	125455,7

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11





	Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря, всего, в том числе
	6228,3
	0
	0
	0
	0
	6228,3

	
	собственные доходы бюджета округа
	6228,3
	0
	0
	0
	0
	6228,3

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Организация уличного освещения, всего, в том числе:
	6520,4
	1634,2
	6520,4
	0
	0
	14675

	
	собственные доходы бюджета округа
	1634,2
	1634,2
	1634,2
	0
	0
	4902,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	4886,2
	0
	4886,2
	0
	0
	9772,4

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Организация и обслуживание сетей уличного освещения, всего, в том числе
	6674,5
	1252,8
	1252,8
	0
	0
	9180,1

	
	собственные доходы бюджета округа
	6674,5
	1252,8
	1252,8
	0
	0
	9180,1

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Разработка (корректировка) проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Горицкий монастырь», всего, в том числе
	5300,0
	0
	0
	0
	0
	5300,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	5300,0
	0
	0
	0
	0
	5300,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Благоустройство улицы Гостинодворская, всего, в том числе
	3565,5
	0
	0
	0
	0
	3565,5

	
	собственные доходы бюджета округа
	3565,5
	0
	0
	0
	0
	3565,5

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Компенсация затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом групповых резервуарных установок на территории г. Кириллова, в том числе
	1699,8
	0
	0
	0
	0
	1699,8

	
	собственные доходы бюджета округа
	1699,8
	0
	0
	0
	0
	1699,8

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления, в том числе
	4000,0
	0
	0
	0
	0
	4000,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	4000,0
	0
	0
	0
	0
	4000,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0


»;




Руководитель проекта     _______________ / ____________________________












Приложение 14 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Формирование комфортной городской среды»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025-31.12.2029

	Руководитель проекта
	Заместитель главы округа 

	Соответствие документам стратегического планирования округа
	Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года

	Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»



2. Цели и показатели проекта


	Цель проекта: Повышение уровня благоустройства города Кириллова и Кирилловского округа

	Показатели проекта и их значения по контрольным точкам










	Наименование показателя
	Базовое значение
	Итоговое значение
	Контрольные точки (дата)

	
	
	2023
	2029
	31.12.2025
	31.12.2026
	31.12.2027
	31.12.2028
	31.12.2029

	
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0




3. Методика расчета показателей проекта:
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Временные 
характеристики
	Дополнительная
информация

	1.
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
	1
	Фактические данные
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году благоустроена 1 общественная территория

	2.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	0
	Фактические данные
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	В 2024 году отремонтирована 1 дворовая территория

	3.
	Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств
	1
	Фактические данные
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	-

	4.
	Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	0
	Фактические данные
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	-

	5.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	0
	Фактические данные 
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	1 раз в год
	-



4. Задачи и результаты проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта
	Характеристика результата

	1. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий

	1.
	Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий
	Количество благоустроенных общественных территорий, шт.

	2. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	1.
	Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.

	3. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств

	1.
	Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств
	Количество благоустроенных общественных пространств

	4. Задача: Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства

	1.
	Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства
	-

	5. Задача: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	1.
	Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Количество благоустроенных территорий в малых городах и исторических поселениях, шт.



5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта
	№
п/п
	Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
за достижение результата проекта
	Характеристика
результата (кратко)
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий

	1.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	1.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	1.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	1.04.2025
	01.09.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнение работ
	Заместитель главы округа

	1.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  благоустройству общественных территорий
	1.04.2025
	01.09.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнить работ
	Заместитель главы округа

	1.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий
	01.09.2025
	01.10.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	1.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий
	01.09.2025
	01.10.2025
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	2.
	Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	2.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	2.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	2.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнение работ
	Заместитель главы округа

	2.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнить работ
	Заместитель главы округа

	2.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	2.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	3.
	Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств

	3.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	3.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	3.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнение работ
	Заместитель главы округа

	3.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  благоустройству общественных пространств
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнить работ
	Заместитель главы округа

	3.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных пространств
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	3.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных пространств
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	4.
	Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства

	4.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	4.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства
	1.01.2025
	1.04.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа

	4.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнение работ
	Заместитель главы округа

	4.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  цифровизации городского хозяйства
	1.04.2025
	01.09.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Выполнить работ
	Заместитель главы округа

	4.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по цифровизации городского хозяйства
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	4.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по цифровизации городского хозяйства
	01.09.2025
	01.10.2029
	Начальник Городского территориального управления администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	5.
	Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	5.1.
	Контрольная точка 1: Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	5.1.1.
	Мероприятие: 
Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	1.01.2025
	1.04.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Проведена работа по заключению контрактов
	Заместитель главы округа

	5.2.
	Контрольная точка 2:
Выполнение работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	1.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнение работ
	Заместитель главы округа

	5.2.1.
	Мероприятие: Выполнить работы по  созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	1.04.2025
	01.11.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Выполнить работ
	Заместитель главы округа

	5.3
	Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	01.11.2025
	01.12.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа

	5.3.1
	Мероприятие:
Осуществление приемки выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	01.11.2025
	01.12.2025
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Приемка работ
	Заместитель главы округа



6. Финансовое обеспечение реализации проекта


	Источники финансирования (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	Федеральный бюджет
	66397,0
	1826,2
	1654,9
	0,0
	0,0
	69878,1

	Областной бюджет
	3202,4
	225,7
	315,3
	0,0
	0,0
	3743,4

	Бюджет округа
	1157,0
	240,0
	240,0
	0,0
	0,0
	1637,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	70756,4
	2291,9
	2210,2
	0,0
	0,0
	75258,5





7. Участники  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный 
руководитель
	Занятость 
в проекте

	1.
	Контроль реализации проекта
	Раимов Данил Валижанович 
	Заместитель главы округа
	Глава округа
	100 %

	2.
	Реализация проекта
	Прыганова Елена Николаевна
	Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа
	Заместитель главы округа
	100 %

	
	
	
	Начальник территориального управления администрации округа, в котором будет реализовываться проект
	Заместитель главы округа
	



8. Ключевые риски
	№
п/п
	Описание риска/возможности (кратко)
	Оценка уровня риска
(высокий, средний, низкий)
	Предпринимаемые действия (кратко)

	1
	Нарушение сроков контрактования
	средний
	Ежедневный контроль управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа, начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект

	2
	Нарушение сроков выполнения работ
	средний
	Ежедневный контроль сроков выполнения работ начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект, начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа, заместитель главы округа. Работа с подрядчиками.


».



9. Иные сведения

Адресный перечень общественных территорий и пространств, подлежащих благоустройству
	№
п/п
	Адресный ориентир
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению
	Год
реализации

	1
	Парковая зона у поликлиники по адресу: г. Кириллов, Кирилловского округа, Вологодской области
	Устройство основания, бордюрного камня, укладка брусчатки
	2025

	2
	Благоустройство общественной территории по адресу: г. Кириллов, ул. Гагарина
	Устройство основания, бордюрного камня, укладка брусчатки
	2026




Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	№
п/п
	Адресный ориентир
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению
	Год
реализации

	1
	г. Кириллов, ул. Дзержинского, д. 30
	Устройство основания, бордюрного камня, асфальтового покрытия
	2026








Руководитель проекта     _______________ / ____________________________
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