АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31.10.2024 | № | 1820 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации округа от 18.07.2024 № 1111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского муниципального округа Вологодской области» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2025 года.

| Глава округа |  | А.Н. Тюляндин |
| --- | --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от 31.10.2024 № 1820, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации округа от 26.02.2025 г. № 259, от 27.03.2025 № 380; от 02.07.2025 г.  № 846; от 31.10.2025 № 1347; 16.01.2026 № 31; от 27.02.2026 № 265).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа

доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания

на 2025-2029 годы»

(далее также –  муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов Субъектов Российской Федерации»;

Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851;

Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  15 апреля 2019 № 377;

Областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 № 322;

Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства области от 7 октября 2019 № 938;

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 № 286;

Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27.05.2019 № 484;

Стратегии социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 26 декабря 2018 № 693.

К приоритетным направлениям и целям, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение уровня благоустройства территории Кирилловского муниципального округа;

- обеспечение жилыми помещениями граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения;

- решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а так же укрепление правопорядка в области окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- обеспечение потребности Кирилловского округа в топливно-энергети-ческих ресурсах.

В рамках муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Экологическое благополучие», определенных Указом Президента Российской Федерации № 309 от 07 мая 2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», направлены муниципальные проекты: «Жилье», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа», «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения», «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети», «Организация транспортного обслуживания населения», «Благоустройство территорий», «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа», «Формирование комфортной городской среды» и комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа».

II. ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа

- доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания

- на 2025-2029 годы»

- 1. Основные положения

форма 1

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы | комитет по управлению имуществом администрации округа; управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа; управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; территориальные управления администрации округа. |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа» цель 2 «Повышение качества и комфорта городской среды» |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»; Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»; Государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»; Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»; Государственной программы Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области». |

|  | 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: «Стимулирование развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания населения Кирилловского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» | Процент | 0 | 2023 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе | Процент | 23,5 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента |  | Ответственные органы местного самоуправления, структурного подразделения администрации округа | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Муниципальный проект «Жилье» (приложение 4) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным аварийным и непригодным для проживания и ликвидация аварийного жилищного фонда | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» |
| 1.2. |  | Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (приложение 5) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы |  |
| 1.3. |  | Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (приложение 6) | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов. Обустройство контейнерных площадок. |  |
| 1.4. |  | Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» (приложение 7) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период. Обустройство систем уличного освещений |  |
| 1.5. |  | Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» (приложение 8) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.6. |  | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» (приложение 9) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения |  |
| 1.7. |  | Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения» (приложение 10) | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |  |
| 1.8. |  | Муниципальный проект «Благоустройство территорий» (приложение 11) | управление архитектуры, градостроительства экологии и природопользования администрации округа | 2025 - 2029 | Обустройство детских и спортивных площадок. |  |
|  |  |  |  |  | Обустройство мест захоронения |  |
| 1.9 |  | Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» (приложение 12) | отдел по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; | 2025 - 2029 | Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа. Обеспечение пожарной безопасности |  |
| 1.10. |  | Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа» (приложение 13) | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 – 2029 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций |  |
|  |  |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025 – 2029 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 – 2029 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |  |
|  |  |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление природоохранных мероприятий |  |
|  |  |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025-2029 | Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности |  |
|  |  |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 - 2029 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа |  |
|  |  |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 – 2029 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера» |  |
|  |  |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 – 2029 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Мероприятия по организации уличного освещения |  |
|  |  |  | управление строительства и ЖКХ администрации округа | 2025 - 2029 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения |  |
| 2. Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (приложение 14) |  | управление архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 2025 - 2029 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе |
|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |
|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств |  |
|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства |  |
|  |  |  |  |  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа доступным жильем и формирование комфортной среды для проживания на 2025-2029 годы» | всего, в том числе | 566440,7 | 340493,5 | 56600,5 | 58929 | 0 | 1022464 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 185683,5 | 273950,9 | 49563,4 | 51869,8 | 0 | 561067,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 314334 | 64724,1 | 5389,2 | 5492 | 0 | 389939,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 66397 | 1818,5 | 1647,9 | 1567,2 | 0 | 71430,6 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания» | всего, в том числе | 495684,3 | 337140,2 | 54420,7 | 56724,7 | 0 | 943969,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 184526,5 | 273615,6 | 49345,4 | 51649,4 | 0 | 559136,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 311131,6 | 63524,6 | 5075,3 | 5075,3 | 0 | 384806,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Жилье» | всего, в том числе | 11655,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12055,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11655,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12055,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | всего, в том числе | 0 | 152700 | 0 | 0 | 0 | 152700 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 152700 | 0 | 0 | 0 | 152700 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | всего, в том числе | 82335,5 | 1173,2 | 0 | 0 | 0 | 83508,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3567,8 | 423,2 | 0 | 0 | 0 | 3991 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 78767,7 | 750 | 0 | 0 | 0 | 79517,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» | всего, в том числе | 21763,6 | 58877,3 | 0 | 0 | 0 | 80640,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 607,8 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1785,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21155,8 | 57699,3 | 0 | 0 | 0 | 78855,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 154807,3 | 7592,6 | 8940,3 | 10894,5 | 0 | 182234,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 15348,4 | 6719,5 | 8067,2 | 10021,4 | 0 | 40156,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 139458,9 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 0 | 142078,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе | 4788 | 2584,6 | 2719,6 | 2875,6 | 0 | 12967,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 989,5 | 950,5 | 1085,5 | 1241,5 | 0 | 4267 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3798,5 | 1634,1 | 1634,1 | 1634,1 | 0 | 8700,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий» | всего, в том числе | 60103,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60103,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1940,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 58163,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58163,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» | всего, в том числе | 6572,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 5778,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для проживания на территории округа» | всего, в том числе | 153657,9 | 113812,5 | 42760,8 | 42954,6 | 0 | 353185,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 144638,5 | 111244,4 | 40192,7 | 40386,5 |  | 336462,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8993,2 | 2568,1 | 2568,1 | 2568,1 |  | 16697,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 26,2 | 0 | 0 | 0 |  | 26,2 |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе | 70756,4 | 3353,3 | 2179,8 | 2204,3 | 0 | 78493,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1157 | 335,3 | 218 | 220,4 | 0 | 1930,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3202,4 | 1199,5 | 313,9 | 416,7 | 0 | 5132,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 66397 | 1818,5 | 1647,9 | 1567,2 | 0 | 71430,6 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе | 70756,4 | 3353,3 | 2179,8 | 2204,3 | 0 | 78493,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1157 | 335,3 | 218 | 220,4 | 0 | 1930,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3202,4 | 1199,5 | 313,9 | 416,7 | 0 | 5132,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет средств федерального бюджета | 66397 | 1818,5 | 1647,9 | 1567,2 | 0 | 71430,6 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части

муниципальной программы (комплексной программы)

|  | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов | 11655,4 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы | 0,0 | 152700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 81449,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Обустроить контейнерные площадки | 8885,9 | 1173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 0,0 | 58877,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Установка светильников | 1582,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры | 20181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Муниципальный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | 154807,3 | 7592,6 | 8940,3 | 10894,5 | 0,0 |
| 1.6. Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Качественное содержание улично-дорожной сети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Осуществление транспортного обслуживания | 4788,0 | 2584,6 | 2719,6 | 2875,6 | 0,0 |
| 1.7.2 | Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Муниципальный проект «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Обустройство детских и спортивных площадок. | 7461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 5281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3 | Обустройство мест захоронения | 2136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств областного бюджета | 45224,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2 | Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности | 4984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведены работы по благоустройству общественных территорий | 2297,0 | 2270,3 | 2179,8 | 2204,3 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведены работы по благоустройству общественных пространств | 2697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведены работы по цифровизации городского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 65762,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий | 0,0 | 1083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(комплексной программы) структурных элементов

| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа» | % | 100   N X Y | Х- численность опрошенного населения, удовлетворенного условиями проживания на территории Кирилловского муниципального округа; N- численность опрошенного населения. | По результатам опроса | Управление строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском округе | % | Кr Др = ________ х 100 Кp | Др - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе; Кr - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды; Кp - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе. | Фактические данные | Управление строительства и ЖКХ администрации округа, управление социально-экономического развития администрации округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство и (или) приобретение служебного жилья в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы в Кирилловском округе | строительство и (или) приобретение | 10 | 2026 | 0,0 | 152700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152700,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Жилье»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Жилье» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечить жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м. | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел. | 1 | Фактические данные | Инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году будет переселено из аварийного жилищного фонда 397 чел., расселяемая площадь составит 7303,8 кв. м |
| 2. | Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м. | 23,2 | Фактические данные |  |  |  |
| 3. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 0 | Информация начальников территориальных управлений администрации округа |  |  | В 2024 году снесен 1 аварийный многоквартирный дом |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: Обеспечение жилыми помещениями граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |
| 1. | Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов | Количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда чел. Расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда, кв. м. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, или выкуп жилых помещений у собственников | 01.05.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений, и (или) выкуп жилых помещений у собственников | 01.05.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа | 01.10.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Строительство многоквартирных жилых домов в рамках долевого участия и (или) приобретение жилых помещений, и (или) оценка жилых помещений для выкупа | 01.10.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение, оценка жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | 01.11.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие: Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | 01.11.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.4. | Контрольная точка 3: Снос аварийного жилищного фонда | 01.01.2026 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление жилых помещений гражданам и (или) выплата средств гражданам за аварийное жилье | Первый заместитель главы округа |
| 1.4.1. | Мероприятие: Снос аварийного жилищного фонда | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Снос аварийного жилищного фонда | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 11655,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11695,40 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 11655,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11695,40 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
|  |  | Репин Евгений Анатольевич | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков предоставления жилых помещений гражданам | средний | Ежедневный контроль управлением устроительства и ЖКХ администрации округа, комитета по управлению имуществом администрации округа, первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам. Работа с подрядчиками. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечить жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. | 0 | Фактические данные |  |  |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: Обеспечение жильем молодых семей и служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы |  |  |
| 1. | Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, шт. |
| 2. | Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Получение социальной выплаты | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1 | Мероприятие: Получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилого помещения молодыми семьями | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Получение социальной выплаты | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Получение служебных жилых помещений работниками бюджетной сферы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.01.2025 | 01.05.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.05.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) приобретение служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы | 01.05.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Строительство жилья, приобретение жилых помещений | Первый заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | Первый заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 152700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 152700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152700,0 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков предоставления жилья молодым семьям и служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы | средний | Ежедневный контроль первого заместителя главы округа за соблюдением сроков предоставления жилых помещений гражданам |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы округа, начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Развивать систему обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов, шт. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 15 | 250 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 0 | Фактические данные | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 15 | Фактические данные |  |  |  |

4.Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: Обеспечение рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов |  |  |
| 1. | Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | Количество рекультивированных земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов |
| Задача: Обустройство контейнерных площадок |  |  |
| 1. | Результат: Обустроить контейнерные площадки | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнение работ по рекультивации земельных участков | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнить работы по рекультивации земельных участков | Заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие: Приемка выполненных работ по рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Принять выполненные работы | Заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Обустроить контейнерные площадки |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на обустройство контейнерных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на обустройство контейнерных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Обустройство контейнерных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнение работ по обустройству | Заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнить работы по обустройству | Заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству контейнерных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие: Приемка выполненных работ по обустройству контейнерных площадок | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Принять выполненные работы | Заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 78767,7 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79517,7 |
| Бюджет округа | 3567,8 | 423,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3991,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 82335,5 | 1173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83508,7 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Парамонова Анна Викторовна | Начальник отдела экологии и природопользования управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Заместитель главы | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Репин Евгений Анатольевич | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Петрухичева Олеся Александровна | Начальник Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальник управления содержания территорий администрации округа, заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: снижение аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель проекта: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель проекта: обустройство систем уличного освещений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных светильников, шт. | 28 | 138 | 40 | 59 | 39 | 0 | 0 |
|  | Цель проекта: сокращение времени устранения аварий на коммунальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. | 0 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт | 4 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 3 | Количество установленных светильников, шт. | 28 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 4 | Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | Фактические данные | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача: снижение аварийности в системах водо-, теплоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1. | Результат: Текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, ед. |
| Задача: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме |  |  |
| 1. | Результат: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения, шт. |
| Задача: обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток |  |  |
| 1. | Результат: Установка светильников, шт. | Количество установленных светильников, шт. |
| Задача: сокращение времени устранения аварий на коммунальных сетях |  |  |
|  | Результат: Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Количество приобретаемой специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) |  | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Результат: текущий ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 1.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 1.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по текущему ремонту сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 2. | Результат: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в круглосуточном режиме |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Выполнение работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 2.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Выполнить работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 2.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |  |
| 2.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Приемка работ | Первый заместитель главы округа |  |

| 3. |  | Результат: обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на поставку светильников | 1.01.2025 |  | 1.04.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 3.1.1. |  | Мероприятие: Заключение контрактов на поставку светильников | 1.01.2025 |  | 1.04.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 3.2. |  | Контрольная точка 2: Поставка светильников | 1.04.2025 |  | 01.09.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Поставка светильников | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 3.2.1. |  | Мероприятие: Поставить светильники | 1.04.2025 |  | 01.09.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Поставить светильники | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |  |
| 4. |  | Результат: Приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 01.01.2025 | 01.06.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов |  | Первый заместитель главы округа |
| 4.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники, осуществляющей текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 01.01.2025 | 01.06.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов |  | Первый заместитель главы округа |
| 4.2. | Контрольная точка 2: Поставка специализированной техники |  |  | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Поставка специализированной техники |  | Первый заместитель главы округа |
| 4.2.1. | Мероприятие: Произведена поставка специализированной техники |  |  | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Произведена поставка специализированной техники |  | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 21155,8 | 57699,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78855,1 |
| Бюджет округа | 607,8 | 1178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1785,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 21763,6 | 58877,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80640,9 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
|  |  | Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ и поставки светильников | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, управления строительства и ЖКХ администрации округа, администрации округа, первый заместитель главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог

и искусственных сооружений местного значения»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечить сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. | 4,742 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. | 0,115 | 0,77 | 0,3 | 0,37 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. | 0,0 | Фактические данные | Инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 г. будет отремонтировано 7,322 км дорог за счет субсидии областного бюджета и 5,671 км за счет средств бюджетаокруга. |
| 2. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. | 4,742 | Фактические данные |  |  |  |
| 3. | Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. | 0,0 | Фактические данные |  |  | В 2024 году будет отремонтирован 1 мост 22,0 п.м. |
| 4. | Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. | 0,115 | Фактические данные |  |  | В 2024 году будет отремонтирован подъезд 0,14 км. |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения |  |  |
| 1. | Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения | Ввод отремонтированных автомобильных дорог (за счет субсидии), км. |
|  |  | Ввод отремонтированных автомобильных дорог, км. |
|  |  | Ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м. |
|  |  | Обустроено подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, км. |

5.Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Обеспечена сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.06.2025 | 01.11.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.06.2025 | 01.11.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Выполнение работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 1.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения, а так же автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальники территориальных управлений администрации округа | Приемка работ | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 139458,9 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 0,0 | 142078,2 |
| Бюджет округа | 15348,4 | 6719,5 | 8067,2 | 10021,4 | 0,0 | 40156,5 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 154807,3 | 7592,6 | 8940,3 | 10894,5 | 0,0 | 182234,7 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
|  |  | Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль сроков выполнения работ территориальными управлениями администрации округа и управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с подрядчиками. |

9. Иные сведения: нет.9. Иные сведения

Перечень 
объектов муниципального образования области «Кирилловский муниципальный округ»,
софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидии на осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований

Дорожного фонда Вологодской области

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочная дата получения заключения экспертизы) | Сроки производства работ (начало - ввод) | Протяженность ввода, км / в том числе п.м | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Долевое участие бюджета округа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии Дорожного фонда | бюджета округа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | 9,2 км. | 141539,54197 | 138708,75129 | 2830,79068 | 2,00 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Ремонт ул. Строителей, от ул. Белозерская до д. № 13, в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области» | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального округа | № 35-1-5-0079-25 от 18.02.2025 | 2025 | 1,6 км. | 29073,53327 | 28492,06260 | 581,47067 | 2,00 |
| 1.2 | «Ремонт ул. Калачева, от ул. Кузьминка до Краснослободского пер., в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области» | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального округа | № 35-5-0099-25 от 28.02.2025 | 2025 | 1,4 км. | 67370,03002 | 66022,62940 | 1347,40062 | 2,00 |
| 1.3 | «Ремонт подъезда к д. 158 ул. Ленина, в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области» | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального округа | № 35-1-5-0181-25 от 17.04.2025 | 2025 | 0,1 км. | 3 045,91887 | 2985,00049 | 6091838 | 2,00 |
| 1.4 | «Ремонт улицы Захарьинская в с. Никольский Торжок Кирилловского муниципального округа, Вологодской области» | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального округа | № 35-1-5-0646-24 от 09.08.2024 | 2025 | 0,8 км. | 22575,46000 | 22123,95080 | 451,50920 | 2,00 |
| 1.5 | «Ремонт дороги от д. Мигачево до д. Попово (подъезд к д. Васильево, проезд по д. Васильево, подъезд к д. Ладунино, проезд по д. Ладунино, подъезд к д. Попово) по адресу: Алешинское ТУ Кирилловского муниципального округа, Вологодской области.» | Ремонт | Администрация Кирилловского муниципального округа | № 35-1-5-1092-24 от 27.12.2024 | 2025 | 5,3 км. | 19474,59981 | 19085,10800 | 389,49181 | 2,00 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень 
объектов муниципального образования области «Кирилловский муниципальный округ»,
софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения

подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках реализации регионального проекта «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

регионального и местного значения» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности \деятельности |  |  | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поддержка дорожного хозяйства, всего |  |  |  |  | км. | 0,67 | 2422,96322 | 2374,50396 | 48,45926 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ремонт улицы Строителей, от д. № 8 до земельного участка с кадастровым номером 35:05:0304036:673, в д. Иванов Бор Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | 2025 | Территориальное управление Алешинское администрация Кирилловского муниципального округа | 0,2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,2 | 765,41220 | 750,10396 | 15,30824 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ремонт улицы Луговая в с. Талицы, км 0+000 - км 0+370 Талицкого территориального управления администрации Кирилловского муниципального округа» | 2026 | Территориальное управление Талицкое администрация Кирилловского муниципального округа | 0,37 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,37 | 828,77551 | 812,20000 | 16,57551 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ремонт улицы в деревне Погорелово км 0+140 - км 0+240 Липовского территориального управления администрации Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | 2027 | Территориальное управление Липовское администрация Кирилловского муниципального округа | 0,1 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,1 | 828,77551 | 812,20000 | 16,57551 |

»;

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 9

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Улучшить содержание улично-дорожной сети местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. | 0,0 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году будет приобретено 3 единицы специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача: Улучшение содержания улично-дорожной сети местного значения |  |  |
| 1. | Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети | Количество приобретенной техники для содержания улично-дорожной сети, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Качественное содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети граждан | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Поставка специализированной техники | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Поставка специализированной техники | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Произведена поставка специализированной техники | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Произведена поставка специализированной техники | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 71163,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71163,6 |
| Бюджет округа | 2071,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2071,4 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 73235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73235,0 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |
|  |  | Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | Глава округа |  |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков поставки специализированной техники | средний | Ежедневный контроль сроков поставки специализированной техники управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 10

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Организация транспортного обслуживания населения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Организация транспортного обслуживания населения» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы округа или начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Организовать транспортное обслуживание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение без нарастающего итога | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество муниципальных маршрутов, шт. | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество совершенных рейсов, шт. | 3990 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 |
|  | Количество приобретенного общественного транспорта, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов, шт. | 11 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году приобретены 3 автобуса. |
| 2. | Количество совершенных рейсов, шт. | 3990 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |
| 3. | Количество приобретенного общественного транспорта, шт. | 0 | Фактические данные | Ведущий инженер управления строительства и ЖКХ администрации округа | 1 раз в год |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача: Организация транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |  |  |
| 1. | Результат: Осуществление транспортного обслуживания | Количество муниципальных маршрутов, шт. Количество совершенных рейсов, шт. |
| 2. | Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Количество приобретенного общественного транспорта, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Осуществление транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на осуществление транспортного обслуживания | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Осуществление качественного обслуживания | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Контроль качества транспортного обслуживания | Первый заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществить качественное обслуживание | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Контроль качества транспортного обслуживания | Первый заместитель главы округа |
| 2. | Результат: Приобретение общественного транспорта, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов на приобретение общественного транспорта | 01.01.2025 | 31.05.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Первый заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Поставка общественного транспорта | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Поставка общественного транспорта | Первый заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Произведена поставка общественного транспорта | 01.06.2025 | 01.11.2029 | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Произведена поставка общественного транспорта | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3798,5 | 1634,1 | 1634,1 | 1634,1 | 0,0 | 8700,8 |
| Бюджет округа | 989,5 | 950,5 | 1085,5 | 1241,5 | 0,0 | 4267,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 4788,0 | 2584,6 | 2719,6 | 2875,6 | 0,0 | 12967,8 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Кузнецов Александр Леонидович | Первый заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Шолопова Елена Александровна | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации округа | Первый заместитель главы округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления строительства и ЖКХ администрации округа |
| 2 | Нарушение сроков поставки общественного транспорта | средний | Ежедневный контроль сроков поставки общественного транспорта управлением строительства и ЖКХ администрации округа. Работа с поставщиком. |

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 11

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство территорий»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Благоустройство территорий» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместители главы округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество обустроенных детских площадок, шт. | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Количество обустроенных спортивных площадок, шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество обустроенных мест захоронения, шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обустроенных детских площадок, шт. | 0 | Фактические данные | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году отремонтированы 3 детские площадки и 1 спортивная площадка |
| 2. | Количество обустроенных спортивных площадок, шт. | 0 | Фактические данные |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 0 | Фактические данные |  | 1 раз в год | В 2024 году отремонтирована 1 дворовая территория |
| 4. | Количество обустроенных мест захоронения, шт. | 0 | Фактические данные |  | 1 раз в год |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: Обустройство детских и спортивных площадок |  |  |
| 1. | Результат: Обустроить детские площадки | Количество обустроенных детских площадок, шт. |
| 2. | Результат: Обустроить спортивные площадки | Количество обустроенных спортивных площадок, шт. |
| Задача: Обустроить места захоронения |  |  |
| 1. | Результат: Обустроить места захоронения | Количество обустроенных мест захоронения, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Обустроить детские площадки |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Обустройство детских площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по обустройству детских площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнить работы | Заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству детских площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие: Приемка выполненных работ по обустройству детских площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |
| 2. Результат: Обустроить спортивные площадки |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на обустройство спортивных площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на обустройство детских площадок | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Обустройство спортивных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 22.1. | Мероприятие: Выполнение работ по обустройству спортивных площадок | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Выполнить работы | Заместитель главы округа |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству спортивных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие: Приемка выполненных работ по обустройству спортивных площадок | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |
| 3. | Результат: Обустроить места захоронения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов на обустройство мест захоронения | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 3.1.1. | Мероприятие: Заключены контракты на обустройство мест захоронения | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 3.2. | Контрольная точка 2: Обустройство мест захоронения | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнение работ по обустройству | Заместитель главы округа |
| 3.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ по обустройству мест захоронения | 01.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Выполнить работы по обустройству | Заместитель главы округа |
| 3.3. | Контрольная точка 3: Осуществление приемки выполненных работ по обустройству мест захоронения | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Приемка выполненных работ | Заместитель главы округа |
| 3.3.1 | Мероприятие: Приемка выполненных работ по обустройству мест захоронения | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Принять выполненные работы | Первый заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 58163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58163,5 |
| Бюджет округа | 1940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,2 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 60103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60103,7 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Прыганова Елена Николаевна | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
|  |  | Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | Заместитель главы округа, начальник управления содержания территорий администрации Кирилловского округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Репин Евгений Анатольевич | Начальник городского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Петрухичева Олеся Александровна | И.о. начальника Липовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Викторов Виталий Викторович | Начальник Ферапонтовского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Морозова Надежда Евгеньевна | Начальник Алешинского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Швецова Татьяна Анатольевна | Начальник Николоторжского территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |
|  |  | Гурин Евгений Александрович | Начальник Талицкого территориального управления администрации округа | Глава округа | 100 % |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль начальников территориальных управлений администрации округа, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа, начальника управления содержания территорий администрации округа, заместителей главы округа. Работа с подрядчиками и поставщиками. |

9. Иные сведения

Адресный перечень детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Кириллов, мкр. Долгозерный, ул. Ленина вблизи д. 152 | Устройство основания, бордюрного камня, ограждения, установка детского оборудования |
| 2 | г. Кириллов, ул. Парышкинская, вблизи д. 65, д. 67 | Устройство основания, бордюрного камня, ограждения, установка детского оборудования |

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. 65, д. 67 по ул. Парышкинская в городе Кириллов, Кирилловского округа, Вологодской области | Устройство основания, бордюрного камня, асфальтового покрытия |

».

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 12

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кирилловского муниципального округа»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение пожарной безопасности округа |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Куратор проекта | Заместитель главы округа |
| Руководитель проекта | Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Проект «Безопасное село» в рамках программы Губернатора Вологодской области «Стратегия 2.0» |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории Кирилловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, на которых проведены работы | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  |  | 0 | 20 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения рассчитывается с нарастающим итогом, начиная с 2024 года. | 0 | Отчетность начальников территориальных управлений администрации округа | Начальник управления по МП, безопасности, делам ГО и ЧС | 1 раз в год, с нарастающим итогом |  |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача: - Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на территории округа. - Обеспечение пожарной безопасности, а именно: - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения; - опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара; - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности; - приобретение пожарного оборудования. |  |  |
| 1. | Результат: Увеличилось количество вновь созданных и (или) отремонтированных источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, ед. |
| 2. | Результат: Обеспечено соблюдение первичных мер пожарной безопасности, а именно: - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения; - опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара; - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности; - приобретение пожарного оборудования. | Проведено окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного противопожарного водоснабжения. Выполнена опашка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесного пожара. Изготовлены памятки и плакаты по пожарной безопасности. Приобретено пожарное оборудование. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственные за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: Создание новых и (или) ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения на территории округа | 01.01.2025 | 31.12.2029 | начальники территориальных управлений администрации округа | акт выполненных работ, приобретение товаров, работ, услуг | управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; управление содержания территорий администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка: Обеспечение пожарной безопасности, а именно: -опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; - окашивание в летний период территории прилегающей к источникам наружного водоснабжения; - изготовление памяток и плакатов по пожарной безопасности; - приобретение пожарного оборудования | 01.01.2025 | 31.12.2029 | начальники территориальных управлений администрации округа | оказание услуг (выполнение работ), риобретение товаров, работ, услуг | управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; управление содержания территорий администрации округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 |
| Бюджет округа | 5778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5778,9 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6572,9 |

7. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Соловьев Александр Викторович | Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | - | Начальник территориального управления, на территории которого проводятся работы по созданию и (или) ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Заместитель главы округа | 100 % |

8. Ключевые риски: нет.

9. Иные сведения: нет.

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 13

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий проживания на территории округа»

1. Основные положения

| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление строительства и ЖКХ администрации округа |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | комитет по управлению имуществом администрации округа; управление архитектуры и градостроительства администрации округа; управление по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа; управление содержания территорий администрации округа; территориальные управления администрации округа. |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |  |
| 1 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Осуществление природоохранных мероприятий | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Осуществление полномочий по проведению регионального экологического контроля | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера» | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Организация уличного освещения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения | 2025 - 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | 213482,8 | 97892,9 | 47120,3 | 0 | 0 | 358732,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 208463,4 | 97786,7 | 42127,9 | 0 | 0 | 348614,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4993,2 | 106,2 | 4992,4 | 0 | 0 | 10092 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 1 | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций, всего, в том числе | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилья муниципального жилищного фонда, всего, в том числе | 9077,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 9277,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9077,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 9277,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, всего, в том числе | 15153,2 | 1147,9 | 0 | 0 | 0 | 16301,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15153,2 | 1147,9 | 0 | 0 | 0 | 16301,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Природоохранные мероприятия, всего, в том числе | 581,6 | 20,0 | 10,0 | 0 | 0 | 611,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 581,6 | 20,0 | 10,0 | 0 | 0 | 611,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий, всего, в том числе | 107 | 106,2 | 106,2 | 0 | 0 | 319,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 107 | 106,2 | 106,2 | 0 | 0 | 319,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация, поверка, ремонт, приобретение или замена вышедших из строя (устаревших) всех муниципальных учреждений округа, всего, в том числе | 583,6 | 50,0 | 30,0 | 0 | 0 | 663,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 583,6 | 50,0 | 30,0 | 0 | 0 | 663,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, всего, в том числе | 41558,9 | 24691,7 | 24790,9 | 0 | 0 | 91041,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 41558,9 | 24691,7 | 24790,9 | 0 | 0 | 91041,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Осуществление прочих мероприятий по дорожной деятельности, всего, в том числе | 4151,6 | 6760,0 | 6460,0 | 0 | 0 | 17371,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4151,6 | 6760,0 | 6460,0 | 0 | 0 | 17371,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий Кирилловского муниципального округа, всего, в том числе | 35325,4 | 9350,0 | 7850,0 | 0 | 0 | 52761,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 35299,2 | 9350,0 | 7850,0 | 0 | 0 | 52735,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 10 | Реализация мероприятий по благоустройству объекта: «Берег Дионисия» Парк на берегу Ферапонтовского озера», всего, в том числе | 72675,6 | 52780,1 | 0 | 0 | 0 | 125455,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 72675,6 | 52780,1 | 0 | 0 | 0 | 125455,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны Ферапонтова монастыря, всего, в том числе | 6228,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6228,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Организация уличного освещения, всего, в том числе: | 6520,4 | 1634,2 | 6520,4 | 0 | 0 | 14675 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 0 | 0 | 4902,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4886,2 | 0 | 4886,2 | 0 | 0 | 9772,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Организация и обслуживание сетей уличного освещения, всего, в том числе | 6674,5 | 1252,8 | 1252,8 | 0 | 0 | 9180,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6674,5 | 1252,8 | 1252,8 | 0 | 0 | 9180,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разработка (корректировка) проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Горицкий монастырь», всего, в том числе | 5300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Благоустройство улицы Гостинодворская, всего, в том числе | 3565,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3565,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Компенсация затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом групповых резервуарных установок на территории г. Кириллова, в том числе | 1699,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1699,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления, в том числе | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________

Приложение 14

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа на период до 2030 года |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Повышение уровня благоустройства города Кириллова и Кирилловского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году благоустроена 1 общественная территория |
| 2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год | В 2024 году отремонтирована 1 дворовая территория |
| 3. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | 1 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год | - |
| 4. | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 0 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год | - |
| 5. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | Фактические данные | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | 1 раз в год | - |

4. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. |
| 2. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. |
| 3. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств | Количество благоустроенных общественных пространств |
| 4. Задача: Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства | - |
| 5. Задача: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество благоустроенных территорий в малых городах и исторических поселениях, шт. |

5. Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по благоустройству общественных территорий | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 1.04.2025 | 01.09.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству общественных территорий | 1.04.2025 | 01.09.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 1.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 1.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 2. | Результат: проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 2.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 2.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 3. | Результат: проведены работы по благоустройству общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 3.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по благоустройству общественных пространств | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 3.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по благоустройству общественных пространств | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 3.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по благоустройству общественных пространств | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 3.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по благоустройству общественных пространств | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 3.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по благоустройству общественных пространств | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 4. | Результат: проведены работы по цифровизации городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 4.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по цифровизации городского хозяйства | 1.01.2025 | 1.04.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа |
| 4.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 4.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по цифровизации городского хозяйства | 1.04.2025 | 01.09.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 4.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по цифровизации городского хозяйства | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 4.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по цифровизации городского хозяйства | 01.09.2025 | 01.10.2029 | Начальник Городского территориального управления администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 5. | Результат: проведены работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка 1: Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 5.1.1. | Мероприятие: Заключение контрактов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.01.2025 | 1.04.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 5.2. | Контрольная точка 2: Выполнение работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнение работ | Заместитель главы округа |
| 5.2.1. | Мероприятие: Выполнить работы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 1.04.2025 | 01.11.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Выполнить работ | Заместитель главы округа |
| 5.3 | Контрольная точка 3: Приемка выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |
| 5.3.1 | Мероприятие: Осуществление приемки выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Приемка работ | Заместитель главы округа |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 66397,0 | 1826,2 | 1654,9 | 0,0 | 0,0 | 69878,1 |
| Областной бюджет | 3202,4 | 225,7 | 315,3 | 0,0 | 0,0 | 3743,4 |
| Бюджет округа | 1157,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 1637,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 70756,4 | 2291,9 | 2210,2 | 0,0 | 0,0 | 75258,5 |

7. Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | Раимов Данил Валижанович | Заместитель главы округа | Глава округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | Прыганова Елена Николаевна | Начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
|  |  |  | Начальник территориального управления администрации округа, в котором будет реализовываться проект | Заместитель главы округа |  |

8. Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа, начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект |
| 2 | Нарушение сроков выполнения работ | средний | Ежедневный контроль сроков выполнения работ начальник территориального управления администрации округа, в котором реализуется проект, начальник управления архитектуры, градостроительства, экологии и природопользования администрации округа, заместитель главы округа. Работа с подрядчиками. |

».

9. Иные сведения

Адресный перечень общественных территорий и пространств, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парковая зона у поликлиники по адресу: г. Кириллов, Кирилловского округа, Вологодской области | Устройство основания, бордюрного камня, укладка брусчатки | 2025 |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Кириллов, ул. Гагарина | Устройство основания, бордюрного камня, укладка брусчатки | 2026 |

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кириллов, ул. Дзержинского, д. 30 | Устройство основания, бордюрного камня, асфальтового покрытия | 2026 |

Руководитель проекта     _______________ / ____________________________