**Информация по результатам контрольного мероприятия**

 «Проверка законности и своевременности расходования средств районного бюджета, выделенных поселениям Кирилловского муниципального района на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности».

**Основание проведения контрольного мероприятия**: план проверок КСК на 2018 год.

.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 27.04.2018 года по 25.06.2018 года.

**Проверяемый период деятельности:** 2017 год.

**Результаты контрольного мероприятия:** По результатам проверки составлены и подписаны без разногласий сторон три акта.

 **Общие сведения**

В соответствии с редакцией ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) с 2014 года в местных бюджетах должны создаваться муниципальные дорожные фонды.

Дорожный фонд Кирилловского муниципального района создан Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 14 ноября 2013 года №12 « О создании муниципального дорожного фонда Кирилловского муниципального района», этим же решением утвержден порядок его формирования и использования (далее – Порядок). В соответствии с данным Порядком Постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 17.03.2014г. № 233 (с изменениями о 30.03.2016 года №704, от 09.03.2017 года №141) утверждены Правила предоставления и расходования средств Дорожного фонда Кирилловского муниципального района.

Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Кирилловского муниципального района на 2017 год утверждено Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района № 439 от 15.12.2016 года «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (приложение №10), (с изменениями от 13.04.2017 №472, от 13.07.2017 №491, от 21.09.2017 №503, от 30.11.2017 №534).

 Согласно данному решению средства Дорожного фонда в объеме 33 203,8 тыс. рублей в 2017 году были запланированы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2019 годы». Из которых 24105,9 тыс. рублей в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности муниципальным образованиям района и 7484,7 тыс. руб. в виде иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов муниципальному образованию город Кириллов.

Фактически в 2017 году согласно отчету об исполнении районного бюджета, утвержденного Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района № 602 от 12.04. 2018 года, направлено в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности поселениям района по соглашениям на передачу полномочий 23 807,3 тыс. руб. Иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов направлено в проверяемом периоде 6919,8 тыс. руб. Вся сумма направлена муниципальному образованию город Кириллов.

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 10.11.2016 года № 426 « О передаче полномочий по дорожной деятельности» было разрешено администрации Кирилловского муниципального района передать с 01.01.2017 года органам местного самоуправления городского и сельских поселений полномочия по дорожной деятельности на 2017 год.

На основании данного Решения между администрацией Кирилловского муниципального района и администрациями всех муниципальных образований заключены Соглашения о передаче полномочий по дорожной деятельности. При внесении изменений в решение о бюджете, в соглашения своевременно вносились изменения, путем заключения дополнительных соглашений.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", законом Вологодской области от 4 июня 2010 года N 2317-ОЗ "О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области", решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 09.08.2012 N 268 "Об организации и осуществлении муниципального контроля органами местного самоуправления Кирилловского муниципального района" Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 08.11.2012 года №284 утвержден Порядок организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кирилловского муниципального района.

В соответствии с которым муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог осуществляется администрацией Кирилловского муниципального района.

 В проверяемом периоде проверок по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов администрацией Кирилловского муниципального района не проводилось. Регламент осуществления муниципального контроля на момент проведения контрольного мероприятия не утвержден. Разработан и находится на стадии согласования и утверждения.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов не урегулирован.

В соответствии со ст. 34 Федерального Закона 257-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

 Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения должен осуществляться в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов. В нарушение п.11 части 1 ст. 13 и п.3 ст.34 Федерального закона 257-ФЗ администрацией района, как органом местного самоуправления не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

Согласно п.10 ст.6 Федерального Закона 257-ФЗ к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, и автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения городских поселений, частных автомобильных дорог. В нарушение ст.6, 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрацией района не утверждены перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения и необщего пользования местного значения.

Проверкой законности и своевременности расходования средств районного бюджета, выделенных сельскому поселению Николоторжское Кирилловского муниципального района на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности установлено следующее:

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района № 439 от 15.12.2016 года «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (приложение №12) утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по дорожной деятельности на 2017 год. Из них 1213,2 тыс. руб. сельскому поселению Николоторжское. В том числе:

320,8 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по содержанию дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

402,4 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по содержанию дорог и мостов в границах населенных пунктов;

145,0 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов;

233,0 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

112,0 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту мостов вне границ населенных пунктов. Всего 1213,2 тыс. рублей.

 При внесении изменений в Решение о районном бюджете на 2017 год в течение года в Соглашение дважды вносились изменения путем заключения дополнительных Соглашений от 23.09.2017 года и от 07.12.2017 года.

В результате всех изменений и дополнений из Дорожного фонда Кирилловского муниципального района бюджету СП Николоторжское на передаваемые полномочия по дорожной деятельности предусмотрено на 2017 год **1325,3** тыс. рублей.

 Из них:

320,8 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по содержанию дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

402,4 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по содержанию дорог и мостов в границах населенных пунктов;

253,2 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов;

206,9 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

142,0 тыс. руб. на исполнение полномочий по дорожной деятельности по капитальному ремонту мостов вне границ населенных пунктов.

Фактически из районного бюджета, на основании заявок поселения, выделены иные межбюджетные трансферты в размере **1 239 062,63 рублей**. Средства поселением использованы в полном объеме в соответствии с муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в Кирилловском муниципальном районе на 2014-2019 годы» утвержденной Постановлением администрации Кирилловского муниципального район № 1153 от 15.10.2013 года.

Согласно представленных в Управление финансов Кирилловского муниципального района Администрацией поселения Николоторжское [отчет](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83..doc#P182)ов о расходовании иных межбюджетных трансфертов в 2017 году, по утвержденной Порядком форме, направлено на содержание дорог, мостов 722 862,63 рубля, на ремонт дорог и мостов 516 200,0 рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета СП Николоторжское, утвержденного Решением Совета поселения Николоторжское № 7 от 29.03.2018 года «Об исполнении бюджета сельского поселения Николоторжское за 2017 год» расходы по Разделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Николоторжское на 2015-2017 годы» составили 1239,1 тыс. рублей.

 Из которых

 **263,0 тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального район.**

Отремонтированы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Протяженность, км  | Стоимость работ, тыс. руб.  |
| Подъезд к д. Алексеево | 0,15  | 15,7 |
| подъезд к д. Соболево | 0,1 | 10,1 |
| подъезд к д. Паньково | 0,3 | 31,3 |
| Подъезд к д.Закозье | 0,3 | 15,7 |
| подъезд к д. Устье-Ситское | 0,15 | 22,0 |
|  Подъезд к д. Брагино | 0,8 | 112,1 |
| Итого  | 1,8 | 206,9 |

 Отремонтировано два моста через реку Сусла в д. Тереховская – 26,1 тыс. руб.; и д. Истоминская – 30,0 тыс. руб.;

 **253,2 тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.**

Отремонтированы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Протяженность, км | Стоимость работ, тыс. руб. |
| ул. Луговая с. Никольский Торжок | 0,4 | 145,2 |
| ул. Северная с. Никольский Торжок | 0,5 | 58,0 |
| Улицы в д. Рукино  | 0,6 | 50,0 |
| ИТОГО | 1,5 | 253,2 |

 **722,9 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования** (в том числе на содержание дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах муниципального района направлено 320,7 тыс. руб., на содержание дорог и мостов в границах населенных пунктов 402,2 тыс. руб.).

При проверке первичных документов на выполненные работы администрацией поселения к проверке представлены договора с АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог», ООО «РемСтройСистема», ИП Петров Виктор Борисович, СПК (колхоз) Николоторжский, ООО «Вологданефтепродукт», и ООО «ТранзитОйл, Кузнецовым Александром Валериевичем, Петуховым Александром Александровичем, Посновым Виталием Николаевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 18.08.2011 года № 792 утвержден сводный Реестр муниципальных автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах Кирилловского муниципального района протяженностью 424.7 км, в том числе 54,5 км в границах сельского поселения Николоторжское.

 Проверкой установлено, что администрацией сельского поселения Николоторжское в 2017 году осуществлены и оплачены работы по ремонту дорог не включенных в данный Реестр. Это ремонт подъезда к д. Устье-Ситское на сумму 22,0 тыс. руб. Договор б/н от 27.07.2017 года с ООО «РемСтройСистема» и оплачены услуги дорожной техники по ремонту подъездов к д. Соболево ОАО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» по договору № 57/17 от 16.08.2017 года в сумме 10,1 тыс. рублей.

 В договорах на расчистку дорог от снега, по планировке (грейдированию) улиц, а так же в актах выполненных работ не указываются названия, протяженность улиц, населенные пункты.

При проверке первичных документов по фактическому выполнению работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования (акты выполненных работ форма КС-2. Справки о стоимости выполненных работ форма КС-3, счета фактуры) нарушений не обнаружено. По услугам автотранспорта к актам прилагаются копии путевых листов автотранспортных средств, где указываются отработанное время.

 На конец 2017 года расчеты за выполненные работы поселением произведены в полном объеме, направлены по целевому назначению, в соответствии с решением Совета сельского поселения Николоторжское от 23.12.2016 года №20 «О бюджете сельского поселения Николоторжское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

 **Муниципальное образование город Кириллов**

Между администрацией Кирилловского муниципального района и Администрацией муниципального образования город Кириллов заключено Соглашение о передаче полномочий по дорожной деятельности от 28.12.2016 года (далее по тексту – Соглашение). В соответствии с которым Администрация района передает Администрации города исполнение полномочий по содержанию дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с финансовым обеспечением за счет иных межбюджетных трансфертов в сумме 241,9 тыс. рублей.

Фактически в 2017 году муниципальным образованием получено иных межбюджетных трансфертов по данному Соглашению из районного бюджета 241,1 тыс. рублей.

 Из которых направлено на расчистку от снега и грейдирование подъездов к населенным пунктам (бывшего Горицкого СП) по договорам:

- с АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» 98800,0 рублей;

- Кирилловское ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» - 22302,0 рублей;

- ООО «РемСтройСистема» - 120000,0 рублей.

 Постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 18.08.2011 года № 792 утвержден сводный Реестр муниципальных автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов в границах Кирилловского муниципального района протяженностью 424.7 км, в том числе 41,1 км в границах МО город Кириллов.

 Проверка показала, что в проверяемом периоде работы по содержанию дорог и мостов администрацией города осуществлялись в соответствии с данным Реестром.

Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации определены полномочия органов местного самоуправления городских поселений в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Одним из которых является *осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, в том числе  установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.*

 Решением Совета города Кириллова № 2019 от 23.05.2013 года утвержден Порядок организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Кириллов.

Постановлением администрации города Кириллова от 07.04.2014 года № 40 утвержден Регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Кириллов.

В проверяемом периоде полномочие по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования администрацией города не исполнялось, проверок в течение года не проводилось, акты проверок отсутствуют.

 В части исполнения полномочия по *утверждению перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения* администрациейгорода Распоряжением администрации города №103-р от 07.11.2013 года утвержден перечень автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Кириллова. Который состоит из 104 объектов общей протяженностью 71,825 км.

Следует отметить, что в данный перечень включены тротуары (11 шт. протяженностью 9,49 км), парк Костюничева (0,24км), Городской (липовый) сад (0,2 км), Городская площадь (048 км) объекты которые не являются автомобильными дорогами. Данный перечень утвержден администрацией для внутреннего пользования и не имеет отношения к перечню, который должен быть утвержден в соответствии с положениями п.5 ст. 13 Федерального закона 257 – ФЗ. Не присвоены и не указаны в реестре идентификационные номера автомобильных дорог, как требует того ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

 В соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 29.12.2014 года №1203 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городским поселением город Кириллов и Кирилловским муниципальным районом, в состав которого оно входит» по передаточному акту от 03.03.2015 года городу были переданы 46 дорог протяженностью 39347,6 км и мост через реку Свиягу длинною 16,5 метров, общей балансовой стоимостью 60302,0 тыс. руб. Право собственности на данные дороги в проверяемом периоде администрацией города не были оформлены. Процесс регистрации права идет в настоящее время.

Не исполняется администрацией города полномочие *по утверждению нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели*. Нормативы финансовых затрат на 2017 год не утверждены.

 Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района № 439 от 15.12.2016 года «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» муниципальному образованию город Кириллов предусмотрены средства в виде иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов в сумме 7484,7 тыс. рублей.

 [Порядок](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83..doc#P38) предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также финансирование части расходных обязательств муниципальных образований района (поселений) в отношении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов утвержден Постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 09.07.2015 года № 600 (с изменениями от 30.08.2016 года №706).

 Фактически в 2017 году муниципальным образованием получено иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов **6919,8** тыс. рублей**.** Которые были направлены на:

 - оплату проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Выполнение работ по ремонту ул. Белозерская (от поворота на кладбище до улицы Гагарина) по договору №570/01-08 от 31.05.2017 года с АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области **51 451,54 рублей**;

 - оплату работ по устройству тротуара по улице Гагарина от улицы Победы до дома № 98 по улице Гагарина в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 17.07.2017 года с ООО «Дорстрой» в сумме **393 624,0 рублей**;

 - оплату работ по устройству пешеходного перехода по улице Гагарина у районного дома культуры в сумме **98 623,80 рублей** по договору с ООО «РемСтройСистема». Акт выполненных работ от 23.08.2017 года;

 - на оплату работ по ремонту улиц и тротуаров в городе Кириллове в соответствии с муниципальным контрактом от 23.09.2016 года № 0330300077616000032- 01239428-01 **4 352 318,86 рублей** с ОАО «Вологдавтодор», в том числе:

1) за обустройство тротуара по улице Гагарина от улицы Лунская до улицы Братства в сумме **708 161,48 рублей**, Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ от 30.09.2016 года (КС-2 и КС-3);

2) за работы по ремонту улицы Лелекова от улицы Ленина до дома №17 по улице Лелекова в сумме **2 423 419,0 рублей**;

3) за ремонт улицы Преображенского от улицы Гостинодворская до дома № 2 по улице Преображенского **1 220 738,38 рублей** . Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ от 30.09.2016 года ( КС-2 и КС-3).

 - на оплату работ по ремонту улицы Ленина от дома № 132 до дома № 152 по муниципальному контракту с ОАО «Вологдавтодор» от 07.08.2017 года № 0330300077617000024- 0239428-01 в сумме **1 625 955,21 рублей**.

Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ от 11.10.2017 года (КС-2 и КС-3);

 - на оплату работ по ремонту улицы Симиновская от улицы Преображенского до улицы Лелекова с поворотом до детского сада № 2 в сумме **397 858,23 рубля** по контракту № 0330300077617000027–0239428-01 от 14.08.2017 года с АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог».

Согласно отчета об исполнении бюджета МО город Кириллов, утвержденного Решением Совета МО город Кириллов № 157 от 22.03.2018 года «Об исполнении бюджета городского поселения город Кириллов за 2017 год» расходы по Разделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО город Кириллов на 2015-2017 годы» составили 7 160,9 тыс. рублей (241,1 +6919,8). Условия софинансирования администрацией города выполнены. Направлено средств городского бюджета в 2017 году на на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, автомобильных дорог населенных пунктов 90828,08 тыс. рублей.

 При проверке первичных документов по фактическому выполнению работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог (акты выполненных работ форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ форма КС-3, счета фактуры) нарушений не выявлено.

При  обследовании  объемов  выполненных работ по устройству тротуара по улице Гагарина от улицы Победы до дома № 98 по улице Гагарина в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 17.07.2017 года с ООО «Дорстрой» и по устройству пешеходного перехода по улице Гагарина у районного дома культуры по договору с ООО «РемСтройСистема» контрольно- счетным комитетом произведены контрольные обмеры.  Установлено, что фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ.

 Следует отметить, что при исполнении муниципального контракта № 6 от 17.07.2017 года с ООО «Дорстрой» по устройству тротуара по улице Гагарина от улицы Победы до дома № 98 по улице Гагарина подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные пунктом 2.2. контракта (в течение 7 дней с даты заключения контракта). Счет на оплату выполненных работ выставлен от 23.08.2017 года. Согласно Акта выполненных работ ф. КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 23.08.2017 года работы выполнялись в период с 17.08. по 23.08.2017 года. Срок нарушен на 30 дней.

Председатель КСК ПС КМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Новожилова